АДМИНИСТРАЦИЯ

Сельского поселения  Виловатое

Муниципального района Богатовский

Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 21  от «25» марта 2009 г.

Самарская область, Богатовский район,

с. Виловатое, ул. Советская, 81

«О проведении месячника по благоустройству и санитарной очистке

населенных пунктов сельского поселения Виловатое муниципального

района Богатовский Самарской области».

В целях благоустройства населенных пунктов в границах сельского поселения Виловатое муниципального района Богатовский Самарской области после весеннего снеготаяния

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести на территории сельского поселения Виловатое муниципального района Богатовский Самарской области с  5 апреля  по 5 мая 2009 года месячник по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов и рекреационных зон.

2. Утвердить координационный комитет по проведению месячника по благоустройству  и санитарной очистке населенных пунктов сельского поселения Виловатое муниципального района Богатовский Самарской области в составе:

1. Пестровский С.М.. – глава сельского поселения;

2. Сотников А.М.. – председатель СПК  «Виловатое» (по согласованию)

3. Утенков С.А.  – директор ООО «Стройдеталь» (по согласованию)

4. Авдеева Т.А. – врач общей практики  (по согласованию)

5.Кислинский В.А. – участковый (по согласованию)

6.Самсонова В.С. – директор Андреевской ООШ (по согласованию)

7. Романова Т.М. – директор Виловатовской СОШ  (по согласованию)

3. Рекомендовать жителям населенных пунктов сельского поселения Виловатое муниципального района Богатовский Самарской области, руководителям предприятий и организаций, предпринимателям, независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности в ходе месячника принять меры по благоустройству и санитарной очистке приусадебных участков, производственных территорий, торговых павильонов и прилегающих участков земли, а также на территориях, закреплённых  дополнительными соглашениями.

4. УУМ  Кислинскому В.А. рекомендовать обеспечить контроль по соблюдению правопорядка при проведении месячника по благоустройству и санитарной очистке.

5. По окончании месячника по благоустройству и санитарной очистке организовать рейд проверку по выявлению должностных лиц и жителей, содержащих закрепленную за ними территорию  в неудовлетворительном состоянии.

6. Настоящее Постановление опубликовать в газете « Красное Знамя».

7. Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава сельского поселения Виловатое

муниципального района Богатовский

Самарской области                                                                             Пестровский С.М

Согласовано:

«____» ________ 2009 г.                                         Председатель СПК «Виловатое»

Сотников А.М.

«____» ________ 2009 г                                                    Директор ООО «Стройдеталь»     Утенков С.А.

«____» ________ 2009 г                                                   Врач общей практики

Авдеева Т.А.

«____» ________ 2009 г                                                  Участковый уполномоченный

Кислинский В.А..

«____» ________ 2009 г                                                 Директор Андреевской ООШ

Самсонова В.С.

«____» ________ 2009 г                                                 Директор Виловатовской СОШ

Романова Т.М.

.

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением главы

сельского поселения Виловатое

№ ___от «___» ______ 200__г.

План  мероприятий при проведении месячника

по очистке территории сельского поселения Виловатое от мусора и бытовых отходов

в период с 5 апреля по 5 мая 2009 года

| Наименование мероприятий | Планируемый объем работ (количество отходов, т.; площадь уборки, м2; количество зеленых насаждений, ед.) | Кол-во задействованных: инвентаря, материалов, техники) | Затраты на проведение мероприятия, тыс. руб. | Сроки проведения | Кол-во человек, принявших участие в месячнике | Исполнители (организации) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Буртовка свалок в с. Виловатое и Андреевка | 2 га | 2 ед. техн. |  | 20-2404. | 2 | СПК Виловатое З-д «Стройдеталь» |
| 2. Опахивание площадок для временного хранения ТБО | 1700 м. | 2 ед. техн |  | 27-28.04 | 2 | СПК Виловатое З-д «Стройдеталь» |
| 3. Очистка кладбищ и прилегающих территорий от сорной растительности | 1200 м2 | 2 ед. техн |  | 10-16.04 | 30 | Жители СПК Виловатое З-д «Стройдеталь» |
| 4. Уборка мусора около памятников и скверов | 600 м2 |  |  | 6-10.04 | 10 | Виловатовская СОШ Андреевская ООШ |
| 5. Уборка мусора на закрепленных территориях |  |  |  | 6-17.04 | 50 | Организации и учреждения с\п |
| 6. Очистка улиц и прилегающих территорий от мусора |  |  |  | 6-20.04 |  | Организации и учреждения, жители |
| 7. Очистка от мусора водоохранных зон и зон массового отдыха населения |  | 4 ед техн |  | 20-30.04 | 30 | Виловатовская СОШ Андреевская ООШ |