Паспорт общественно значимого некоммерческого проекта,

претендующего на получение грантовой поддержки

в 2019 году

сельское поселение Богатое муниципальный район Богатовский

(наименование муниципального образования Самарской области)

I. Общая характеристика проекта

| Направление реализации проекта | Создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок |
| --- | --- |
| Наименование проекта, адрес или описание местоположения | Строительство универсальной спортивной площадки по адресу: Самакрская область, Богатовский район,с. Ивановка. |
| Проект соответствует нормам безопасности и законодательству Российской Федерации (да/нет) | Да |
| Площадь, на которой реализуется проект, кв. м | Площадь детской площадки 700 м2 |
| Цель и задачи проекта | Обеспечение подрастающего поколения достойным игровым спортивным оборудованием, организация досуга |
| Инициатор проекта | Инициативная группа граждан, администрация сельского поселения Богатое муниципального района Богатовский |
| Заявитель проекта | Администрация сельского поселения Богатое муниципального района Богатовский |
| Продолжительность реализации проекта (количество месяцев, не более 12) | 2 (два) месяца |
| Дата начала реализации проекта | не позднее 1 июня 2019 г. |
| Дата окончания реализации проекта | не позднее 1 октября 2019 г. |
| Общие расходы по проекту, тыс. рублей: | 2551.81 тыс. руб. |
| в том числе за счет средств: |  |
| гранта | 1531,08 |
| местного бюджета | 960,72 |
| обязательного вклада граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц - всего | 50 |
| из них: вклад граждан, тыс. рублей: |  |
| денежными средствами | 10 |
| трудовым участием |  |
| предоставлением помещений |  |
| техническими средствами |  |
| иное (указать наименование вида расходов) |  |
| вклад индивидуальных предпринимателей, тыс. рублей: |  |
| денежными средствами |  |
| трудовым участием |  |
| предоставлением помещений |  |
| техническими средствами |  |
| иное (указать наименование вида расходов) |  |
| вклад юридических лиц, тыс. рублей: | 60 |
| денежными средствами | 60 |
| предоставлением помещений |  |
| техническими средствами |  |
| трудовым участием |  |
| иное (указать наименование вида расходов) |  |

Трудовое участие:

| N | Описание работ | Трудовые затраты, количество человеко-часов | Стоимость одного человека-часа, руб. | Стоимость трудовых затрат, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Целевая группа:

| Численность сельского населения, подтвердившего участие в реализации проекта, человек | 88 |
| --- | --- |
| из них молодежь до 30 лет | 52 |
| Группы населения, кто будет пользоваться результатами проекта (например, дети, учащиеся в такой-то школе; население, живущее в такой-то части села; молодежь, жители пожилого возраста и т.д.) | дети |
| Количество человек, которые получат пользу непосредственно и косвенно (например, в случае ремонта улицы непосредственную пользу получат жители этой и прилегающих улиц, а косвенную - все жители села), человек |  |
| в том числе прямо, чел. | 150 |
| косвенно, чел. | 680 |

II. Инициаторы проекта

Инициативная группа граждан села Ивановка,

администрация сельского поселения Богатое.

III. Описание проекта

1. Описание проблемы и обоснование ее актуальности для сообщества

- характеристика существующей ситуации и описание решаемой проблемы.

Большая часть детского спортивного и игрового оборудования, находящегося на территории села, установлена в 90 годы прошлого века  и выполнена из конструкций и материалов, не соответствующих действующим требованиям. Использование данного игрового оборудования может нанести вред здоровью детей. В связи с этим в администрацию с.п. Богатое неоднократно поступали жалобы.

- необходимость выполнения данного проекта.

В райцентре Богатое, в настоящее время установлено большое количество современного детского спортивного и игрового  оборудования. Отсутствие такого оборудования в других селах поселения свидетельствует  о неравных правах сельского подрастающего поколения в области физического развития и организации досуга.

- круг людей, которых касается решаемая проблема

Дети от 5 до 18 лет, их родители.

-  актуальность решаемой проблемы для сельского поселения, общественная

значимость.

Решение данной проблемы имеет острую социальную значимость, так как в связи с увеличением  рождаемости, необходимо обеспечение доступным игровым оборудованием населенных пунктов для проведения организованного досуга и укрепления здоровья детей.

2. Цели и задачи проекта

- Создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок

- Устройство детской площадки с игровым и спортивным оборудованием в количестве - 1 шт.

3. Мероприятия по реализации проекта

На устройство детской площадки необходимо выполнение следующих мероприятий, в которых принимает участие инициативная группа граждан, а именно:

Силами подрядной организации будут выполнены следующие работы:

- планировка территории площадью не менее 700 м2;

- разработка грунта;

- устройство ударопоглощающего, вандалоустойчивого  покрытия;

- устройство асфальтобетонных покрытий;

- установка детского спортивно-игрового оборудования;

- монтаж ограждения ;

Инициативной группой предполагается выполнить благоустройство и озеленение  прилегающей территории.

4. Ожидаемые результаты проекта

Функционирование в полном объеме установленной детской спортивно-игровой площадки площадью не менее 700 м2, в составе спортивно-игровое оборудование  в количестве 16 элементов, в том числе: гимнастический городок, лиана-волна, лиана для лазания, качели с доской, карусель на 8 мест, качалка, скамья (2 шт.), урна (2 шт.), горка катальная, стол-скамья, песочница, бум-балансир, горка катальная, гимнастические снаряды, оборудование для массовых спортивных игр информационный стенд, установка ограждения протяженностью 124 м.п.

Ориентирование детей на  физическое развитие и укрепление здоровья. Снижение различий в  области организации досуга между сельскими и городскими жителями.

5. Дальнейшее развитие проекта

Дальнейшее развитие проекта заключается в увеличении количества оборудования и привлечения большей части населения к реализации аналогичных проектов местных инициатив.

6. Календарный план проекта

| Наименование мероприятия (указываются только те части, которые имеют непосредственное отношение к проекту) | Сроки реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- |
| Ремонтно-строительные работы: |  |  |
| - планировка территории площадью не менее 700 м2; | До 30 сентября 2019 г. | Подрядная организации, определенная по результатам аукциона |
| - разработка грунта и устройство асфальтобетонного покрытия ; | До 01 сентября 2019г. | Подрядная организации, определенная по результатам аукциона |
| - установка детского игрового оборудования, монтаж ограждения и информационного стенда; | До 01 октября 2019 г. | Подрядная организации, определенная по результатам аукциона |
| - предполагаемые мероприятия: благоустройство и озеленение прилегающей территории. | До 30 октября 2019 г. | Инициативная группа граждан |

IV. Смета расходов по проекту

|  | Статьи сметы | Запрашиваемые средства | Вклад инициатора проекта | Общие расходы по проекту, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка территории (подготовка и освобождение поросли и кустарников) | 1531,08 | 1020,72 | 2551,81 |
| 2 | Установка игрового оборудования и ограждения площадки | 1531,08 | 1020,72 | 2551,81 |
|  | Итого: | 1531,08 | 1020,72 | 2551,81 |

Глава сельского поселения Богатое

муниципального района Богатовский                                              А.В. Немальцев

Самарской области