**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН Богатовский**

**Муниципальное казенное учреждение**

**СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**Печинено ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА**

**РЕШЕНИЕ**

**от 29.01.2016 года № 3**

О внесении изменений в Решение собрания представителей сельского поселения Печинено муниципального района Богатовский Самарской области от 28.04.2014 года №6 «Об утверждении очередности строительства и реконструкции дорог в населенных пунктах сельского поселения Печинено на 2014-2020 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Печинено, Собрание представителей сельского поселения Печинено РЕШИЛО:

РЕШИЛО:

1. Внести изменения в очередность строительства и реконструкции дорог в населенных пунктах сельского поселения Печинено на 2014-2020 годы в соответствии с приложением №1 к настоящему Решению.
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Вестник сельского поселения Печинено»

Председатель Собрания представителей

сельского поселения Печинено

муниципального района Богатовский

Самарской области О.А. Юдакова

Приложение к Решению собрания представителей сельского поселения Печинено муниципального района Богатовский Самарской области от 29.01.2016 года №3

Очередность строительства и реконструкции дорог в населенных пунктах сельского поселения Печинено на 2014-2020 годы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Населенный пункт | Улица | Вид работ | Год | Протяженность участка, предполагаемого строительства/реконструкции метров | |
| асфальтовое покрытие | Грунтовое и грунтово-щебеночное покрытие |
| 1 | Село Федоровка | Первомайская | строительство | 2014 |  | 500 |
| 2 | Село Федоровка | Молодежная | строительство | 2014 |  | 1000 |
| 3 | Село Тростянка | Комарова | строительство | 2015 |  | 1370 |
| 4 | Село Федоровка | Краснопартизанская | строительство | 2015 |  | 1500 |
| 5 | С. Печинено | Переезд через овраг с улицы Юбилейной на улицу Колхозная | реконструкция | 2015 | 150 |  |
| 6 | Село Тростянка | Чиркова | строительство | 2016 |  | 1500 |
| 7 | Село Печинено | Зеленая | реконструкция | 2016 | 630 |  |
| 8 | Поселок Центральный | Новая | строительство | 2017 |  | 1300 |
| 9 | Поселок Петровский | Петровская | строительство | 2018 |  | 600 |
| 10 | Поселок Горский | Горская | строительство | 2018 |  | 3300 |
| 11 | Поселок Западный | Западная | строительство | 2018 |  | 1100 |
| 12 | Село Тростянка | Комарова | реконструкция | 2019 | 300 |  |
| 13 | Поселок Центральный | Ул. Центральная | реконструкция | 2019 | 400 |  |
| 14 | Село Тростянка | Молодежная | реконструкция | 2019 | 2100 |  |
| 15 | Село Печинено | Молодежная | реконструкция | 2019 | 1000 |  |
| 16 | Село Тростянка | Чиркова | реконструкция | 2019 | 950 |  |
| 17 | Село Печинено | Советская | реконструкция | 2019 | 1860 | 350 |
| 18 | Село Печинено | Юбилейная | реконструкция | 2019 | 1400 |  |
| 19 | Село Печинено | Колхозная | реконструкция | 2020 | 1400 |  |
| 20 | Поселок Центральный | Победы | реконструкция | 2020 | 500 |  |
| 21 | Село Федоровка | Первомайская | реконструкция | 2020 | 600 |  |