**Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры сельского поселения Печинено муниципального района Богатовский Самарской области на 2015-2019 годы и на период до 2021 года»**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры сельского поселения Печинено муниципального района Богатовский Самарской области на 2015-2019 годы и на период до 2021 года» (далее «муниципальная программа) проведена в соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, повышения эффективности использования бюджетных ресурсов и в соответствии с Порядком проведения и критериями оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ на территории сельского поселения Печинено муниципального района Богатовский Самарской области.

Оцениваемый период с 01.01.2017 года по 31.12.2017 года.

Плановый объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы по первоначальному плану составил 100 тысяч рублей, уточненный план на 31.12.2017 года составил 50 тысяч рублей, исполнено за 2017 год – 50 тысяч рублей, исполнение составило 100%.

В части соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета реализацию муниципальной программы в 2017 году можно считать реализованной.

В части степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и реализации основных мероприятий в 2017 году следует признать, что поставленные задачи, а именно: устройство контейнерных площадок в с. Печинено и в с. Тростянка, покупка контейнеров для ТБО на общую сумму 0,3 млн. руб. реализованы не были в связи с отсутствием на рынке услуг специализированной организации по сбору и вывозу ТБО, а также с ограниченными возможностями бюджета поселения.

Глава сельского поселения Печинено

муниципального района Богатовский

Самарской области О.Н. Сухарева