Утверждаю: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Глава сельского поселения Печинено Трегубов А.В.

03.04.2020 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия Программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации | Дата начала реализации мероприятия | Дата окончания реализации мероприятия | Расходы бюджета поселения на реализацию мероприятий тыс. рублей | |
| Предусмотрено муниципальной программой | Фактически исполнено |
| 1 | Очистка берегов водоохранных зон, уборка мест отдыха от твердых бытовых отходов, содержание родников | Глава поселения, Инспектор по благоустройству | Мероприятия реализованы в рамках финансирования благоустройства поселения | 01.06.2019 | 31.08.2019 | - | - |
| 2 | Ликвидация несанкционированных свалок | Глава поселения, Инспектор по благоустройству | Обработано 0,5 га несанкционированных свалок | 01.07.2019 | 30.09.2019 | 104,2 | 75,0 |
| 3 | Кошение сорной, удаление карантинной растительности, обработка территории детских учреждений от клещей | Глава поселения, Инспектор по благоустройству | Обработано от карантинных сорняков 4,5 га территории поселения, обработана от клещей территория всех детских учреждений, окошено от сорной растительности 9 км обочин дорог и 1,0 га территории мест общего пользования | 01.07.2019 | 31.08.2019 | 135,0 | 167,2 |
|  | Итого |  |  |  |  | 242,2 | 242,2 |

Специалист Администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Н. Горшкова