АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА БОГАТОВСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __________ № _____

Об утверждении муниципальной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального района Богатовский Самарской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

# В целях реализации Федерального закона "О развитии сельского хозяйства" от 29.12.2006г. №264-ФЗ, в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 08 ноября 2012г. № 2071-р,

# ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу устойчивого развития сельских территорий муниципального района Богатовский Самарской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя».

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.

И.о. Главы муниципального района

Богатовский Самарской области                                           В.В. Туркин

Шерстникова А.И.  8(84666)2-16-52

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением Администрации

муниципального района Богатовский

Самарской области

от __________ № _____

_____________

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОГАТОВСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 – 2017 ГОДЫ

И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА»

(далее – Программа)

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ | - | муниципальная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального района Богатовский Самарской области на 2014 –2017 годы и на период 2020 года |
| --- | --- | --- |
| ДАТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ | - | концепция устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2010 г. № 2136-р |
| ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК ПРОГРАММЫ | - | орган местного самоуправления муниципального образования Самарской области – муниципального района Богатовский |
| ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ | - | основные цели Программы: создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; активизация участия сельских сообществ в решении вопросов местного значения; формирование позитивного отношения к селу и сельскому образу жизни; |
|  |  | Основными задачами Программы являются: удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье; повышение уровня социально-инженерного обустройства села; поддержка инициатив сельских сообществ по улучшению условий жизнедеятельности; поощрение и популяризация достижений в сфере сельского развития. |
| СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | - | 2013 – 2020 годы |
| ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ | - - - - - - - - - - - | ввод (приобретение) 7750 кв. метров жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 5150 кв. метров для молодых семей и молодых специалистов; ввод в действие общеобразовательных учреждений на 536 ученических мест; ввод в действие 112500 кв. метров плоскостных спортивных сооружений; ввод в действие учреждений культурно- досугового типа на 600 мест; повышение обеспеченности сельского населе-ния учреждениями культурно-досугового типа до 183,3 мест на 1 тыс. человек; ввод в действие 25,1 км распределительных газовых сетей; повышение уровня газификации домов (квартир) сетевым газом до 99 процентов; ввод в действие 79,27 км локальных водопроводов; повышение уровня обеспеченности сельского населения питьевой водой до 98,5 процента; комплексная компактная застройка сельских поселений; грантовая поддержка 35 местных инициатив сельских сообществ |
| ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ | - | Объем средств местного бюджета, направленных на реализацию мероприятий Программы в 2014 – 2020 годах, составит 176,2 млн. рублей, объем средств запланированных субвенций, поступающих в местный бюджет из федерального и областного бюджета составит 3545,5 млн. рублей. |
| ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | - | отношение степени достижения целевых индикаторов (показателей) Программы к уровню ее финансирования с начала реализации |
| СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | - | общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет орган местного самоуправления муниципального образования Самарской области – муниципального района Богатовский в соответствии с действующим законодательством. |

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена

Программа

Основой разработки программы стала стратегия социально-экономического развития района, которая определяет потенциал сельских поселений и перспективы их развития.

При планировании программных мероприятий обобщены предложения о перспективном развитии территорий сельских поселений из разделов генеральных планов сельских поселений муниципального района Богатовский Самарской области.

Программа определяет цели, задачи и основные направления развития сельских поселений в муниципальном районе Богатовский, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусматриваемых мероприятий, показатели их результативности.

Муниципальный район Богатовский  - один из небольших  районов  Самарской области по площади и по численности населения, расположенный на востоке области, в 92 километрах  от  г. Самары.  При этом по социально-экономическому уровню он относится к группе динамично развивающихся районов.  Муниципальный район  Богатовский  включает в себя пять сельских  поселений:

- сельское поселение Арзамасцевка, включающее 8 населенных пунктов: села- Арзамасцевка, Аверьяновка, Беловка и Знаменка; поселки-Бирюковка, Кузьминовка, Кутулукский и Мичуриновка;

- сельское поселение Богатое, включающее 7 населенных пунктов: села - Богатое, Заливное,  Ивановка, Кураповка, поселок   Заливной, железнодорожную станцию Заливная и железнодорожную будку 1192км.

- сельское поселение Виловатое, включающее 3 населенных пункта: села  - Андреевка, Виловатое и поселок  Буревестник;

- сельское поселение Максимовка -2 населенных пункта: села- Максимовка и Съезжее;

-сельское поселение Печинино, включающее 12 населенных пунктов: села - Печинино, Тростянка, Федоровка; поселки Восточный, Горский,  Духовой, Елшанский, Западный, Ключ Мира, Никольский, Петровский, Центральный.

Площадь территории Богатовского района составляет 82,4 тыс. га, из  них:

- земли сельскохозяйственного назначения- 66,044 тыс. га;

- земли поселений – 4,937тыс. га (в том числе с учетом личных подсобных                                                                                                                    хозяйств-1,836 тыс. га);

- земли промышленности -1,072 тыс. га;

- земли  лесного фонда – 8,807 тыс. га;

- земли водного фонда – 1,54 тыс. га.

Опорным среди ключевых факторов развития Богатовского района является фактор формирования агроиндустриального кластера реорганизации сельского хозяйства и агропрома. Природные особенности Богатовского района с достаточными благоприятными условиями для растениеводства и животноводства обусловили то, что 80,2% составляют земли сельскохозяйственного назначения- земли, предоставленные для нужд сельского хозяйства.

В целом население района связано с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции.

На территории муниципального района Богатовский производственно-хозяйственную деятельность осуществляют 11 сельскохозяйственных организаций, 22 крестьянских (фермерских) хозяйства, ООО «АгроПромПереработка», ООО «Богатовский мукомольный комбинат», 2 сельскохозяйственных кредитных потребительских кооператива. Значительные объемы сельскохозяйственной продукции приходятся на личные подсобные хозяйства населения. В пяти сельских поселениях района 6700 личных подсобных хозяйств, в которых производится 100% объема сельскохозяйственной продукции: картофеля и овощей, яиц, продукции  пчеловодства.

Активность местного населения проявляется в следующих сферах: потребительской кооперации, социальной, профсоюзной, ветеранского движения, политической, религиозной.

В 32 населенных пунктах района проживает 14041 человек, из них трудоспособного населения 7742 человека, из которых занято в сельскохозяйственном производстве 1210 человек (15,6 %).

Жилищный фонд Богатовского района в 2013 году составляет 371,52 тыс.кв. метров. Средняя обеспеченность жильем 26,5 м ² на одного человека.

На территории района функционируют следующие объекты социально-культурного назначения:  центральная районная больница со стационарными и амбулаторно-поликлиническими зданиями, 5 офисов для врачей общей практики; десять фельдшерско - акушерских пунктов; 17 учреждений школьного и дошкольного образования,  спортивная детская юношеская школа,  учреждение внешкольного дополнительного образования, музыкальная школа,  17 клубных учреждений, 16 библиотек,  приют для детей и подростков на 20 мест и пансионат для престарелых граждан на 50 мест.

Протяженность водопроводных сетей  составляет 138,1 километр, износ которых 74 -80%.

Районный центр и центры сельских округов, а также другие населенные пункты соединены асфальтированными дорогами.

Осуществление пассажирских  перевозок по району обеспечивают 7 автобусных маршрутов муниципального образования, а также 3 междугородных рейса.

Муниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства обеспечивает стабильную работу теплоэнергетического хозяйства и водоснабжение района, обслуживание 36,9 тыс. кв. метров жилищного фонда.

Основные населенные пункты газифицированы. Число газифицированных домовладений сетевым газом 6,5 тыс., что составляет более 50 %.

Реализация комплексной программы развития агропромышленного комплекса муниципального района Богатовский на 2008-2012 годы позволила стабилизировать производственный потенциал, повысить инвестиционную привлекательность отрасли, создать необходимые условия для увеличения производства продукции сельского хозяйства и улучшить финансово-экономическое состояние сельскохозяйственных товаропроизводителей района.

Реализация федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2013 года", приоритетных национальных проектов "Развитие агропромышленного комплекса", "Образование", "Здоровье" создала определенные предпосылки для укрепления производственного и инфраструктурного потенциала сельских поселений, развития их экономики, повышения занятости и доходов сельского населения, улучшения их жилищных условий и социальной среды обитания.

Деятельность органа местного самоуправления муниципального района Богатовский в сфере улучшения инвестиционной привлекательности  направлена на  дальнейшее развитие территории района. За текущий период произошло значительное повышение инвестиционной деятельности муниципального района Богатовский.

В 2012 году общий объем  инвестиций   в основной капитал, направленных на развитие экономики и социальной сферы муниципального района  за счет  всех  источников составил  376,4 млн. рублей, или 62,7%  к  соответствующему периоду прошлого года.

Из общего объема инвестиций направлено: в сельское  хозяйство – 192,0 млн. руб., строительство – 89,8 млн.руб., образование – 75,8 млн.руб. здравоохранение и предоставление социальных услуг – 10,6 млн.руб.

Собственные средства предприятий, направленные на инвестиции, составили 15257 тыс. руб. или 50,3% в сопоставимых ценах к уровню прошлого года.

Важным фактором привлечения инвестиций  на территорию района является  продолжение начатого в 2011 году  реализуемого в ООО «Радна» крупного инвестиционного проекта. За счет кредитных средств  в 2011 году  начато строительство и реконструкция  помещений для молочного комплекса, приобретено новейшее и современное оборудование, сельскохозяйственная техника, коровы. Общий объем израсходованных предприятием средств за 2011 год более 400 млн. рублей, за отчетный период  -112,2 млн. руб. В 2012 году  в сельскохозяйственном секторе экономики района продолжается привлечение частных инвестиций  ГК «РОСБИ». Производиться реконструкция животноводческого комплекса на базе СПК «Беловский». Завезено 526 голов нетелей с высокой продуктивностью и высоким генетическим потенциалом из Финляндии на сумму  57,3 млн. руб..

Также следует отметить  и другие сельскохозяйственные предприятия, которые направили наибольшие суммы инвестиций  на приобретение техники и на перевод скота в основное стадо. Это СПК « Беловский», ООО СХП «Степное». Высоких показателей в производстве продукции животноводства добились  СПК «Арзамасцевский», ООО «Радна», КФХ Мучкаева Е.А.,  КФХ Щербакова Л.И.

Посевная площадь в 2012 году составила 37,9тыс. га, из них зерновые культуры 20,4 тыс. га, подсолнечник-8,6 тыс. га., сои- 1,02 тыс.га, льна - 0,98 тыс.га, кормовые культуры занимали площадь 6,3 тыс.га. Урожайность зерновых составила 12,7ц/га или 70,2% к уровню прошлого года, урожайность подсолнечника 10,8ц/га, что составилоляет 90% к аналогичному периоду 2011 года.

В связи с тяжелыми агрометеорологическими условиями (засухой) посевы зерновых культур на площади 5,6 тыс.га и подсолнечника – 0,6 тыс.га были списаны.

По итогам 2012  года  7  сельскохозяйственных предприятий   района  получена прибыль в размере- 34, 9 млн. рублей.  Наибольшая прибыль получена  ООО СХП «Степное» - 23,2 млн. руб., ООО  «Радна» - 22,7 млн. рублей.

В муниципальном районе Богатовский  ведется активная работа по привлечению финансовых ресурсов приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса».  Самарским филиалом ОАО «Россельхозбанк» было выдано 47 кредитов на развитие личных подсобных хозяйств на сумму 11  млн. руб.

В 2012 объемы производства промышленных предприятий целом по району   составили 121626,9 тыс. рублей в действующих ценах. Объем продукции по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличился и составил 173,8 %.

В 2012 году ООО «Богатовский мукомольный комбинат» произвел основного вида продукции – муки 4278 т., что в денежном выражении составило 68,5 млн.руб.

За отчетный год ООО «АгроПромПереработка» произведено растительного масла 23995 тонны, что составляет 99,1 % к уровню прошлого года. Объем промышленной продукции в денежном выражении составил 25,9 млн. руб. или 63% к соответствующему периоду прошлого года. Снижение реализации продукции маслозавода связано с процедурой банкротства ЗАО «Поволжское агропромышленное объединение».  Производство продукции началось с октября 2012 года.

Богатовским РайПО произведено  и реализовано хлебобулочных изделий    141,6 т.   на сумму 5329 тыс. руб.  или 118,8 % к уровню  прошлого года.

За  отчетный  год  предприятием ООО «Стройдеталь»  произведено продукции на 11866,7 тыс. рублей, что  составляет 179,9 % по сравнению с 2011  годом.  Выпущено красного кирпича  1070,8 тысяч штук,  72,7 тысяч  штук блоков.

За отчетный период ООО «Богатовское коммунальное хозяйство» произведено и распределено воды 283 тыс. куб.м на сумму 10,0 млн.руб.

Доходы  бюджета муниципального района Богатовский за  2012 год составили  378,2 млн. руб., что на 51 млн. руб. меньше соответствующего периода прошлого года.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета за отчетный период составили 66,8 млн. руб., при плане 71,5 млн. руб.

Снижение доходной части бюджета произошло по причине уменьшения субсидии на строительство  биологических сооружений и модернизацию содержания дорог сельскому поселению Богатое.

В 2012 году бюджетная обеспеченность населения за счет налоговых и неналоговых доходов на душу населения увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого гола и составила 4768 рублей. (113,6%)

Расходная часть бюджета 2012 года составила  303,1 млн. рублей, что на 19,2 млн. руб. меньше соответствующего периода прошлого года

В отчетном периоде в общем объеме расходов бюджета приоритетными были расходы на жилищно-коммунальное хозяйство (12,8%), образование (32,5%),  социальную политику (15,1%), здравоохранение и спорт (11,5%), культуру (5,7%).

Расходы на социальную политику составили в общей сумме 50,3 млн. руб., в том числе на предоставление субсидий на приобретения и ремонт жилья  различным категориям льготников в  сумме 29,8 млн. руб.

В 2012 году с целью улучшения демографической ситуации в районе были поставлены  следующие задачи:

- активизировать деятельность службы семьи на поддержку семьи, материнства, отцовства и детства;

- организация поддержки талантливых детей и подростков;

-возрождение исторических ценностей любви  к родному краю, к своей стране, к своей семье.

Низкий уровень обеспеченности сельских поселений объектами социально-инженерной инфраструктуры является одним из основных факторов, обусловливающих непривлекательность сельской местности и рост миграционных настроений, особенно среди молодежи.

Демографическая ситуация  района в 2012 году характеризуется естественной убылью населения.

За отчетный период рождаемость уменьшилась  на 2 человека, и составила 147 человек,  что составляет 98,7% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.  За отчетный период умерло 254 человека, что на 4 человека меньше по сравнению с соответствующим периодом 2011 года. Смертность по-прежнему превышает рождаемость в 1,7 раза.

Миграционный прирост составил 167 человек.

В основе решения поставленной задачи повышения качества жизни в сельской местности предусматривается использование комплексного подхода к развитию сельских территорий с учетом обеспеченности сельских поселений необходимым комплексом объектов социальной и инженерной инфраструктуры и перспективных планов по их развитию, связанных с ростом экономического потенциала сельских территорий, реализацией инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе.

Одним из преимуществ программы является использование при её разработке положительного опыта применения программно-целевого метода при решении социальных проблем развития сельских территорий в рамках федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2013 года".

Потребуется обеспечение более высокого уровня и последовательности государственной поддержки с учетом принципа региональной дифференциации, расширение диапазона государственной поддержки, усиление координации принимаемых мер, а также повышение эффективности использования направляемых на развитие сельских территорий ресурсов.

Отрасль «Жилищное хозяйство»

Средняя обеспеченность жильем 26,5 м ² на одного человека т.е. выше норматива обеспеченности на 2,3 м ². Однако, надо отметить, что в муниципальном образовании проблема обеспечения жильем населения продолжает оставаться в числе актуальных. Более 75 семей (около 0,4% населения района) в настоящее время проживает в домах непригодных для постоянного проживания. В муниципальном районе Богатовский Самарской области в списке очередности нуждающихся в жилых помещениях состоит 770 семей.

Несмотря на создание основ функционирования рынка жилья, приобретение, строительство и наем жилья с использованием рыночных механизмов на практике пока доступны лишь ограниченному кругу семей с высокими доходами. Основными причинами низкого платежеспособного спроса на жилье являются неразвитость институтов долгосрочного жилищного кредитования, инфраструктуры рынка жилья и ипотечного жилищного кредитования, а также высокий уровень рисков и издержек на этом рынке. Большинство жителей района проживающих в аварийных домах и не имеющих жилья  имеют низкие доходы и не в состоянии улучшить свои жилищные условия путём приобретения жилья с использованием собственных средств или ипотечных кредитов.

В настоящее время в сфере обеспечения жилыми помещениями планируется активно использовать механизм оказания государственной поддержки по направлениям целевых программ, способствующим устойчивому развитию сельских территорий: обеспечение жильем молодых семей, молодых специалистов, предоставление субсидий молодым семьям и молодым специалистам по договору найма жилого помещения с участие средств работодателей, участие района в мероприятиях комплексной компактной застройки и благоустройства сельских поселений в рамках пилотных проектов.

В настоящее время в районе по направлению государственной поддержки по улучшению жилищных условий семьям, нуждающимся в жилых помещениях реализуются 2 федеральные целевые программы, в основе которых существует единый отработанный на федеральном, областном и районном уровне механизм осуществления адресной, нормативно закрепленной, помощи молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий.

1. Федеральная целевая программа (ФЦП) "Жилище на 2011-2015 годы подпрограмма "Молодой семье-доступное жилье" – координатор министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области. В списке очередности программы состоят 18 семей.

2. Федеральная целевая программа  (ФЦП) "Социальное развитие села до 2013 года» - координатор министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области. В списке очередности программы состоят 76 семей.

В 2012 году на территории муниципального района Богатовский продолжилась реализация мероприятий приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России».

За отчетный период введено индивидуальными застройщиками  жилых домов – 56, общей площадью  5008,9 кв. м. на сумму  более 89,8 млн. рублей.

В отчетном году продолжена работа по обеспечению жильем за счет средств федерального бюджета  ветеранов ВОВ, участникам боевых действий,  инвалидам, детей-сирот. На эти цели  выделено субвенций в сумме   12797 тыс. руб. на приобретение  жилья для  5 участников ВОВ,   1 инвалиду, для 13 детей-сирот.  В рамках реализации ФЦП "Жилище на 2011-2015 годы подпрограммы "Молодой семье-доступное жилье" улучшили  жилищные условия  5 молодых семей, им предоставлена государственная поддержка на приобретение (строительство) за счет всех уровней бюджета–1957,0тыс. руб.

По федеральной целевой программе «Социальное развитие села до 2013 года» на улучшение жилищных условий  12-ти семей было выделено из федерального, областного, местного бюджетов  субвенций в сумме  6646 тыс. руб.

Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 2013 года» является единственной программой, по которой с помощью предоставления социальных выплат могут осуществить строительство или приобретение благоустроенных жилых помещений семьи, которые не относятся к льготным категориям и возраст супругов превышает 35 лет, в также молодые семьи и молодые специалисты сельскохозяйственного производства и социальной сферы села.

Без реализации программы в районе возникнет «социальный кризис» в предоставлении жилья гражданам, проживающим в сельской местности, так как альтернативы по их распределению в настоящее время не имеется.

Отрасль «Образование»

В соответствии с основными направлениями реформирования системы образования в Самарской области на территории Богатовского района на ближайшую перспективу планируется дальнейшая структурно-организационная оптимизация сети общеобразовательных учреждений района путем слияния, присоединения (реорганизация малокомплектных начальных и основных школ в филиалы более крупных школ), создания общеобразовательных учреждений с дошкольными отделениями.

Деятельность отрасли образования направлена на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного социально ориентированного развития  района.

Количество учащихся общеобразовательных школ  в  2012 году составило -1395 чел., в ПУ-74 – 188 чел., дошкольников – 708 чел., учреждениями дополнительного образования охвачено 2285 чел.

Норма площади учебных помещений учреждений общего образования на 1 учащегося в муниципальном образовании составляет 2,5 м ² при нормативе  не менее 2 м ². Однако,  муниципальные образовательные  учреждения района, построенные в большинстве своем более 40 лет тому назад, не соответствуют современному общеобразовательному процессу и санитарно-гигиеническим нормам.

За 2012 год проведены работы по реконструкции второй очереди Богатовской школы на сумму 58,1 млн. рублей., школы-сад п. Заливной- 14,96 млн. руб..

В  системе дошкольного образования основной задачей остается повышение  уровня обеспеченности населения местами в детских садах. За счет средств  областного и местного бюджетов в сумме 3,3 млн. рублей  проведен капитальный ремонт и дополнительно оснащены инвентарем и оборудованием дошкольное образовательное  учреждение с. Кураповка с целью создания дополнительных мест.

За счет средств бюджета муниципального образования в сумме 2182,2 тыс. рублей  в 2012 г. был проведен текущий ремонт в образовательных учреждениях (замена оконных блоков в Съезженской школе, ремонт отопления, канализации, козырьков в детских садах с. Богатое,  произведен ремонт столовой,  ремонт  кровли зданий и сооружений,  ремонт канализации и  другие).  Для  дошкольных  и школьных образовательных учреждений за счет средств местного бюджета и спонсоров приобретено оборудование инвентарь на сумму  1052 тыс. рублей.

Всего за 2012 г. на ремонт и техническое оснащение образовательных учреждений израсходовано 8947,2 тыс.руб.

Эта работа будет продолжена в ближайшие годы. В районе есть объекты, которые требуют оперативного ремонта - это детские сады и школы. На них идет подготовка проектно-сметной документации. Основная задача на сегодняшний день заключается в создании комфортных условий для детей всех возрастов с целью получения ими достойного, качественного образования.

Наиболее социально значимые проекты на территории района:

- завершение мероприятий по реконструкции средней образовательной школы в с. Богатое в общеобразовательный центр, позволяющий в дальнейшем объединить школы близлежащих сел. Год постройки школы – 1962 г, 1967 г. Капитальный ремонт не проводился более 15 лет.

На продолжение  реконструкции объекта необходимы средства федерального  и областного бюджета  в размере 163720,04 тыс. руб., что позволит завершить  реконструкцию  здания школы на 536 ученических мест и строительство спортивного блока для начальной школы.

- мероприятия по реконструкции здания МДОУ детский сад №1 «Ромашка», построенного  в 1967 году.  За 40 лет  здание ни разу капитально не ремонтировалось. Отмостки пришли в негодность, фундамент дал просадку, вследствие чего стены рушатся, перегородки падают. Система канализации не менялась со дня  ввода в эксплуатацию объекта, поэтому идет утечка канализационных вод. Водяные трубы и трубы отопления закоксовались. Износ  летних веранд составляет 100%, а спортивная площадка не соответствует нормам СанПин.

Отрасль «Культура»

Деятельность  администрации муниципального района в сфере культуры ориентирована на повышении интереса населения к культурному досугу, на увеличение численности жителей района, принимающих участие в массовых культурных мероприятиях, а также на  укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры.

В 2012 году действовало 82 клубных формирования, из них 48 для детей и  25 для молодежи. В районе проведено более 2162 культурно-массовых мероприятия,  где  приняло участий около 82,3 тысяч человек. 2012 год  для  народного  хореографического  коллектива  «Грация»  стал также успешным, как и в предыдущие годы. Это победа на всероссийском международном конкурсе хореографического искусства «Балтийское созвездие» г. Сочи,  на международном конкурсе «Юла» п. Лазаревское, на всероссийском конкурсе им. Геннадия Власенко в г. Самара. В 2012 году состоялся 15-й юбилейный межмуниципальный фестиваль хореографического искусства «Звезды будущего».  Продолжилось  сотрудничество с мордовскими и чувашскими областными общественными организациями.

В 2012 году  в рамках утвержденной муниципальной целевой программы «Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры на территории муниципального района Богатовский  на 2011-2013 годы» за счет средств областного и местного бюджетов закончен  ремонт районного дома культуры.  Завершена установка АПС в сельских домах культуры.

Обеспеченность населения клубами и учреждениями клубного типа составляет 1,16  при нормативе 0,27. Нужно отметить, что в муниципальном образовании по данной отрасли имеются проблемы следующего плана.

В с. Андреевка, с. Кураповка  с численностью  соответственно 830 и 713 человек нет сельского клуба, библиотеки находится в приспособленном помещении. Население данных населенных пунктов многократно обращалось в органы  местного самоуправления с просьбами построить клубы, так как в селах  невозможно проводить какие-либо культурные мероприятия.

В сельском поселении Максимовка запланировано строительство сельского дома культуры в с. Съезжее.

Отрасль «Коммунальное хозяйство»

Удельный вес  населения, не обеспеченного водопроводами  составляет 57 %. Степень износа  водозаборов, водопроводных  сетей составляет 76% и   74% соответственно.

За текущий период в сельском поселении Богатое за счет средств областного бюджета в условиях дефицита питьевой воды,  проведены мероприятия по восстановлению водоснабжения    в сумме 6574,9 тыс. рублей.

За счет средств  областного бюджета  и  бюджета сельского поселения  Богатое  проведен ремонт водопроводной сети по ул. Павлова,  тепловых сетей по ул. Строителей, ведется ремонт участка   тепловых сетей от котельной №1 с. Богатое  в объеме 6296,7тыс. рублей.

Продолжаются работы по строительству биологических очистных сооружений и сетей канализации, производительностью 2000 м 3/сутки в с.Богатое. Строительство объекта ведется на долевых началах за счет средств федерального, областного и районного бюджетов, а также экологических фондов. Введена в эксплуатацию первая очередь биологических очистных сооружений - проложено 7 км канализационных сетей и установлено 2-е КНСки. Продолжение строительства сетей канализации предусмотрено на 2015 год.

За текущий период введено в эксплуатацию 6 артезианских скважин глубиной от 120 до 210 м.

Заменено 4,5 тыс. п.м. водопроводных сетей (с. Богатое, с. Андреевка, с. Федоровка) и эта работа будет продолжена.

В связи с высокой степенью изношенности водопроводных сетей и отсутствием таковых в отдельных населенных пунктах, возникла острая необходимость строительства, реконструкции водопроводных сетей в с.Печинино, с.Тростянка, с.Аверьяновка, с.Беловка, с. Максимовка, с. Виловатое, п.Буревестник, п. Духовой.

Основными показателями неэффективной работы котельных с. Богатое, с. Аверьяновка, с. Арзамасцевка является большой износ теплоэнергетического оборудования и тепловых сетей, составляющий 60-70 %. Теплоэнергетическое оборудование котельных, энергоемкое, технически устарело и не отвечает современным требованиям.  Потери тепла на теплотрассах значительно превышают нормативы и составляют более 40%. Крайне неэффективно работают котельные в с. Арзамасцевка и с.Аверьяновка.

В с. Арзамасцевка получают теплоэнергию от котельной всего четыре здания соцкультбыта, а замена теплотрассы составляет 800м., которая выработала свой нормативный срок. Для эффективного использования теплоэнергии и сокращения затрат на ее производство необходимо строительство модульной котельной или перевод на индивидуальное отопление объектов соцкультбыта. Аналогичная ситуация по котельной в с.Аверьяновка. Выполнение этих технических мероприятий требуют больших финансовых вложений, вместе с тем позволит намного эффективней использовать теплоэнергетический сектор.

Проблемы жилищно-коммунального комплекса и пути его развития. Несмотря на некоторые улучшения, которые наблюдаются в последнее время, качество услуг оставляет желать лучшего.

Администрация района оказывает всестороннюю поддержку жителям многоквартирных домов в решении вопроса по переводу многоквартирных домов на индивидуальное отопление.

В отчетном периоде проведена замена 2,1 тыс.п.м. теплосети (с. Богатое – ул. Чапаева, ул. Комсомольская, ул. Садовая, котельная № 1, котельная № 2; с. Аверьяновка – ул. Молодежная). Проложено 2 новых теплотрассы в п. Заливной – 1,7 тыс.п.м.  Введены в эксплуатацию 2 модульные котельные.

На 2013 г. предусмотрены инвестиционные средства на строительство 3-х модулей в сельском поселении Арзамасцевка.

Много вопросов по уличному освещению населенных пунктов. На сегодняшний день во всех сельских поселениях проведен энергоаудит, который позволит привлечь дополнительные средства на эти цели. За счет средств областного бюджета проведен энергетический аудит 70 зданий общей площадью 50,6 тыс. кв. м.

Положительная работа энергетических компаний ЗАО «Самарская сетевая компания» и ОАО «Межрегиональная Распределительная Сетевая Компания Волги», которые за счет инвестиций смогли реконструировать около 10 км линий электропередач, что позволило улучшить качество предоставления услуг населению в сфере энергоснабжения. Продолжается реконструкция головной подстанции в с. Богатое.

В районе организован централизованный вывоз ТБО, приобретена коммунальная техника и задачи на ближайшие годы – продолжить организацию централизованного вывоза ТБО со всех населенных пунктов территории.

За счет средств резервного фонда Правительства Самарской области начала реконструкция перевалов Луговая - Нефтяников,  Ленина – Громова. В 2012 году выполнено работ на сумму 9, 2 млн.рублей.

Развитие систем коммунальной инфраструктуры  определяет целесообразность использования программно-целевого метода для решения указанных проблем, поскольку они: входят в число приоритетов для формирования областных целевых программ, а их решение позволяет обеспечить возможность улучшения жилищных условий и качества жизни населения, предотвратить чрезвычайные ситуации, связанные с функционированием систем жизнеобеспечения, создать условия для устойчивого развития жилищно-коммунального хозяйства. Строительство и реконструкция  жилищно- коммунальной инфраструктуры  не могут быть решены в пределах одного финансового года, так как требуют значительных бюджетных расходов в течение 5 и более лет,  и не могут быть решены без участия федерального и областного бюджетов.

Отрасль «Спорт»

В сфере физической культуры и спорта в районе выстроена определенная круглогодичная система соревнований и тренировочного процесса по основным видам спорта (футбол, волейбол, борьба дзюдо, настольный теннис, шахматы, баскетбол и другие). Приобщение к занятиям физической культурой и спортом способствует повышению состояния здоровья населения. Численность занимающихся физической культурой и спортом в секциях и группах по видам спорта составляет 3023 человека, или 21,5% от численности населения района.

Основными спортивными мероприятиями в течение года являлись:

- комплексная районная спартакиада среди учащихся общеобразовательных учреждений, в программу которой входят восемь видов спорта;

- соревнования по наиболее популярным видам спорта среди команд производственных коллективов и сельских поселений района;

- участие районных команд в областных соревнованиях.

Основной задачей  развития физкультуры  и спорта в районе является создание условий, при которых люди могли бы реализовать свои желания заниматься физкультурой и спортом и через них вести здоровый образ жизни.

Для района традиционными являются спортивные соревнования, посвященные «Дню защитника Отечества», «Дню независимости России», «Дню молодежи», «Дню физкультурника», «Дню государственного флага РФ».

Растет популярность межрегиональных турниров «Золотые пески Богатое», «Зимний мяч Богатое», «Турнир памяти Андрея Тюленёва», количество участвующих  в них команд стабильно высокое. В настоящее время активно продолжает развиваться хоккей с шайбой. Юные хоккеисты Богатовского района, выступая в областных соревнованиях «Золотая шайба. Возрождение» среди сельских команд заняла первое место и в финале сражались с лучшими командами г. Самара и Тольятти. Высокий  результат в 2012г.  показала и женская сборная команда района по волейболу в ранге победителей первенства области среди сельских районов выступали во Всероссийских летних спортивных играх в г. Чебоксары, где заняли 4-е место среди сельских поселений РФ.

С интересом в период летнего отдыха проходят соревнования среди юношеских команд  «Лето с футбольным мячом!» по трем возрастным группам юношей и девушек.

Команда шахматистов принимает участия в соревнованиях различного уровня, и всегда являются призерами.

Развитие инфраструктуры в сфере физической культуры и спорта в муниципальном районе Богатовский на период 2014-2020 гг. будет основываться на реализации мероприятий по обеспеченности населения спортивными залами, фактическая обеспеченность которыми меньше нормативной в 9 раз.  Фактическая обеспеченность спортивными сооружениями меньше нормативной  в 1,8 раз и  существующие спортивные сооружения не отвечают современным требованиям. В районе нет ни одного стадиона, отвечающим современным требованиям.

В качестве мероприятий на период 2014-2020 гг. планируется создание условий, обеспечивающих возможность для жителей Богатовского района вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, получить доступ к развитой спортивной инфраструктуре:

1. Создание в муниципальном районе Богатовский спортивного клуба с образованием юридического лица, в котором будут работать спорт организаторы сельских поселений, тренеры сборных района по видам спорта, работники спортсооружений с возложенным на клуб задач непосредственного проведения всех спортивных мероприятий в районе и участия в областных и Всероссийских соревнованиях. Содержание клуба:

частично определить за счет средств ежегодно определяемых на развитие физической культуры и спорта из бюджета района;

частично за счет паевых взносов предприятий и организаций района;

частично за счет взносов всех мелких и средних индивидуальных и частных предпринимателей;

частично за счет пожертвований спонсоров из-за пределов района на проведение тех или иных мероприятий на развитие конкретного вида спорта.

2. Реконструкция стадиона в с. Богатое.

- строительство современного футбольного поля

1-й этап - Подготовительные меропрития под посев газонной травы

2-й этап - Укладка искусственного газона футбольного поля

Сделать пристрой (4x20 м) к спортивному залу ДЮСШ с. Богатое,
ул. Чапаева, 8 с целью размещения там раздевалок.

Создать условия для работы в летней период в с. Богатое на берегу
р.   Самара   в   районе   оз.   Сызганское   относящейся   к   рекреационной
туристической зоне национального парка «Бузулукский бор» районный
летний детский спортивно-оздоровительный лагерь, для этого:

оборудовать пляжную зону на берегу реки Самара 100 м.

построить комплекс площадок для пляжного волейбола и бадминтона

построить комплекс из 10 площадок для пляжного футбола

оборудовать километровую «Тропу здоровья» с тренажерами для открытых спортивных площадок

устанавливать на период работы лагеря на стационарной основе 10-15 столов для настольного тенниса

приобрести 30 комплектов шахматного инвентаря (шахматы, шахматные доски, шахматные часы)

палаточный городок установить на освещенной спортивной площадке

питание организовать в столовой РайПО за счет средств выделяемых на организацию лагерей дневного пребывания.

5. Создать условия и совершенствовать их для проведения в летний
период в с. Богатое на берегу р. Самара в районе оз. Сызганское
относящейся к рекреационной туристической зоне национального парка
«Бузулукский  бор» Межрегионального фестиваля  по пляжным  видам
спорта  (пляжный  волейбол        15   площадок,   Пляжный   футбол        10
площадок).   С   участием   100   и   более   команд   мужских,   женских,
юношеских, ветеранских и т.д. команд.

Для пляжного волейбола планируется приобретение в/б сеток с антеннами, изготовление судейских вышек для каждой площадки.

Для пляжного футбола планируется расширение территории для спортивных площадок за счет выравнивания песчаных оврагов вдоль реки Самара, изготовление 10 комплектов мини - футбольных переносных ворот, размером 2x5 м.

6. Продолжать  развитие  спортивного  туризма  как  одной из неохваченных сфер привлечения населения к здоровому образу жизни. Приобрести 10 лодок, палатки, спальные мешки, для сплавления на лодках по реке Самара, например от г. Бузулук или с. Борское до с. Богатое. Место высадки у «Спортивного лагеря» на озере «Сызганское».

7. Обустройство спортивной площадки у моста через реку Самара в с. Богатое. Мероприятия: отсыпка дороги от «Умета» до площадок 200 метров, засыпка песком площадки, выравнивание поверхности   грейдером   или  пескоразбрасывателем  для  эффективного использования в весенне-осенний период.

8. Развитие борьбы Дзюдо. Обустройство борцовского зала с. Богатое, ул. Советская, 20.

9. Развитие настольного тенниса. Необходимо помещение, где можно установить 5-6 столов для игры в настольный теннис на постоянной основе, для стабильной работы секции по этому виду спорта в с. Богатое.

10. Развитие лыжного спорта. Необходимо: приобрести на ДЮСШ снегоход  «Буран»  для  прокладывания лыжных трасс, приобрести 30 пар лыжероллеров, 50 комплектов лыжного инвентаря.

11. Для развития футбола. Необходимо:

а) приобретать раз в два года футбольную форму и инвентарь для
команд участвующих  в чемпионате района для  взрослых  и юношей
(бутсы, мячи, сетки, футболки, трусы, гетры, щитки).

б) совершенствовать качество футбольных полей:

в п. Центральный; с. Федоровка; с. Печинено; с. Аверьяновка; с. Виловатое; с. Андреевка; пос. Мельзавод, с.Богатое

планировка, нивелировка площадок грейдером после многократного дискования почвы посадка газонной травы приобретение газонокосилок;

установка за футбольными воротами заградительной сетки (мячеулавливатель) размер: высота 8 м. длина 40 м.

в) построить футбольные поля стандартных размеров в селах не имеющих их: с. Максимовка; с. Кураповка; с. Ивановка; с. Съезжее; с. Тростянка.

Всего в районе необходимо строительство 10 футбольных полей с искусственным газонным покрытием размером 105х70 м.

12.  с. Аверьяновка

строительство раздевалок возле хоккейной площадки;

приобретение  комплекта  хоккейной  формы   на   взрослых   и юношей;

реконструкция футбольного поля;

установка  заградительной сетки  (мячеулавливатель)  за футбольными воротами;

б) установка скамеек для зрителей

в) изготовить, установить стандартные футбольные ворота

г) изготовить и установить два комплекта переносных ворот для
игры в мини-футбол (Для проведения весенних и осенних турниров с
приглашением 16 команд из других территорий)

д) посадка газовой травы; устройство спортплощадки для игры в Пляжный волейбол; ограждения для всего комплекса спортивных площадок, посадку деревьев по периметру спортгородка

приобретение  автобуса   на   сельское  поселение   для   поездок спортивных команд на соревнования.

13. п. Мельзавод

ограждение территорий спортивной площадки

установка Вагончика в качестве раздевалки для спортсменов

посадка газонной травы на футбольном поле

посадка деревьев по периметру спортплощадки

убрать свалку от спортплощадки

установка заградительной сетки (мячеулавливатель)

строительство хоккейной коробки

14.с. Виловатое

- установка скамеек для зрителей на комплексной спортивной
площадке с северной и южной стороны футбольного поля

установка вагончика в качестве раздевалки для спортсменов

- установка заградительной сетки (мячеулавливатель) за
футбольными ворота

изготовить два комлекта переносных мини-футбольных ворот 2x5
м для тренировок и проведения турниров по мини – футболу посадка деревьев по периметру спортсооружения

15.с. Андреевка

строительство стандартного футбольного поля ближе к селу

строительство хоккейной коробки возле освещенной мини -
футбольной площадки

посадка деревьев по периметру спортплощадок

16.с. Печинено

ограждение территории спортивной площадки

установка скамеек для зрителей

установка вагончика в качестве раздевалки спортсменов

установка заградительной сетки (мячеулавливатель) за
футбольными воротами

посадка деревьев по периметру спортивной площадки

17.с. Максимовка

строительство стандартного футбольного поля в центре села

строительство хоккейной коробки на территории школы

18. п. Центральный

установка заградительной сетки (мячеулавливатель) за футбольными воротами

установка вагончика в качестве раздевалок для спортсменов

установка скамеек для зрителей

19. с. Федоровка

посадка деревьев по периметру спортивной площадки в три ряда

20. с. Беловка

установка вагончика в качестве раздевалки для спортсменов возле
футбольного поля

строительство хоккейной коробки ка территории школы

21. Новые спортивные мероприятия

- начать  проводить комплексное спортивное мероприятие закрепляющее  традиции   массовых  народных  спортивных  праздников «Малые  олимпийские игры  жителей муниципального района Богатовский» среди всех возрастных  групп  населения  по  наиболее популярным видам спорта в районе в течении 2-3 дней в одном месте (футбол, волейбол, н/теннис, шахматы и др.)

- проводить в с. Богатое в летний период межрегиональный
фестиваль по пляжным видам спорта (пляжный волейбол, пляжный
футбол) среди мужских, женских, юношеских, ветеранских и др. команд

проводить круглогодичную спартакиаду среди производственных
коллективов физкультуры и сельских поселений муниципального района
Богатовский по наиболее популярным видам спорта

22. Организационные мероприятия.

- проводить ежегодные двухнедельные сборы для взрослой
футбольной команды «Восход» Богатое выступающей в первенстве
области в преддверии сезона (апрель) и женской волейбольной команды
«Восход» Богатое (август месяц)

- решить вопрос по оплате спорторганизаторам сельских поселений
за работу с взрослым населением

- в целях активизации организационной работы, участия команд
сельских поселений в районных соревнованиях, создать в каждой
Администрации сельского поселения Совет физкультурно-спортивного
актива, в состав которого входят: Глава сельского поселения
(руководитель Совета), руководитель СПК, директор школы, учитель
физкультуры, тренеры - общественном по видам спорта.

23. Строительство универсальных игровых спортивных площадок размером 30х60 м в районе в количестве 15 штук.

24. Строительство городошных площадок размером 30х40 м в районе в количестве 10 штук.

25. Для повышения обеспеченности населения 5 сельских поселений района учреждениями культурно-досугового типа необходимо строительство физкультурно-оздоровительных комплексов со спортзалом в количестве 10 штук на 100 и 200 мест.

Отрасль « Здравоохранения»

Реализация приоритетного национального проекта "Здоровье" создала определенные предпосылки для укрепления производственного и инфраструктурного потенциала сельских поселений, развития их экономики, повышения занятости и доходов сельского населения, улучшения их жилищных условий и социальной среды обитания.

Сеть лечебных учреждений района представлена следующим образом:

Центральная районная больница:

- стационар на 92 коек с отделениями: терапевтическим, хирургическим, инфекционным, гинекологическим, педиатрическим, поликлиника.

-  фельдшерско–акушерские пункты - 10 шт.,

-  офисы врача общей практики – 5 шт.

Здоровье населения является определяющим фактором в вопросе качества жизни в целом.  В здравоохранении решались задачи по улучшению состояния здоровья граждан района путем обеспечения широким слоям населения доступности медицинской помощи и повышения качества лечебных услуг, укрепления материально-технической базы медицинских учреждений.

Осуществлялись следующие мероприятия по реализации приоритетного национального проекта «Здоровье»:

сохранение здоровья детей; развитие скорой и неотложной медицинской помощи; диспансеризация работающих граждан.

В рамках реализации данной программы дополнительно обследовано 205 человек, проводилось оснащение  оборудованием амбулаторно-поликлинической помощи,  стационарной помощи в родильном отделении  на сумму 144,3 тыс. рублей, (приобретены реанимационное устройство для ручной вентиляции легких, стерилизатор, медицинские весы электронные и другое оборудование), ремонтные  работы по восстановлению крыш зданий  хирургического и терапевтического отделений ЦРБ -1846,6 тыс. рублей,  проведен ремонт склада медикаментов, лаборатории, скорой помощи,  сантехнические работы в терапевтическом корпусе.

Обеспеченность больничными койками в 2012 году составила 65,6 койки на 10 тыс. населения, с учетом  коек стационара дневного пребывания По прогнозу 2014-2020 годах данный показатель  незначительно изменится.

В соответствии с ФЗ с 1 января 2013 года учреждения здравоохранения приобрели статус  государственных учреждений, но на районном уровне  не снижается ответственность за предоставление качественных медицинских услуг на территории муниципального образования.

В 2012 году в рамках программы «Модернизация объектов здравоохранения» за счет средств областного и местного бюджетов произведен ремонт хирургического, терапевтического, родильного отделений ЦРБ. Получены, дополнительно, две машины скрой помощи.

В текущем году будут установлены новые модульные ФАПы в с. Андреевка, с. Кураповка и планируется установка еще 2 в с. Аверьяновка и с. Тростянка.

Потребление  некачественной, повышенной жесткости  воды  губительно сказывается на здоровье детей. За последние годы в несколько раз увеличилось заболевание населения  мочекаменной болезнью.  Для профилактики здоровья детей необходимо установить  сооружения по очистке воды в дошкольных, школьных и лечебных учреждениях района.

Грантовая поддержка на реализацию местных инициатив

Поддержку местных инициатив предполагается осуществлять в форме  предоставления грантов на безвозмездной и безвозвратной основе за счет средств федерального и региональных бюджетов на реализацию проектов, отобранных на конкурсной основе в Самарской области.

Проекты, предлагаемые для прохождения по конкурсу на получение грантовой поддержки, разрабатываются по следующим направлениям:

- благоустройство сельских поселений (прокладка уличных дорог и тротуаров, озеленение, освещение, строительство мостов, устройство колодцев, артезианских скважин и др.);

- экологическая реабилитация сельских территорий (ликвидация накопленных ущербов);

- сохранение и восстановление природных ландшафтов, историко-культурных памятников, храмов;

- оздоровление социальной среды местного сообщества (борьба с алкоголизацией населения, наркоманией и правонарушениями, пропаганда здорового образа жизни);

- трудовое, нравственное и патриотическое воспитание сельской молодежи, поддержка молодых семей;

- проведение смотров-конкурсов коллективов народного творчества и художественной самодеятельности, организация деятельности центров досуга и детского творчества.

В качестве планирования мероприятий привлечения грантовой поддержки можно использовать развитие  спортивного  туризма  как  одной из неохваченных сфер привлечения населения к здоровому образу жизни.

Возможность осуществлять однодневные, многодневные пешие походы, сплавления на лодках по реке Самара спортивных команд школ, коллективов физкультуры, производственных коллективов неоценима в плане оздоровления, живого общения с природой, сплоченности, налаживания здоровой атмосферы внутри коллектива через общение в полуэкстренной обстановке.

Привлечение грантовой поддержки на проведение новых спортивных мероприятий: комплексное спортивное мероприятие, закрепляющее  традиции   массовых  народных  спортивных  праздников «Малые  олимпийские игры  жителей муниципального района Богатовский» среди всех возрастных  групп  населения  по  наиболее популярным видам спорта в районе в течении 2-3 дней в одном месте (футбол, волейбол, настольный теннис, шахматы и др.).

В целях гражданско-патриотического воспитании и развития научно- исследовательской деятельности молодежи в районе проводится различные мероприятия и конкурсы: районный фестиваль детского творчества, социальный проект «Гражданин», Фестиваль детских Центров гражданских инициатив, конкурс мультимедийных проектов «О людях славящих наш край», спортивные соревнования «Юность в сапогах», олимпиада для школьников начальных классов, «Ученик года», физико-математический турнир «Кубок Архимеда», ЮИД, «Безопасное колесо».

Администрация района поддерживает внедрение образовательной  программы «Шахматный всеобуч» в 1-4 классах в Максимовской школе.

В 2012 году в районе функционировало 67 секций и кружков спортивной направленности, которые посещали 1171 человек. Проводятсяь спартакиады и  мероприятия, формирующие  навыки  здорового  образа  жизни.

В период социально-экономических преобразований в нашей стране, дело воспитания молодого поколения приобретает особое значение для развития общества.  Реализация молодежной политики  на территории муниципального района Богатовский  преследует следующие цели:

- повысить роль молодежи в общественной среде района;

- создать условия для проявления активной среды представителей подрастающего поколения в системе реализации молодежной политики на территории района;

- активизировать  участие молодежи в жизни общества с учетом разнообразных потребностей, обстоятельств и взглядов молодых людей.

В 2012 году с участием Дома молодёжных объединений и Общественного  молодежного парламента продолжена целенаправленная работа в различных направлениях: антинаркотическое, политико-правовое, общественно-добровольческое, направление трудовой занятости и других.  С целью воспитания у подрастающего поколения бережного отношения к родному краю реализовывается «Программа по  патриотическому воспитанию молодёжи в муниципальном образовании».

За отчетный период воспитанниками Дома молодежных организаций совместно с военно-патриотическим объединением «Звезда» в школах района были проведены «Уроки мужества», военно-спортивная игра «Защитник Отечества», регулярно проводятся антинаркотические мероприятия, развлекательные и другие мероприятия. Ежегодное участие в окружных, областных, всероссийских, международных научно-практических конференциях.

В 2012 году  муниципальные общеобразовательные учреждения района    приняли участие в конкурсе «ЭкоЛидер» и в конкурсе Дня защиты от экологической опасности. Дипломами участника конкурса были награждены ГБОУ СОШ с. Богатое, ГБОУ СОШ с. Печинено. На территории района проводятся  конкурсы в целях укрепления имиджа экологической политики, повышения уровня экологической культуры населения района, создания дополнительной мотивации и стимулирования природоохранной деятельности. В сентябре 2012 года команда муниципального  района приняла участие в экологическом карнавале «Солнечный ветер», где получила Диплом участника карнавала.

Все выше перечисленные районные и межмуниципальные мероприятия могут проводится на качественно новом уровне при использовании средств грантовой поддержки.

Средства федерального бюджета, направляемые на поддержку  местных инициатив, предусматривается предоставлять в виде субсидий на проекты, прошедшие конкурсный отбор в регионе, в порядке и на условиях, установленных Правительством Российской Федерации.

Администрацией муниципального района Богатовский  особое внимание уделяется поддержке и развитию малого и среднего  предпринимательства, в том числе сфере агропромышленного производства. Создана правовая база, разработаны и осуществляются различные виды государственной поддержки: финансовая, информационная и другие.

По итогам  2012 года количество  малых предприятий и организаций малого бизнеса остались на уровне прошлого года, и составило 129. Количество предпринимателей  без образования юридического лица увеличилось и составило 452 человека, или 100,0 % к соответствующему периоду прошлого года. Среднесписочная численность работников, занятых на средних и малых  предприятиях  1445 человек

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ, оказано услуг собственными силами малых предприятий на сумму 684 млн. руб., или 131,1%   к уровню прошлого года.

Реализуются меры по улучшению стартовых условий для предпринимательской деятельности молодежи и начинающих предпринимателей в доступе к финансовым ресурсам.  Администрацией муниципального района оказывается методическая и организационная помощь субъектам малого предпринимательства для участия в конкурсе на получение грантов.

С целью создания благоприятных условий для развития  малого  и среднего предпринимательства в муниципальном районе Богатовский,  действует программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района Богатовский Самарской области».

Наряду с осуществляющей деятельность организацией НП «Объединение предпринимателей муниципального района Богатовский Самарской области» создан  Богатовский Фонд микрофинансирования.

Без серьезного увеличения инвестиций в жилищное строительство, объекты социальной и инженерной инфраструктуры села не удастся  повысить качество социальной среды обитания сельского населения. Все это пагубным образом скажется на демографической и трудоресурсной ситуации в сельской местности.

Система программных мероприятий,  перечень строительных объектов, предлагаемых к финансированию в 2014 -2020 годах по муниципальному району Богатовский приведены в приложении 1.