Утверждена:

Постановлением администрации

муниципального района Богатовский

Самарской области №  322  от 24.04.2019г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОГАТОВСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2019-2023 ГОД»

(далее Программа)

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы: | Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района Богатовский Самарской области на 2019-2023 год» |
| --- | --- |
| Заказчик программы, он же координатор программы: | Администрация муниципального района Богатовский Самарской области |
| Основание для разработки программы: | Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 10.12.1995г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» Федеральный закон от 08.11.2007г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| Разработчик программы: | Администрация муниципального района Богатовский Самарской области |
| Исполнители программы: | Администрация муниципального района Богатовский Самарской области; ОГИБДД МО МВД России «Борский» (по согласованию); ГБУЗ СО «Богатовская ЦРБ» (по согласованию); МУП «Редакция газеты «Красное Знамя» муниципального района Богатовский Самарской области»; МКУ «Управление культуры и молодежной политики муниципального района Богатовский Самарской области»; Образовательные учреждения муниципального района Богатовский Самарской области (по согласованию); Общественные организации (по согласованию); Администрации сельских поселений муниципального района Богатовский Самарской области (по согласованию) |

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

| Цели программы: | повышение безопасности дорожного движения в муниципальном районе Богатовский Самарской области за счет выполнения комплекса организационных и технических мероприятий, сокращение числа погибших в результате ДТП |
| --- | --- |
| Задачи программы: | создание системы профилактики, позволяющий сформировать стереотип законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения; совершенствование системы мер по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма; повышение качества подготовки водителей транспортных средств; сокращение времени прибытия соответствующих служб на место ДТП, повышение эффективности их деятельности при оказании помощи пострадавшим |

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ И МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

| Срок реализации | 2019-2023год |
| --- | --- |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной Программы | 1.Снижение количества дорожно-транспортных происшествий. 2.Снижение количества пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий. 3.Снижение количества погибших в результате дорожно-транспортных происшествий. 4. Повышение безопасности дорожных условий |
| Прогнозируемые объемы и источники финансирования Программы | Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального района Богатовский Самарской области 2019 - 17394,3 тыс.руб. 2020 - 17899,3 тыс.руб. 2021 - 20080 тыс.руб. 2022 - 20080 тыс.руб. 2023 - 20080 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации мероприятий Программы | Повышение безопасности дорожных условий, снижение количества дорожно-транспортных происшествий в том числе с пострадавшими и погибшими. |

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, НАПРАВЛЕННОЕ НА

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Правовое регулирование в сфере безопасности дорожного движения регламентировано Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Федеральным законом от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», постановлением администрации муниципального района Богатовский Самарской области от 13.11.2018 № 956 «Об утверждении состава комиссии по безопасности дорожного движения муниципального района Богатовский Самарской области в новой редакции» и иными нормативными правовыми актами.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ

НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ

МЕТОДАМИ

Проблема аварийности на автотранспорте приобрела особую остроту в последнее десятилетие в связи с несоответствием существующей дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения, крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

По данным Всемирной организации здравоохранения, 30-40 процентов всей смертности от несчастных случаев приходится на долю дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП).

В Послании Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации 2005 года отмечается, что решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения относится к наиболее приоритетным задачам развития страны.

Обстановка с обеспечением безопасности дорожного движения на территории муниципального   района Богатовский Самарской области  остается напряженной. Решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной из приоритетных задач Администрации муниципального   района Богатовский Самарской области,  комплексное решение которой необходимо разделять на следующие основные составляющие: профилактическая работа по обеспечению безопасности дорожного движения, ремонт и содержание дорог и пешеходных дорожек, внедрение технических средств контроля.

Неудовлетворительные дорожные условия – одна из причин аварий на дорогах, из-за которых совершается большое количество дорожно-транспортных происшествий. На сегодняшний день более  85 процентов автомобильных дорог местного значения не отвечает установленным нормативным требованиям, имеются повреждения дорожного покрытия, недостаточное освещение улиц, требуется замена дорожных знаков в соответствии с техническими регламентами.

Проблема обеспечения безопасности дорожного движения носит межведомственный характер, так как затрагивает сферу  муниципальной  власти, правоохранительных органов  и для достижения установленных целей, должна решаться с использованием программных методов.

ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ЕЕ ИСПОЛНЕНИЕМ

Текущее управление и контроль за реализацией программы осуществляет администрация муниципального района Богатовский.

Исполнители несут ответственность за реализацию программы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

Администрация района осуществляет:

- координацию исполнения мероприятий программы, мониторинг их реализации;

-  непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий программы.

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПО ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ.

| Наименование цели, задачи, показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя(индикатора) по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отчет на 31.12.17 | Плановый период(прогноз) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | количество |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | количество |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| социальный риск | (Число лиц погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения) |  | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| транспортный риск | (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10тыс. транспортных средств) |  | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| тяжесть последствий | (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 пострадавших) |  | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Цель. Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном районе Богатовский за счет выполнения комплекса организационных и технических мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целью Программы является сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2020 году на 25 процентов по сравнению с 2017 годом. | количество |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 1 .Создание системы профилактики, позволяющей сформировать стереотип законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество проведенных встреч, "круглых столов" с руководящим и преподавательским составом образовательных учреждений по актуальным вопросам безопасности дорожного движения от числа запланированных в текущем году | количество |  | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Задача 2. Совершенствование системы мер по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма |  |  |  |  |  |  |  |  |
| количество материалов по безопасности дорожного движения размешенных в СМИ и/или в сети Интернет от числа запланированных в текущем году | количество |  | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| Количество проведенных мероприятий но пресечению нарушений ПДД совместно с КДН и администрациями поселений и УУП | количество |  | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Задача 3. Совершенствованию форм и методов организации контрольно-надзорной деятельности за соблюдением норм и правил в области обеспечении безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество аналитического материала подготовленною по результатам обобщения последствий ДТП | количество |  | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Задача 4. Организационные и инженерные меры, направленные на предупреждение причин возникновения ДТП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| количество фактически обустроенных пешеходных переходов в соответствии с требованиями действующего законодательства в текущем году от числа запланированных в текущем году | количество |  | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 |
| Установка дорожных знаков в соответствии с дислокацией, в соответствии с требованиями действующего законодательства в текущем году от числа запланированных в текущем году | % | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| Обустройство пешеходных тротуаров и дорожек, в соответствии с требованиями действующего законодательства в текущем году от числа запланированных в текущем году | % |  | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Обустройство освещения улиц, в соответствии с требованиями действующего законодательства в текущем году от числа запланированных в текущем году | % |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Задача 5. На изменение общественного отношения к проблемам безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| количество ДНД и информации полученной от ДНД в сфере безопасности дорожного движения | % |  | 3 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 |
| Задача 6. На изменение общественного отношения к проблемам безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроль за дорожным движением, в том числе с видеофиксацией, в том числе на правах софинансирования | Количество | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача 7. Совершенствование деятельности органов местного самоуправления к проблемам безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эвакуационная служба погибших, в том числе на правах софинансирования | Количество | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Эвакуация транспорта с места ДТП, в том числе на нравах софинансирования | количество | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |