## АДМИНИСТРАЦИЯ

## СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ БОГАТОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОГАТОВСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   31  января  2020 года  №  1/19

О подготовке проекта изменений в Генеральный план

сельского поселения Богатое муниципального района Богатовский Самарской области

В соответствии с частью 2 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Богатое муниципального района  Богатовский  Самарской области, постановляю:

- Подготовить проект изменений в Генеральный план сельского поселения Богатое муниципального района Богатовский  Самарской области, утвержденный решением Собрания представителей сельского поселения Богатое муниципального района Богатовский Самарской области от 29.06.2007 № 8, (далее – проект изменений в Генеральный план), в части изменения границы населенного пункта или границ населенных пунктов с целью исключения их пересечения с границами земельных участков, границами муниципальных образований, границами территориальных зон (за исключением случаев, установленных Федеральным законом № 218-ФЗ), иных препятствий для внесения сведений о границах населенных пунктов в ЕГРН.

- Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке изменений в Генеральный план в соответствии с приложением № 1 к настоящему постановлению.

- Предложения заинтересованных лиц связанные с пересечением границ земельных участков с границей населенного пункта принимаются в срок до 01 июня 2020 года по адресу: 446630, Самарская область, Богатовский район, село Богатое, ул. Комсомольская, д. 46, либо по адресу электронной почты pos.bogatoe@yandex.ru.

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное Знамя» и на официальном сайте администрации муниципального района Богатовский Самарской области в разделе «Сельское поселение Богатое».

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Богатое

муниципального района Богатовский

Самарской области                                                                      А.В. Немальцев

Приложение № 1

к постановлению Администрации сельского поселения Богатое муниципального района Богатовский Самарской области

от «31» января 2020 года № 1/17

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в генеральный план сельского поселения Богатое муниципального района Богатовский Самарской области (далее также – проект изменений в генеральный план)

| № | Мероприятия | Исполнитель | Сроки проведения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка проекта изменений в генеральный план | Исполнитель по контракту | До 28.07.2020 |
| 2. | Размещение изменений в генеральный план во ФГИС ТП | Администрация сельского поселения Богатое | До 01.08.2020 |
| 3. | Согласование проекта изменений в генеральный план с уполномоченными органами государственной власти | Администрация сельского поселения Богатое | До 02.11.2020 |
| 4. | Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту изменений в генеральный план | Администрация сельского поселения Богатое | До 30.10.2020 |
| 5. | Доработка проекта изменений в генеральный план с учетом замечаний, поступивших по результатам согласования с уполномоченными органами, а также по результатам публичных слушаний | Исполнитель по контракту | До 04.11.2020 |
| 6. | Утверждение проекта изменений в генеральный план | Собрание представителей сельского поселения Богатое | До 07.11.2020 |
| 7. | Опубликование утверждённых изменений в генеральный план | Глава сельского поселения Богатое | В течение 10 дней со дня утверждения изменений в генеральный план |