**ВЕСТНИК сельского поселения Печинено**

**12+ № 23 (258) 18 сентября 2019 года**

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН Богатовский СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**Печинено ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.09.2019 года №61**

Об утверждении муниципальной целевой Программы развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения Печинено муниципального района Богатовский Самарской области на 2019 – 2028 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом сельского поселения Печинено, постановлением Главы сельского поселения Печинено от 10.05.2011 года № 37 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке и реализации муниципальных долгосрочных целевых программ и Порядка проведения и критерии оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ на территории сельского поселения Печинено муниципального района Богатовский Самарской области» , Администрация сельского поселения Печинено муниципального района Богатовский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную целевую Программу развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения Печинено муниципального района Богатовский Самарской области на 2019 – 2028 годы.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник сельского поселения Печинено».

Глава сельского поселения Печинено муниципального района Богатовский Самарской области О.Н. Сухарева

Утверждена Постановлением Администрации сельского поселения Печинено муниципального района Богатовский Самар­ской области от 10.09.2019 года № 61

Муниципальная целевая Программа развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения Печинено муниципального района Богатовский Самарской области

на 2019 – 2028 годы

**ПАСПОРТ муниципальной программы развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения Печинено муниципального района Богатовский Самарской области**

**на 2019 – 2028 годы.**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | - муниципальная программа развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения Печинено муниципального района Богатовский Самарской области  на 2019 – 2028 годы. |
| Основание для разработки | * распоряжения Правительства Российской Федерации от   30 ноября 2010 г. № 2036-р и от 8 ноября 2012 г. № 2071-р, постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 г. № 598 «О федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» |
| Муниципальный заказчик-координатор Программы | - администрация сельского поселения Печинено муниципального района Богатовский Самарской области |
| Разработчик Программы | - администрация сельского поселения Печинено муниципального района Богатовский Самарской области |
| Цели Программы | Основные цели Программы:  - повышение качества жилищно-коммунального обслуживания потребителей, обеспечение надежности работы инженерно-коммунальных систем жизнеобеспечения,  комфортности и безопасности условий проживания граждан;  - улучшение санитарного состояния населенных пунктов сельского поселения Печинено |
| Задачи Программы | - развитие систем водоснабжения, водоочистки и водоотведения жилищно-коммунального комплекса сельского поселения Печинено;  - повышение качества, надежности и доступности предоставления услуг водоснабжения и водоотведения населению;  разработка и реализация комплекса мер, направленных на совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления. |
| Важнейшие целевые индикаторы Программы | - доля населения, имеющего доступ к центральному водоснабжению, в общей численности населения;  количество модернизированных объектов водоснабжения  протяженность модернизированных и построенных сетей водоснабжения  - доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения  - количество населенных пунктов, охваченных системами сбора и удаления отходов  - количество информационных материалов, размещенных в средствах массовой информации в целях обеспечения экологического просвещения в сфере обращения с отходами |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2019-2028 годы  I этап – 2019-2022 годы;  II этап – 2023-2028 годы. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 95,0млн. рублей, в том числе:  - средства федерального бюджета – 25,220 млн.рублей;  - средства бюджета Самарской области – 36,292 млн. рублей;  - средства бюджета муниципального района Богатовский –3,238 млн. рублей;  - средства бюджетов сельских поселений муниципального района Богатовский – 2,5 млн. рублей;  - средства внебюджетных источников – 27,750 млн. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности | -увеличение количества населенных пунктов, охваченных системами сбора и удаления отходов, до 12 единиц;  - модернизация погонных метров сетей водоснабжения  - увеличение доли населения, имеющего доступ к центральному водоснабжению, до 95 %; |

**1.Характеристика проблемы**

**1.1. Водоснабжение и водоотведение**

Сельское поселение Печинено расположено в западной части муниципального района Богатовский Самарской области.

Общая площадь земель сельского поселения Печинено составляет 16599 га.

Существующая численность населения сельского поселения Печинено по состоянию на 01.01.2017 г. составляет 1785 человек.

В состав территории сельского поселения Печинено входят двенадцать населенных пунктов: село Печинено, село Тростянка, село Федоровка, поселок Центральный, поселок Никольский, поселок Петровский, поселок Елшанский, поселок Восточный, поселок Западный, поселок Ключ Мира, поселок Горский, поселок Духовой. Административным центром является село Печинено.

Жилой фонд.

Весь жилищный фонд сельского поселения Печинено представлен малоэтажной застройкой и составляет 100 % от общей площади жилищного фонда поселения

Данные о существующем жилом фонде в населенных пунктах сельского поселения Печинено приведены в таблице

**Жилой фонд сельского поселения Печинено**

| Жилищный фонд всего | | Деревянные дома | | Каменные дома  (в т. ч. кирпичные, крупнопанельные, блочные) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| м2 | % | м2 | % | м2 | % |
| 57,6 | 100 | 44,9 | 78,0 | 12,7 | 22,0 |

Общественно-деловая зона

Земельные участки в составе общественно-деловых зон предназначены для застройки административными зданиями, объектами образовательного, культурно-бытового, социального назначения и иными предназначенными для общественного использования объектами.

Общественный центр сельского поселения Печинено - село Печинено.

Данные организаций, расположенных в черте населенных пунктов поселения,

по состоянию на 01.01.2019 г.

**Связь**

Отделение почтовой связи с. Печинено ул. Юбилейная, д. 2,  
Отделение почтовой связи с. Тростянка, ул. Молодежная, д. 28,

Отделение почтовой связи пос. Центральный, ул. Центральная, д. 33.  
**Торговля:**

Магазины:  
Богатовское Районное Потребительское общество магазин № 25  с. Печинено, ул. Зеленая, д. 10

Богатовское Районное Потребительское общество магазин №29 с. Тростянка, ул. Комарова, д. 30

ИП Кузнецов Владимир Александрович магазин «Виктория» п. Центральный, ул.Центральная, д. 29Б;

Индивидуальный Предприниматель Бербец Татьяна Александровна, магазин «Березка», с. Печинено, ул. Зеленая, д. 10 А;

Индивидуальный Предприниматель Бербец Татьяна Александровна, магазин «Татьяна», с. Тростянка, ул. Чиркова, д. 97 А.

**Учреждения образования:**

ГБОУ Печиненская средняя общеобазовательная школа «Образовательный центр» с. Печинено, ул. Зеленая, д. 4

ГБОУ Тростянская основная общеобразовательная школа с. Тростянка, ул. Молодежная, д. 41

**Учреждения здравоохранения:**

Офис врача общей практики с. Печинено, ул. Зеленая, д.18А;

Фельдшерско-акушерский пункт с. Тростянка, ул. Молодежная, д. 28;

Фельдшерско-акушерский пункт п. Центральный, ул. Центральная, ул. Молодежная, д. 1;

**Учреждения культуры:**

Клуб с. Печинено, ул. Зеленая, д. 25;

Сельский дом культуры с. Тростянка, ул. Чиркова, д. 97;

Социо-культуный центр п. Центральный, ул. Центральная, д. 26;

**Сельскохозяйственное производство:**

Подсобное хозяйство ФГУП ГНП РКЦ ЦСКБ-Прогресс ;

Крестьянско-фермерское хозяйство Офина Сергея Михайловича;

Крестьянское фермерское хозяйство Бербеца Михаила Васильевича;

Крестьянское фермерское хозяйство Верина Василия Петровича.

3.7. Комплекс инженерного обеспечения сельского поселения Печинено включает в себя:

1. Водоснабжение;

2. Водоотведение;

3. Теплоснабжение;

3. Газоснабжение;

4. электроснабжение.

**3.8. Общая характеристика водоснабжения и водоотведения**.

из 2-х артезианских скважин. В схему водоснабжения включены водонапорная башня и уличные сети . Сети тупиковые. Протяженность уличной сети 4 км.

Населенные пункты п. Никольский, п.Петровский, п.Восточный, п. Западный, п.Горский, п.Ключ Мира, п. Духовой, п. Елшанский, централизованного водоснабжения не имеют. Снабжение 3.9. Водоснабжение

В настоящее время источником водоснабжения потребителей сельского поселения Печинено являются артезианские скважины, колодцы и естественные водоемы.

Источником водоснабжения потребителей в селе Печинено являются 4 артезианские скважины, оборудованные насосами ЭЦВ-6. Все скважины включены в общую схему водоснабжения посредством кольцевания сетями водопровода. В схему также включена водонапорная башня. Протяженность сети составляет 7,6 км.

Село Федоровка обеспечено централизованным водоснабжением из одной артезианской скважины, оборудованной насосом ЭЦВ-6. Общая протяженность водопроводных сетей 4,5 км.

Водоснабжение п. Центральный осуществляется из 5 артезианских скважин, оборудованных насосами ЭЦВ-16. Система водоснабжения включает в себя две водонапорные башни, закольцованные уличные сети общей протяженностью 6 км.

С. Тростянка обеспечивается централизованным водоснабжением водой осуществляется из колодцев и индивидуальных скважин.

**Обеспеченность жилищного фонда коммунальной инфраструктурой**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НАИМЕНОВАНИЕ | Печинено | Тростянка | Федоровка | Центральный | Восточный | Западный | Петровский | Никольский | Ключ Мира | Горский | Елшанский | Духовой |
| Обеспеченность Водопроводом в полезной площади тыс. м2 | 16,7 | 12,7 | 6,5 | 6,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Обеспеченность Канализацией м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Водоотведение.

В настоящее время в населенных пунктах сельского поселения Печинено сети канализации отсутствуют.

Дома оборудованы надворными уборными и выгребными ямами.

**1.2. Сбор и вывоз бытовых отходов**

На территории сельского поселения Печинено, сбор и вывоз твердых бытовых отходов осуществляется жителями поселения самостоятельно в места временного сбора и хранения ТБО.

Контейнеры для сбора и вывоза ТБО на территории сельского поселения Печинено установлены в одном населенном пункте - п. Духовой.

#### 2.Целевые индикаторы и показатели Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Един. измер.** | **2018 (базовый)** | **Прогноз по годам реализации Программы** | | | | | | | | | | |
| **2019** | **2020** | | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
|  | Водоснабжение в сельских поселениях Муниципального района | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Строительство локальных водопроводов в сельских поселениях Муниципального района | км | 0 | - | | - | 2,0 | 4,0 | 4,0 | - | - | - | - | - |
| 2 | Уровень обеспечения населения питьевой водой в сельских поселениях за счет центраизованного водоснабжения | % | 74 | 74 | | 74 | 83 | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |

**3.Реализация мероприятий по обеспечению объектами водоснабжения на территории сельского поселения Печинено Муниципального района Богатовский**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Показатели** | **Един.**  **измер.** | **Всего** | **В том числе по годам реализации Программы** | | | | | | | | | |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
|  | **Строительство локальных сетей водоснабжения -всего** | млн. руб. | 92,5 |  |  |  |  | 4,2 | 33,85 | 54,45 |  |  |  |
|  | ***- строительство водозаборов (артезианских скважин)***  Проектирование и бурение артезианской скважины п.Центральный с установкой частотного преобразователя, ее оформление | ед. | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| млн.руб | 2,9 |  |  |  |  |  | 2,9 |  |  |  |  |
|  | Проектирование и бурение артезианской скважины п.Фёдоровка с установкой частотного преобразователя, ее оформление | ед. | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| млн.руб. | 2,9 |  |  |  |  |  | 2,9 |  |  |  |  |
|  | Проектирование, строительство и оформление артезианской скважины с установкой частотного преобразователя п.Петровский | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| млн.руб. | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
|  | Проектирование, строительство и оформление артезианской скважины с установкой частотного преобразователя п.Западный | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| млн.руб. | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
|  | Проектирование, строительство и оформление артезианской скважины с установкой частотного преобразователя п.Восточный | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| млн.руб. | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
|  | Проектирование, строительство и оформление артезианской скважины с установкой частотного преобразователя п.Елшанский | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| млн.руб. | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
|  | Проектирование, строительство и оформление артезианской скважины с установкой частотного преобразователя п.Горский | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| млн.руб. | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
|  | Проектирование, строительство и оформление артезианской скважины с установкой частотного преобразователя п.Никольский | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| млн.руб. | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
|  | Проектирование, строительство и оформление артезианской скважины с установкой частотного преобразователя п.Духовой | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| млн.руб. | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
|  | ***- строительство водоводов*** | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***- строительство водонапорных установок (водонапорных башен)***  Проектирование и строительство и установка башни Рожновского 80куб.м. п.Фёдоровка | ед. | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| млн.руб | 1,9 |  |  |  |  |  | 1,9 |  |  |  |  |
|  | Проектирование, строительство и установка башни Рожновского 80куб.м. п.Печинено | ед. | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| млн.руб. | 1,9 |  |  |  |  |  | 1,9 |  |  |  |  |
|  | ***- строительство распределительного водопровода***  Строительство водопроводных сетей. Полиэтилен Д-100мм. п.Центральный | км | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| млн.руб | 3,1 |  |  |  |  |  | 3,1 |  |  |  |  |
|  | Строительство водопровода. Полиэтилен Д-100мм п.Фёдоровка | км | 4,52 |  |  |  |  |  | 4,52 |  |  |  |  |
| млн.руб | 9,5 |  |  |  |  |  | 9,5 |  |  |  |  |
|  | Строительство водопроводных сетей Полиэтилен. Д-100мм) п.Тростянка | км | 6 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  |  |
| млн.руб | 12,6 |  |  |  |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 |  |  |  |
|  | Строительство водопроводных сетей Полиэтилен. Д-100мм. п.Печинено | км | 7 |  |  |  |  |  | 3,5 | 3,5 |  |  |  |
| млн.руб | 14,9 |  |  |  |  |  | 7,45 | 7,45 |  |  |  |
|  | Проектирование, строительство водопровода. п.Петровский | км | 1,1 |  |  |  |  |  |  | 1,1 |  |  |  |
| млн.руб | 2,6 |  |  |  |  |  |  | 2,6 |  |  |  |
|  | Проектирование, строительство и оформление водопровода п.Западный | км | 1,2 |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |
| млн.руб | 2,8 |  |  |  |  |  |  | 2,8 |  |  |  |
|  | Проектирование, строительство и оформление водопровода п.Западный | км | 1,1 |  |  |  |  |  |  | 1,1 |  |  |  |
| млн.руб | 2,6 |  |  |  |  |  |  | 2,6 |  |  |  |
|  | Проектирование, строительство и оформление водопровода п.Елшанский | км | 1,2 |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |
| млн.руб | 2,8 |  |  |  |  |  |  | 2,8 |  |  |  |
|  | Проектирование, строительство и оформление водопровода п.Горский | км | 1,2 |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |
| млн.руб | 2,8 |  |  |  |  |  |  | 2,8 |  |  |  |
|  | Проектирование, строительство и оформление водопровода п.Никольский | км | 1,5 |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |
| млн.руб | 3,5 |  |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  |
|  | Проектирование, строительство и оформление водопровода п.Духовой | км | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| млн.руб | 4,7 |  |  |  |  |  |  | 4,7 |  |  |  |

**4. Реализация мероприятий по обеспечению сбора и вывоза ТБО на территории сельского поселения Печинено Муниципального района Богатовский**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Показатели** | **Един.**  **измер.** | **Всего** | **В том числе по годам реализации Программы** | | | | | | | | | |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
|  | **Устройство контейнерных площадок и покупка контейнеров - всего** | млн. руб. | 2,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - |  |  |  |
|  | ***Устройство контейнерных площадок в с.Печинено*** | ед. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| млн.руб | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Покупка контейнеров - всего*** | ед. | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| млн.руб. | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | С. Печинено ***Устройство контейнерных площадок***  ***Покупка контейнеров*** | ед. | 15 | 8 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ед. | 45 | 20 | 20 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| млн.руб. | 0,62 | 0,3 | 0,3 | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | С.. Тростянка ***Устройство контейнерных площадок***  ***Покупка контейнеров*** | ед. | 15 |  |  | 8 | 7 |  |  |  |  |  |  |
| ед. | 45 |  |  | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| млн.руб. | 0,62 |  |  | 0,28 | 0,34 |  |  |  |  |  |  |
|  | С. Федоровка ***Устройство контейнерных площадок***  ***Покупка контейнеров*** | ед. | 10 |  |  |  | 4 | 6 |  |  |  |  |  |
| ед. | 20 |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  |  |  |
| млн.руб. | 0,35 |  |  |  | 0,16 | 0,19 |  |  |  |  |  |
|  | П. Центральный ***Устройство контейнерных площадок***  ***Покупка контейнеров*** | ед. | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| ед. | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
| млн.руб. | 0,25 |  |  |  |  | 0,25 |  |  |  |  |  |
|  | П. Восточный ***Устройство контейнерных площадок***  ***Покупка контейнеров*** | ед. | 2 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| ед. | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
| млн.руб. | 0,09 |  |  |  |  | 0,06 | 0,03 |  |  |  |  |
|  | П. Западный ***Устройство контейнерных площадок***  ***Покупка контейнеров*** | ед. | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| ед. | 3 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
| млн.руб. | 0,05 |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |
|  | П. Никольский ***Устройство контейнерных площадок***  ***Покупка контейнеров*** | ед. | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| ед. | 3 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
| млн.руб. | 0,05 |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |
|  | П. Петровский ***Устройство контейнерных площадок***  ***Покупка контейнеров*** | ед. | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| ед. | 6 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
| млн.руб. | 0,09 |  |  |  |  |  | 0,09 |  |  |  |  |
|  | П. Ключ Мира ***Устройство контейнерных площадок***  ***Покупка контейнеров*** | ед. | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| ед. | 3 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
| млн.руб. | 0,05 |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |
|  | П. Елшанский ***Устройство контейнерных площадок***  ***Покупка контейнеров*** | ед. | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| ед. | 3 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
| млн.руб. | 0,05 |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |
|  | П. Горский ***Устройство контейнерных площадок***  ***Покупка контейнеров*** | ед. | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| ед. | 6 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
| млн.руб. | 0,09 |  |  |  |  |  | 0,09 |  |  |  |  |

4.1 «Реализация мероприятий по обеспечению функционирования коммунальной инфраструктуры сельского поселения Печинено и обеспечению коммунальными услугами объектов, являющихся муниципальной собственностью сельского поселения Печинено»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Годы реализации программы | Сумма тыс. руб. | Обеспечение функционирования водоснабжения в сельском поселении Печинено | Обеспечение коммунальными услугами объектов, являющихся муниципальной собственностью сельского поселения Печинено |
| 1 | 2019 | 233,1 | 133,1 | 100,0 |
| 2 | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

### 5.Объемы и источники финансирования Программы

Программа реализуется за счет средств федерального бюджета, бюджетов области, района, поселения, а также внебюджетных источников.

Общий объем финансирования Программы на период 2019-2028 гг. составляет 95 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 25,220 млн. рублей;

за счет средств бюджета Самарской области – 36,292 млн. рублей;

за счет средств бюджета муниципального района Богатовский – 3,238 млн. рублей;

за счет средств бюджетов сельских поселений 2,5 млн. рублей;

за счет средств внебюджетных источников – 27,750 млн. рублей.

Объемы финансирования Программы по источникам финансирования и направлениям расходования денежных средств приведены в таблице.

Предоставление средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий настоящей Программы осуществляется на основании соглашений, заключаемых Министерством сельского хозяйства Российской Федерации с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, а также органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации с органом местного самоуправления.

Орган местного самоуправления ежегодно в сроки, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, представляет, по рекомендуемой субъектом Российской Федерации форме, заявку на реализацию мероприятий настоящей Программы для включения (отбора) их в Программу, осуществляемую органом исполнительной субъекта Российской Федерации.

1. **Механизм реализации Программы**

Муниципальным заказчиком и разработчиком Программы является Администрация сельского поселения Печинено.

Администрация сельского поселения Печинено :

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы;

- разрабатывает и принимает на уровне муниципального образования нормативные документы, необходимые для эффективной реализации мероприятий Программы;

- обеспечивает своевременную подготовку проектной документации на строительство (реконструкцию) объектов социальной и инженерной инфраструктуры, осуществляемое в рамках реализации Программы;

- вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Программы на очередной финансовый год;

- заключает соглашения с уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении субсидий на софинансирование мероприятий Программы;

- осуществляет ведение ежеквартальной отчетности о реализации мероприятий Программы;

- осуществляет подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;

- организует размещение на официальном сайте муниципального заказчика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о ходе и результатах реализации мероприятий Программы.

1. **Оценка социально-экономической и экологической эффективности реализации Программы**

Использование комплексного подхода к повышению уровня комфортности проживания в сельских поселениях Муниципального района будет способствовать созданию благоприятных условий для повышения инвестиционной активности в агропромышленном секторе экономики района, созданию новых рабочих мест, расширению налогооблагаемой базы местного бюджета.

Программа носит социально ориентированный характер. Приоритетными направлениями ее реализации являются комплексное обустройство сельских поселений и содействие улучшению жилищных условий сельского населения района.

В совокупности указанные мероприятия направлены на облегчение условий труда и быта сельского населения и наряду с другими мерами содействия улучшению демографической ситуации способствуют увеличению продолжительности жизни и рождаемости в муниципальном образовании.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых значений целевых индикаторов и показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов и показателей.

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ** **САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН Богатовский**

**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**Печинено**

**Постановление**

**От 10.09.2019 года №62**

**Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Печинено муниципального района Богатовский Самарской области**

**на период 2019-2028 годы»**

В соответствии со статьей 14 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 года №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Печинено муниципального района Богатовский Самарской области, в целях обеспечения мероприятий по повышению качества дорог местного значения сельского поселения Печинено муниципального района Богатовский Самарской области, Администрация сельского поселения Печинено

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить целевую программу «Развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Печинено муниципального района Богатовский Самарской области на 2019 – 2028 годы» (далее Программа).

2. Финансирование Программы осуществлять за счет средств бюджета сельского поселения, средств областного бюджета.

3. Установить, что в ходе Программы ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учетом возможностей средств местного бюджета.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник сельского поселения Печинено».

5. Контроль исполнения данного постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Печинено

муниципального района Богатовский

Самарской области О.Н. Сухарева

Приложение № 1

к Постановлению Администрации

сельского поселения Печинено

муниципального района Богатовский

Самарской области

от 10 сентября 2019 года № 62

**ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА**

**ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Печинено муниципального района Богатовский Самарской области**

**на 2019 – 2028 годы»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование Программы** | - | Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Печинено муниципального района Богатовский Самарской области на 2019 – 2028 годы» |
|  |  |  |
| **Муниципальный заказчик Программы** | **-** | Администрация сельского поселения Печинено муниципального района Богатовский Самарской области |
| **Разработчик Программы** | **-** | Администрация сельского поселения Печинено муниципального района Богатовский Самарской области. |
| **Основная цель Программы** | **-** | развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры |
| **Основные задачи Программы** | **-** | поддержание внутрипоселковых автомобильных дорог, искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги;  сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям внутрипоселковых автомобильных дорог за счет ремонта и капитального ремонта, строительства и реконструкции внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. |
| **Сроки реализации Программы** | **-** | 1 этап 2019 – 2022 годы  2 этап 2023-2027 годы |
| **Структура Программы, перечень подпрограмм и мероприятий Программы** | **-** | паспорт муниципальной долгосрочной целевой программы |
|  |  | Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.  Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации, целевые индикаторы и показатели Программы.  Раздел 3. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение, перечень мероприятий с разбивкой по годам, источникам финансирования Программы.  Раздел 4. Механизм реализации, организация управления и контроль за ходом реализации Программы.  Раздел 5. Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации Программы.  Приложение № 1. Система программных мероприятий.  Программа не содержит подпрограмм.  Мероприятия Программы:  - по содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог сельского поселения Печинено и искусственных сооружений на них;  - по ремонту внутрипоселковых автомобильных дорог сельского поселения Печинено и искусственных сооружений на них;  - по капитальному ремонту внутрипоселковых автомобильных дорог сельского поселения Печинено и искусственных сооружений на них;  - по строительству и реконструкции внутрипоселковых автомобильных дорог сельского поселения Печинено и искусственных сооружений на них. |
| **Исполнители Программы** | **-** | Администрация сельского поселения Печинено муниципального района Богатовский Самарской области. |
| **Объемы и источники финансирования Программы** | **-** | общий объем финансирования Программы составляет:  в 2018-2022 годах – 14982,4 тыс. рублей,  в 2023-2028 годах – 23500,00 тыс. рублей.  в том числе:  средства местного бюджета – 37315,0 тыс. рублей  средства областного бюджета 1167,4 тысяч рублей  Объем финансирования по годам:  2019 год – 4882,4 тыс. рублей;  2020 год – 3000,00 тыс. рублей;  2021 год – 3200,00 тыс. рублей;  2022 год – 3400,00 тыс. рублей;  2023 год – 3500,00 тыс. рублей;  2024 год - 4000,0 тыс. рублей;  2025 год - 4000,0 тыс. рублей;  2026 год -4000,0 тыс. рублей;  2027 год -4000,0 тыс. рублей;  2028 год -4000.0 тысяч рублей. |
| **Ожидаемые конечные результаты реализации Программы** | **-** | Улучшение качества автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности. |
| **Система организации контроля за исполнением Программы** | **-** | Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация сельского поселения Печинено муниципального района Богатовский Самарской области в соответствии с ее полномочиями, установленными федеральным и областным законодательством |

**Раздел 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ**

**НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ**

**1.1. Влияние развития сети автомобильных дорог на экономику сельского поселения Печинено муниципального района Богатовский Самарской области.**

Дорожное хозяйство является одной из отраслей экономики, развитие которой напрямую зависит от общего состояния экономики страны, и в то же время дорожное хозяйство как один из элементов инфраструктуры экономики оказывает влияние на ее развитие.

Автомобильный транспорт как один из самых распространенных, мобильных видов требует наличия развитой сети автомобильных дорог с комплексом различных инженерных сооружений на них. Автомобильные дороги, являясь сложными инженерно-техническими сооружениями, имеют ряд особенностей, а именно:

автомобильные дороги представляют собой материалоемкие, трудоемкие линейные сооружения, содержание которых требует больших финансовых затрат;

в отличие от других видов транспорта – автомобильный наиболее доступен, а автомобильные дороги – доступны абсолютно всем гражданам страны, водителям транспортных средств, пассажирам и пешеходам;

помимо высокой первоначальной стоимости строительства автомобильных дорог, их реконструкция, ремонт, капитальный ремонт и содержание также требуют больших затрат.

**Как и любой товар, автомобильная дорога обладает определенными потребительскими свойствами, а именно:**

- удобство, комфортность и безопасность передвижения;

- скоростная и пропускная способность;

- экономичность движения и стоимость содержания;

- долговечность и экологическая безопасность.

**Показателями улучшения состояния дорожной сети являются:**

- снижение текущих издержек, в первую очередь, для пользователей автомобильных дорог;

- стимулирование общего экономического развития прилегающих территорий;

- экономия времени как для перевозки пассажиров, так и для прохождения грузов, находящихся в пути;

- снижение числа дорожно-транспортных происшествий и нанесенного материального ущерба;

- повышение комфорта и удобства поездок.

**Социальная значимость роли автомобильных дорог может быть оценена по следующим показателям**: экономия свободного времени, увеличение занятости и снижение миграции населения и т.д.

**В целом улучшение дорожных условий приводит к:**

- сокращению времени на перевозки грузов и пассажиров;

- снижению стоимости перевозок (за счет сокращения расхода горюче-смазочных материалов (далее - ГСМ), снижения износа транспортных средств из-за неудовлетворительного качества дорог, повышения производительности труда);

- повышению транспортной доступности;

- сокращению числа дорожно-транспортных происшествий;

- улучшению экологической ситуации.

Таким образом, дорожные условия оказывают влияние на все важные показатели экономического развития поселения.

**1.2. Проблемы развития внутрипоселковых автомобильных дорог в сельском поселении Печинено муниципального района Богатовский Самарской области.**

В настоящее время протяженность внутрипоселковых автомобильных дорог поселения, с учетом полевых грунтовых, составляет 158,9 км.

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:

содержание автомобильной дороги - комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;

ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги;

капитальный ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги, и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги, не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги;

реконструкция автомобильной дороги - комплекс работ, при выполнении которых осуществляются изменения параметров автомобильной дороги, ее участков, ведущие к изменению класса и (или) категории автомобильной дороги либо влекущие за собой изменение границы полосы отвода автомобильной дороги.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств, приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества не отремонтированных участков, увеличению количества участков с уровнем загрузки выше нормативного и участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием, на которых необходимо проведение реконструкции.

Доля внутрипоселковых автомобильных дорог в сельском поселении Печинено, не отвечающих нормативным требованиям, в 2017 году составляла более 50 процентов.

Для улучшения показателей по сельскому поселению Печинено необходимо увеличение средств, выделяемых на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог. Для внутрипоселковых автомобильных дорог на ремонт и содержание ежегодно требуется более 3,0 млн. рублей.

Финансирование ремонта внутрипоселковых автомобильных дорог будет происходить поэтапно, в соответствии с утвержденной очередностью ремонта и реконструкции дорог в сельском поселении Печинено.

Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков внутрипоселковых автомобильных дорог и сооружений на них.

Применение программно-целевого метода в развитии внутрипоселковых автомобильных дорог в сельском поселении Печинено позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов и координировать усилия бюджетов всех уровней.

Реализация комплекса программных мероприятий со-

пряжена со следующими рисками:

риск ухудшения социально-экономической ситуации в регионе, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращении объемов финансирования дорожной отрасли;

риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания внутрипоселковых автомобильных дорог;

риск задержки завершения перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог в соответствии с нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации Программы существенно сократить накопленное отставание в выполнении ремонтных работ автомобильных дорог поселения и достичь запланированных в Программе величин показателей.

**Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ**

**РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ**

Основной целью Программы является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры.

Для достижения основной цели Программы необходимо решить следующие задачи:

поддержание внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги;

сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям, внутрипоселковых автомобильных дорог за счет ремонта и капитального ремонта, реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них с увеличением пропускной способности автомобильных дорог, улучшением условий движения автотранспорта.

Срок реализации Программы – 2019-2028 годы.

Поскольку мероприятия Программы, связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом автомобильных дорог, носят постоянный, непрерывный характер, мероприятия по реконструкции и строительству дорог имеют длительный производственный цикл, а финансирование мероприятий Программы зависит от возможностей местного бюджета, то в пределах срока действия Программы этап реализации соответствует одному году. Задачей каждого этапа являются 100-процентное содержан ие всей сети дорог и уменьшение показателя «Доля протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог поселения».

**Целевые индикаторы и показатели Программы представлены в таблице №1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Показатели по годам | | | | | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1. | Доля протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог поселения | % | 43,0 | 40,0 | 37,0 | 35,0 | 30,0 | 37,0 | 35,0 | 33,0 | 30,0 | 25,0 |
| 2. | Доля протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог, содержание которых осуществляется круглогодично, в общей протяженности автомобильных дорог поселения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

**Раздел 3. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, РЕСУРСНОЕ**

**ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ С РАЗБИВКОЙ ПО ГОДАМ, ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ**

Для реализации поставленных целей и решения задач Программы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

1. Мероприятия по содержанию и ремонту внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями и сохранить протяженность участков внутрипоселковых автомобильных дорог, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог.

2. Мероприятия по капитальному ремонту внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков внутрипоселковых автомобильных дорог, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги.

3. Мероприятия по строительству и реконструкции внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность внутрипоселковых автомобильных дорог, на которых уровень загрузки соответствует нормативному.

4. Мероприятия по предоставлению субсидий из областного бюджета бюджету сельского поселения Печинено за счет средств Фонда софинансирования расходов на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог.

Сроки и очередность мероприятий по реализации Программы будут определяться в зависимости от задач, предусмотренных федеральными, областными и районными целевыми программами.

Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту внутрипоселковых автомобильных дорог будут определяться на основе результатов обследования дорог.

Объемы финансирования Программы представлены в таблице № 2.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование направлений  использования средств Программы | Объем финансирования по годам тысяч рублей | | | | | | | | | | Итого рублей |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Местный бюджет, всего  в том числе: | 4882,4 | 3200,0 | 3400,0 | 3500,0 | 3500,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 38482,4 |
| ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | 3002,4 | 1500,0 | 1700,0 | 1800,0 | 1800,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 19802,4 |
| содержание внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | 1880,0 | 1700,0 | 1700,0 | 1700,0 | 1700,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 18860,0 |

**Раздел 4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ, ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ**

**И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы – Администрация сельского поселения Печинено муниципального района Богатовский Самарской области.

Муниципальный заказчик Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.

Муниципальным заказчиком Программы выполняются следующие основные задачи:

экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий Программы;

подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период;

корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия районного, областного и федерального бюджетов и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;

мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

Муниципальный заказчик Программы выполняет свои функции во взаимодействии с заинтересованными федеральными и областными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления.

Мероприятия Программы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов между муниципальным заказчиком Программы и исполнителями Программы, в том числе муниципальных контрактов на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог.

Распределение объемов финансирования, указанных в приложении № 1 к настоящей Программе, по этапам и объектам строительства, реконструкции, капитального ремонта и содержания, автомобильных дорог осуществляется муниципальным заказчиком Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией сельского поселения Печинено муниципального района Богатовский Самарской области.

Исполнитель Программы – Администрация сельского поселения Печинено муниципального района Богатовский Самарской области:

ежеквартально собирает информацию об исполнении каждого мероприятия Программы и общем объеме фактически произведенных расходов всего по мероприятиям Программы и, в том числе, по источникам финансирования;

осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы.

**Раздел 5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

Эффективность реализации Программы зависит от результатов, полученных в сфере деятельности транспорта и вне него.

«Транспортный эффект» заключается в получении прямых выгод, получаемых в результате улучшения дорожных условий, для лиц, пользующихся автомобильными дорогами. «Транспортный эффект» включает в себя экономию затрат на эксплуатацию транспортных средств, сокращение времени нахождения в пути, повышение эффективности использования транспортных средств, снижение риска дорожно-транспортных происшествий, повышение комфортности движения и улучшение удобства в пути следования. К числу социально-экономических последствий модернизации и развития, автомобильных дорог общего пользования местного значения относятся:

повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населения;

активизация экономической деятельности, содействие освоению новых территорий и ресурсов, расширение рынков сбыта продукции;

снижение транспортной составляющей в цене товаров и услуг;

улучшение транспортного обслуживания сельского хозяйства и населения, проживающего в сельской местности, за счет строительства и капитального ремонта дорог;

создание новых рабочих мест;

снижение негативного влияния дорожно-транспортного комплекса на окружающую среду.

Последовательная реализация мероприятий Программы будет способствовать повышению скорости, удобства и безопасности движения на внутрипоселковых автомобильных дорогах поселения. Повышение транспортной доступности за счет развития сети автомобильных дорог в поселении будет способствовать улучшению качества жизни населения и росту производительности труда в отраслях экономики поселения.

Реализация мероприятий Программы приведет к достижению следующих результатов:

протяженность участков внутрипоселковых автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт с целью доведения их до нормативных требований, - 16 км;

Это позволит решить следующие задачи Программы:

1. Поддержание внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания 100 процентов дорог и сооружений на них.

2. Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям внутрипоселковых автомобильных дорог за счет ремонта, капитального ремонта и строительства внутрипоселковых автомобильных дорог на уровне 75 процентов от общей протяженности автомобильных дорог поселения.

Приложение № 1

к муниципальной долгосрочной целевой программе «Развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Печинено муниципального района Богатовский Самарской области на 2015 – 2017 и на период 2018-2020 годы»

**СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

|  |  |
| --- | --- |
| Содержание мероприятия | Содержание и ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них |
| Цель мероприятия | Поддержание внутрипоселковых автомобильных дорог   и искусственных сооружений на них на  уровне, соответствующем категории  дороги, путем содержания дорог и  сооружений на них |
| Исполнитель | Администрация сельского поселения Печинено |
| Срок исполнения | 2019-2028 г.г. |
| Источник финансирования | Бюджет сельского поселения, бюджет Самарской области |
| Объем финансирования тысяч рублей |  |
| По годам: |  |
|  | 2019 – 4882,4 |
|  | 2020 – 3200,0 |
|  | 2021 – 3400,0 |
|  | 2022 – 3500,0 |
|  | 2023 – 3500,0 |
|  | 2024 - 4000,0 |
|  | 2025 - 4000,0 |
|  | 2026 - 4000,0 |
|  | 2027 – 4000,0 |
|  | 2028 – 4000,0 |
| всего | 38482,4 |

Перечень объектов капитального ремонта по годам определяется по результатам обследования сети дорог и получения заявки на проведение проектных работ по автомобильным дорогам и искусственным сооружениям на них, требующим капитального ремонта на следующий финансовый год. Перечень объектов капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2019-2028 годы определён в таблице №1

Таблица №1

таблица №1

**ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ РЕМОНТА И РЕКОНСТРУКЦИИ**

**ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Печинено**

**муниципального района Богатовский Самарской области**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п.п. | Наименование объекта | № и дата заключения экспертизы | Стоимость объекта, тыс.руб. | Финансирование из областного бюджета, тыс.руб. | Финансирование из местного бюджета тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **2019** | | | | |
| 2 | Реконструкция дороги по ул. Молодежная, с. Тростянка | - | - | - | 800,0 |
| 3 | Реконструкция дороги по ул. Молодежная, с. Печинено | - | - | - | 800,0 |
| 4 | Реконструкция дороги по ул. Чиркова, с. Тростянка | - | - | - | 800,0 |
| 5 | Реконструкция дороги по ул. Советская, с. Печинено | - | - | - | 800,0 |
| 6 | Реконструкция дороги по ул. Юбилейная, с. Печинено | - | - | 1167,4 | 515,0 |
|  | Всего |  |  | 1167,4 | 3715,0 |
|  | **2020** | | | | |
| 1 | Реконструкция дороги по ул. Колхозная, с. Печинено | - | - | - | 1000,0 |
| 2 | Реконструкция дороги по ул. Победы, п. Центральный | - | - | - | 1000,0 |
| 3 | Реконструкция дороги по ул Первомайская, с. Федоровка |  |  |  | 1200,0 |
|  | Всего |  |  |  | 3200,0 |
| **2021** | | | | | |
| 1 | Реконструкция дороги по ул. Комарова в с. Тростянка |  |  |  | 1700,0 |
| 2. | Реконструкция дороги по ул. Советская в с. Печинено |  |  |  | 1700,0 |
|  | Всего |  |  |  | 3400,0 |
| **2022** | | | | | |
| 1. | Реконструкция дороги по ул. Молодежная в с. Тростянка |  |  |  | 1700,0 |
| 2. | Устройство тротуаров около образовательного учреждения по ул. Молодежной в с. Тростянка |  |  |  | 1700,0 |
|  | Всего |  |  |  | 3400,0 |
| **2023** | | | | | |
| 1. | Реконструкция дороги по ул. Чиркова в с. Тростянка |  |  |  | 1500,0 |
| 2. | Реконструкция дороги в с. Федоровка по ул. Первомайская |  |  |  | 1800,0 |
|  | Всего |  |  |  | 3500,0 |
| **2024** | | | | | |
| 1. | Реконструкция дороги по ул. Центральная п. Центральный |  |  |  | 1700,0 |
| 2. | Реконструкция дороги по ул. Петровская п. Петровский |  |  |  | 1800,0 |
|  | Всего |  |  |  | 3500,0 |
| **2025** | | | | | |
| 1. | Реконструкция дороги по ул. Западная в п. Западный |  |  |  | 2000,0 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Реконструкция дороги по ул. Горская в п. Горский |  |  |  | 2000,0 |
|  | Всего |  |  |  | 4000,0 |
| **2026** | | | | | |
| 1. | Реконструкция дороги по ул. Молодежная в с. Федоровка |  |  |  | 2000,0 |
| 2. | Реконструкция дороги по ул. Колхозная в с. Печинено |  |  |  | 2000,0 |
|  | Всего |  |  |  | 4000,0 |
| **2027** | | | | | |
| 1. | Реконструкция дороги по ул. Краснопартизанская в с. Федоровка |  |  |  | 2000,0 |
| 2. | Реконструкция дороги по ул. Советская в с. Печинено |  |  |  | 2000,0 |
|  | Всего |  |  |  | 4000,0 |
| **2028** | | | | | |
| 1. | Реконструкция дороги по ул. Юбилейная в с. Печинено |  |  |  | 2000,0 |
| 2. | Реконструкция дороги по ул. Зеленая с. Печинено |  |  |  | 2000,0 |
|  | Всего |  |  |  | 4000,0 |

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ** **САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН Богатовский**

**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**Печинено**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**От 10.09.2019 года №63**

Об утверждении муниципальной целевой Программы

комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Печинено муниципального района Богатовский Самарской области

на 2019 - 2028 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом сельского поселения Печинено, постановлением Администрации сельского поселения Печинено от 14.02.2019 года № 9 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке и реализации муниципальных программ сельского поселения Печинено муниципального района Богатовский Самарской области», Администрация сельского поселения Печинено муниципального района Богатовский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную целевую программу комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Печинено муниципального района Богатовский Самарской области на 2019 - 2028 годы.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник сельского поселения Печинено»

Глава сельского поселения Печинено

муниципального района Богатовский

Самарской области О.Н. Сухарева

Утверждена

Администрацией сельского поселения Печинено

Муниципального района Богатовский

Самарской области

от 10.09.2019 года №63

**П Р О Г Р А М М А**

**КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕЧИНЕНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОГАТОВСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**на 2019 - 2028 годы**

**Село Печинено**

**1. Паспорт программы**

**Наименование Программы**: Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Печинено муниципального района Богатовский Самарской области на 2019-2028 годы.

**Основание для разработки Программы**: Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетный кодекс Российской Федерации, Устав сельского поселения Печинено, постановление Главы сельского поселения Печинено от 10.05.2011 года № 37 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке и реализации муниципальных долгосрочных целевых программ и Порядка проведения и критерии оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ на территории сельского поселения Печинено муниципального района Богатовский Самарской области»

**Заказчик Программы:** Администрация сельского поселения Печинено муниципального района Богатовский Самарской области

**Разработчик программы**: Администрация сельского поселения Печинено муниципального района Богатовский Самарской области

**Исполнители программы:** Администрация сельского поселения Печинено муниципального района Богатовский Самарской области

**Основная цель Программы**: повышение уровня жизни населения на основе развития социальной инфраструктуры, создания на территории поселения благоприятных условий для жизни, работы и отдыха, обеспечивающих гармоничное сочетание интересов личности, общества и государства.

**Ожидаемые социально-экономические результаты реализации Программы**

В результате реализации Программы предполагается:  
  
1. Социальная инфраструктура.  
  
1.1. Ремонт 1 общеобразовательного учреждения  
1.2. Ремонт 2 клубов

1.3 . Строительство универсальной спортивной площадки в с. Тростянка

2. Коммунальная инфраструктура и благоустройство.  
  
  
2.1. Реконструкция уличного освещения протяженностью 10,9 км.  
  
2.3. Газификация 4 населенных пунктов

**Основные задачи Программы**:

- доведение обеспеченности населения учреждениями образования, культуры, физической культуры и спорта до нормативного уровня;

- формирование условий для повышения инвестиционной привлекательной территории и активизации деловой активности;

- развитие материально-технической базы учреждений культуры;

- создание комфортных и безопасных условий проживания населения;

- улучшение экологической обстановки и сохранение природных комплексов для обеспечения условий жизнедеятельности;

- удовлетворение потребностей населения сельского поселения в услугах организаций торговли, общественного питания, бытового обслуживания и связи;

- развитие инфраструктуры связи, доступа к современным информационным технологиям;

- обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и спорта.

**Сроки реализации Программы**

- Период реализации Программы:

2019 - 2028 г.г.

**Объемы и источники финансирования Программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем финансирования по годам и источникам финансирования | | | | |
| Год | Объем финансирования | Бюджет поселения | Бюджеты других уровней | Средства частных инвесторов |
| 2019 | 200,0 | 200,0 | - | - |
| 2020 | 2100,0 | 100,0 | - | 2000,0 |
| 2021 | 2100,0 | 100,0 | - | 2000,0 |
| 2022 | 22000,0 | - | - | 22000,0 |
| 2023 | 28000,0 | - | - | 28000,0 |
| 2024 | 38000,0 | - | - | 38000,0 |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2027 | 30000 | - | 30000,0 | - |
| 2028 | - | - | - | - |
| ИТОГО | 122400 | 400,0 | 30000,0 | 92000,0 |

Объемы финансирования могут ежегодно уточняться, исходя из возможностей доходной части бюджета

**Краткое описание проблем**

В сельском поселении Печинено существует необходимость развития социальной инфраструктуры, а именно: необходимость ремонта учреждений культуры с целью улучшения эстетики населенных пунктов и улучшения функционирования учреждений культуры, необходимость ремонта школы в с. Тростянка, необходимость улучшения освещенности населенных пунктов в населенных пунктах поселения.

**Перечень решаемых Программой проблем**

1. Улучшение условий для предоставления услуг в сфере образования и культуры жителям поселения.

2. Проектирование и строительство сетей уличного освещения.

3. Газификация населенных пунктов

**2. Существующее положение**

1. Социальное и экономическое положение и основные направления развития сельского поселения Печинено муниципального района Богатовский Самарской области.

Сельское поселение Печинено образовано и наделено статусом сельского поселения **01 января 2006 года.**

Административным центром сельского поселения является - **село Печинено.**

Сельское поселение Печинено расположено в западной части муниципального района Богатовский Самарской области.

Общая площадь сельского поселения Печинено составляет 16599 га, в том числе земли сельскохозяйственного назначения- 11037,1 га.

Численность населения по состоянию на 01.01.2017 года составляет 1784 человек.

На территории сельского поселения Печинено расположены двенадцать населенных пунктов:

1. Село Печинено 660 постоянных жителей
2. Село Тростянка 535 постоянных жителей
3. Село Федоровка 159 постоянных жителей
4. Поселок Центральный 323 постоянных жителей
5. Поселок Восточный 8 постоянных жителей
6. Поселок Западный 8 постоянных жителей
7. Поселок Петровский 20 постоянных жителей
8. Поселок Никольский 26 постоянных жителей
9. Поселок Ключ Мира 2 постоянных жителей
10. Поселок Горский 4 постоянных жителей
11. Поселок Елшанский 14 постоянных жителей
12. Поселок Духовой 25 постоянных жителей

За 2018 год родившихся 13 , умерших 18, прибывших -42 , убывших - 50 чел.

По данным сельскохозяйственной переписи в поселении 1203 личных подсобных хозяйств , из них 580 содержат в хозяйстве животных, поголовье которых составляет: КРС- 284 голов (в том числе коровы - 99 голов), свиньи- 753 голов, овцы и козы- 251 голов, лошади- 5 голов, птица - 2940 голов.

На территории поселения осуществляют хозяйственную деятельность сельскохозяйственные предприятия: Крестьянско-фермерские хозяйства.

Обеспеченность населенных пунктов сельского поселения Печинено учреждениями образования, медицины, культуры

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | село Печинено | Село Тростянка | Село Федоровка | Поселок Центральный | Поселок Восточный | Поселок Западный | Поселок Петровский | Поселок Никольский | Поселок Ключ Мира | Поселок Горский | Поселок Елшанский | Поселок Духовой |
| Всего учреждений образования | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе школ | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Детских садов | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего работников образования- | 30 | 20 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего лечебных учреждений | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| В том числе Офис врача общей практики | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ФАП | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего медработников | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего учреждений культуры | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: СДК | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Социо-культурные центры | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Библиотек | 1 | 1 | 1 | 1 | **-** | **-** | **-** | 1 | **-** | **-** | - | - |
| Всего работников культуры | 3 | 3 | 1 | 2 | **-** | **-** | **-** | 3 | - | - | - | - |

Деятельность органов местного самоуправления сельского поселения Печинено в сфере культуры направлена на формирование единого культурного пространства, создание условий для обеспечения выравнивания доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам различных групп граждан; создание условий для сохранения и развития культурного потенциала населения; обеспечение сохранности историко-культурного наследия; обеспечение условий для инновационной деятельности в сфере культуры; создание и развитие культурно-технической базы, участие в культурной жизни.

**Наличие жилищного фонда в сельском поселении Печинено**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Общая площадь жилых помещений - всего, тыс м2 | в том числе: | |
| в жилых домах (индивидуально-определенных зданиях)\*) | в многоквартирных жилых домах |
| Жилищный фонд - всего | 58,5 | 45,3 | 13,2 |
| в том числе в собственности: | 58,5 | 45,3 | 13,2 |
| из нее:  граждан | 57,5 | 45,1 | 12,4 |
| юридических лиц | 1,0 | 0,2 | 0,8 |
| муниципальной | 0,3 | 0,1 | 0,2 |
| другой | 0,7 | 0,4 | 0,3 |
| общежития | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
| индивидуальный | 58,1 | 44,9 | 12,9 |

Обеспеченность жилищного фонда коммунальной инфраструктурой

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НАИМЕНОВАНИЕ | Печинено | Тростянка | Федоровка | Центральный | Восточный | Западный | Петровский | Никольский | Ключ Мира | Горский | Елшанский | Духовой |
| Обеспеченность Водопроводом в полезной площади тыс. м2 | 16,7 | 12,7 | 6,5 | 6,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Обеспеченность Канализацией м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Обеспеченность природным газом домохозяйств м2 | 16,7 | 12,7 | 6,5 | 6,8 | 1,8 | - | 1,9 | 1,2 | 0,5 | - | - | - |

Сведения об объектах инфраструктуры сельского поселения Печинено

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Протяженность водопроводных сетей всего (км) | 34,5 |
| 3. Количество артезианских скважин | 12 |
| 4.Протяженность газовых сетей (км) | 24,8 |
| 5.Газифицировано домохозяйств | 1021 |
| 7.Протяженность уличной сети (км) | 30 |
| В том числе: Асфальтированных дорог (км) | 10,0 |
| Дорог со щебеночным покрытием | 6,0 |
| Грунтовых дорог | 14 |
| Количество светильников | 150 |
| 12.Телефонозация  Телефонов всего  в том числе: индивидуальных | 395  375 |
| 13.Колличество АТС | 3 |
| 17. Почтовых отделений связи | 3 |
| 18. Всего магазинов | 8 |

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ожидаемый результат | Объем финансирования  Всего тысяч рублей | В том числе по годам | | | | | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | Реконструкция Тростянской общеобразовательной школы | 2027 | Улучшение условий для проведения учебного процесса | 30000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30000,0 |  |
| 2 | Ремонт СДК в с. Тростянка | 2019 | Улучшение условий оказания услуг культуры | 100,0 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Реконструкция уличного освещения поселения | 2019-2020 | Улучшение освещенности улиц | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Разработка проектно-сметной документации газификации | 2019-2022 | повышение комфортных условий проживания населения | 9000,00 |  | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 3000,0 |  |  |  |  |  |
| 7 | Газификация населенных пунктов | 2023-2027 | повышение комфортных условий проживания населения | 83000,0 |  |  |  | 20000,0 | 25000,0 | 38000,0 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  | 122400 | 200,0 | 2100,0 | 2100,0 | 22000,0 | 28000,0 | 38000,0 | - | - | 30000,0 | - |

4. Управление программой и контроль за реализацией

Формы и методы управления за реализацией программы определяются Администрацией сельского поселения Печинено муниципального района Богатовский Самарской области.

Общее руководство и управление реализацией программных мероприятий, осуществляет Администрация сельского поселения Печинено муниципального района Богатовский Самарской области.

Администрация сельского поселения Печинено муниципального района Богатовский Самарской области осуществляет:

- разработку механизмов привлечения дополнительных финансовых ресурсов для реализации программы;

- контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств на реализацию Программы;

- подготовку предложений по актуализации мероприятий в соответствии с приоритетами социально-экономического развития муниципального района Богатовский и Самарской области ускорению или приостановке реализации отдельных проектов;

- анализ количественных параметров состояния и развития секторов экономики и подготовку соответствующих предложений, в том числе по совершенствованию нормативной правовой базы, необходимой для реализации программы;

- подготовку предложений по созданию или привлечению организаций для реализации проектов программы;

- информационно-аналитическое обеспечение процесса реализации программы, мониторинг выполнения программы в целом и входящих в ее состав мероприятий;

- подготовку в установленные сроки ежемесячных и годовых отчетов, годового доклада о ходе реализации программы представительному органу местного самоуправления, осуществляющему контроль за ходом реализации муниципальной программы.

Исполнитель программы – администрация сельского поселения Печинено.

Программа предназначена определить и систематизировать работу муниципальных органов местного самоуправления с населением, учреждениями культуры, образования,

Контроль исполнения муниципальной программы осуществляет глава сельского поселения Печинено муниципального района Богатовский Самарской области и администрация сельского поселения Печинено муниципального района Богатовский Самарской области.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

## ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

## В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ПЕЧИНЕНО

## МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОГАТОВСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 17.09.2019 года

*1. Дата проведения публичных слушаний — с 27.08.2019 по 17.09.2019 года.*

*2. Место проведения публичных слушаний — 446635, Самарская область, Богатовский район, с. Печинено, ул. Советская, д. 1.*

1. *Основание проведения публичных слушаний — постановление Администрации сельского поселения Печинено муниципального района Богатовский Самарской области от 26.08.2019 года № 59 «О назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства для земельного участка».*
2. *Вопрос, вынесенный на публичные слушания — предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства для земельного участка.*

*5. Возражений о предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства для земельного участка по адресу: Самарская область, Богатовский район, с. Печинено, ул. Советская, д.105, кадастровый номер 63:13:0201005:0023, площадь 3576,00 кв.м.:*

*- минимальный отступ от границ земельного участка до жилого дома - 0,5 м, участниками публичных слушаний не высказано.*

*6.Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний не высказано.*

*Председатель комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.Н. Сухарева*

Администрация сельского поселения Печинено

муниципального района Богатовский

Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.09.2019 года № 64

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства для земельного участка

Рассмотрев заявление гр. Шадриной Любови Михайловны о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства для земельного участка по адресу: Самарская область, Богатовский район, с. Печинено, ул. Советская, д. 105, кадастровый номер 63:13:0201005:0023, площадь 3576,00 кв. м., с учетом заключения по результатам публичных слушаний в сельском поселении Печинено от 16.09.2019 г., представленную рекомендацию срочной комиссии, и в соответствии с п. 6 ст. 40 Градостроительного кодекса РФ от 16.12.2004 г. № 190 — ФЗ, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства для земельного участка по адресу: Самарская область, Богатовский район, с. Печинено, ул. Советская, д. 105, кадастровый номер 63:13:0201005:0023, площадь 3576,00 кв. м.:

- минимальный отступ от границ земельного участка до жилого дома - 0,5 м.

2. Данное постановление разместить на официальном сайте администрации муниципального района Богатовский Самарской области [bogatoe.samregion.ru](http://bogatoe.samregion.ru/) в разделе «Сельское поселение Печинено» и опубликовать в газете «Вестник сельского поселения Печинено».

3. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня опубликования.

Глава сельского поселения Печинено

муниципального района Богатовский

Самарской области О.Н. Сухарева

Администрация

сельского поселения Печинено

муниципального района Богатовский

Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.09.2019 года №66

**Об утверждении стоимости услуг по погребению умерших реабилитированных лиц, оказываемых населению сельского поселения Печинено муниципального района Богатовский Самарской области на безвозмездной основе с 1 сентября 2019 года**

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" Администрация сельского поселения Печинено

Постановляет:

1. Утвердить стоимость услуг по погребению умерших реабилитированных лиц, оказываемых населению сельского поселения Печинено муниципального района Богатовский Самарской области.

2. Опубликовать настоящее Решение в газете Вестник сельского  
поселения Печинено.

3. Настоящее Решение вступает в силу с 01.09.2019 года.

Глава сельского поселения Печинено

муниципального района

Богатовский Самарской области О.Н. Сухарева

Приложение № 1

к Постановлению Администрации

сельского поселения Печинено

муниципального района Богатовский Самарской области

**«**Об утверждении стоимости услуг по погребению

умерших реабилитированных лиц,

оказываемых населению сельского поселения Печинено

муниципального района Богатовский

Самарской области с 1февраля 2019 года»

от 17.09.2019 года №66

**Минимальная стоимость услуг по погребению умерших реабилитированных лиц, оказываемых населению сельского поселения Печинено муниципального района Богатовский Самарской области**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование услуг | Стоимость, рублей |
| 1 | Оформление документов, необходимых для погребения | бесплатно |
| 2 | Предоставление гроба, обитого вгладь снаружи и внутри х/б тканью размером:  Длина 140-220 см.  Ширина 45-60 см.  Высота 45-60 см.  Доставка гроба из магазина на дом или к моргу (погрузка гроба в автокатафалк, перевозка до места назначения, выгрузка из катафалка) | 2578,18 |
| 3 | Перевозка тела (останков) умершего на кладбище на автокатафалке из морга на кладбище без доставки сопровождающих лиц домой | 1039,42 |
| 4 | Погребение: рытье могилы вручную (грунт 4 категории) опускание гроба и засыпка могилы грунтом с устройством холмика и установление регистрационной таблички3 | 2328,87 |
|  | **Итого** | 5946,47 |

1. Учредители: Собрание представителей сельского поселения Печинено муниципального района Богатовский Самарской области, Администрация сельского поселения Печинено муниципального района Богатовский Самарской области, Решение №3 от 19.03.08 года. Село Печинено, улица Советская, д. 1, Главный редактор Горшкова Е.Н. Телефон 3-55-30. Тираж 150 экземпляров. Бесплатно