Приложение 1 к постановлению Администрации муниципального

района Богатовский Самарской области от 04.08.2014 г. № 958

Таблица 5

Характеристика наличия и состояния объектов социальной сферы

в сельских поселениях Муниципального района  по состоянию на 01.01.2014 г.

| ФАПы и офисы врача общей практики |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наличие (ед.) | Уровень обеспеченности (на 100 жителей) | Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.) |
| 11 | 12 | 13 |
| 3 | 100 | уд. |
| 3 | 100 | 2 (уд.); 1 (ветх) |
| 2 | 100 | хор. |
| 4 | 100 | 3 (уд.); 1 (ветх) |
| 2 | 100 | 1 (уд.); 1 (ветх) |
| 14 | 100 | уд. |

Таблица 11

Реализация мероприятий по обеспечению жильем граждан, проживающих в сельских поселениях Муниципального района, в том числе молодых семей и молодых специалистов

| № п/п | Показатели | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительство (приобретение) жилья для жителей сельских поселений Муниципального района – всего в том числе в разрезе сельских поселений: | домов | 84 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  |  | кв.м | 3360 | 693 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
|  |  | млн. руб. | 103,824 | 14,832 | 14,832 | 14,832 | 14,832 | 14,832 | 14,832 | 14,832 |
| 1.1 | Богатое | домов | 28 | 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  |  | кв.м | 1120 | 639 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 1.2 | Арзамасцевка | домов | 14 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | кв.м | 560 | 54 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 1.3 | Максимовка | домов | 14 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | кв.м | 560 | - | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 1.4 | Виловатое | домов | 14 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | кв.м | 560 | - | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 1.5 | Печинено | домов | 14 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | кв.м | 560 | - | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2. | Строительство (приобретение) жилых помещений в сельских поселениях Муниципального района для обеспечения жильем молодых семей и молодых специалистов– всего в том числе в разрезе сельских поселений: | домов | 84 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  |  | кв.м | 3360 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
|  |  | млн. руб. | 103,824 | 14,832 | 14,832 | 14,832 | 14,832 | 14,832 | 14,832 | 14,832 |
| 2.1 | Богатое | домов | 28 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  |  | кв.м | 1120 | 225 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 2.2 | Арзамасцевка | домов | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | кв.м | 560 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 2.3 | Максимовка | домов | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | кв.м | 560 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 2.4 | Виловатое | домов | 14 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | кв.м | 560 | 42 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 2.5 | Печинено | домов | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | кв.м | 560 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |

Таблица 12

Реализация мероприятий по обеспечению объектами социальной инфраструктуры на территории сельских поселений Муниципального района

| № п/п | Показатели | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2. | Строительство фельдшерско-акушерских пунктов– всего, в том числе в разрезе сельских поселений | единиц | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - |
|  |  | млн. руб. | 11,1 | - | 11,1 | - | - | - | - | - |
| 2.1. | с.п. Арзамасцевка: с. Беловка | единиц | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
|  |  | млн. руб. | 3,7 | - | 3,7 | - | - | - | - | - |
| 2.2. | с.п. Печинено: п. Цетральный | единиц | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
|  |  | млн. руб. | 3,7 | - | 3,7 | - | - | - | - | - |
| 2.3. | с.п. Максимовка: с. Съезжее | единиц | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
|  |  | млн. руб. | 3,7 | - | 3,7 | - | - | - | - | - |

Таблица 13

Реализация мероприятий по обеспечению объектами инженерной инфраструктуры на территории сельского поселения Богатое Муниципального района Богатовский

| № п/п | Показатели | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Строительство распределительных газопроводов - всего | км | 5,2 | 3,70 |  |  |  |  |  | 1,5 |
|  |  | млн. руб. | 22,9 | 10,9 |  |  |  |  |  | 12,0 |
| 1.1 | Проектирование и строительство газопроводов высокого и низкого давления п.Ж/Д Будка 1192км. | км | 1,5 |  |  |  |  |  |  | 1,5 |
|  |  | млн. руб. | 12,0 |  |  |  |  |  |  | 12,0 |
| 1.2 | Проектирование и строительство газопроводов для газоснабжения с. Богатое: ул. Овражная, Газовиков, Дачная, Зеленая, Спортивная, Красноармейская, Дальняя, Безымянная, Крайняя | км | 3,70 | 3,70 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 10,9 | 10,9 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Строительство локальных сетей водоснабжения -всего | млн. руб. |  |  | 55,37 |  |  |  |  |  |
|  | - строительство водозаборов (артезианских скважин) проектирование и бурение артезианской скважины, ее оформление с установкой частотного преобразователя | ед. | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 2,5 |  | 2,5 |  |  |  |  |  |
|  | проектирование и бурение артезианской скважины, с установкой частотного преобразователя ее оформление в районе ул.Папанина, Фурманова | ед. | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 2,85 |  | 2,85 |  |  |  |  |  |
|  | проектирование и бурение артезианской скважины, с установкой частотного преобразователя ее оформление ст.Заливная | ед. | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 2,82 |  | 2,85 |  |  |  |  |  |
|  | проектирование и бурение артезианской скважины с установкой частотного преобразователя, ее оформление с.Заливное | ед. | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 2,85 |  | 2,85 |  |  |  |  |  |
|  | - строительство водоводов: | км |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство водонапорных установок (водонапорных башен) | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство распределительного водопровода: Строительство системы водоснабжения в районе новостроек ул. Юбилейная(4000м.) Полиэтилен, диаметр 100мм. | км | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 9,1 |  | 9,1 |  |  |  |  |  |
|  | Водопровод в районе «дальней поляны» протяжённостью 1000м., Полиэтилен, Д-100мм. | км | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 2,1 |  | 2,10 |  |  |  |  |  |
|  | Строительство водопровода ул. Чапаева от 2-го подъёма протяжённостью 2000м., Полиэтилен, Д-150мм. | км | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 3,2 |  | 3,2 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Водопровод ул.Полевая до Кооперативной протяжённость 700м., Полиэтилен, Д-100мм. | км | 0,7 |  | 0,7 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 1,5 |  | 1,50 |  |  |  |  |  |
|  | Водопровод в районе ул.Клубная, Заводская протяжённостью 1500м., Полиэтилен, Д-100мм. | км. | 1,5 |  | 1,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 3,15 |  | 3,15 |  |  |  |  |  |
|  | Водопровод с.Кураповка протяжённостью 2000м., Полиэтилен, Д-100мм. | км. | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 4,2 |  | 4,20 |  |  |  |  |  |
|  | Строительство системы водоснабжения ст.Заливная(2500м.), Полиэтилен, Д-100мм | км. | 2,5 |  | 2,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 7,32 |  | 7,32 |  |  |  |  |  |
|  | Строительство системы водоснабжения с.Заливное(3000м.), Полиэтилен, Д-100мм. | км. | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 6,5 |  | 6,5 |  |  |  |  |  |
|  | Строительство 3-го водопровода от скважин до резервуара 500 м., Полиэтилен, Д=100мм. | км | 0,5 |  | 0,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 1,050 |  | 1,05 |  |  |  |  |  |
|  | Водопровод от водозабора «Печиненский» до ул.Чапаева 1500м.(частично), Полиэтилен, Д-300мм. | км | 1,5 |  | 1,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 6,2 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |
|  | - строительство водонапорных башен | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство распределительного водопровода | км |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 16

Объемы и источники финансирования мероприятий Программы в 2014-2020 годах

| № п/п | Наименование мероприятия Программы | Объемы и источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Источник финансирования | Объемы финансирования (млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | В т.ч. по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях Муниципального района,– всего в том числе в разрезе сельских поселений: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 112,066 | 23,074 | 14,832 | 14,832 | 14,832 | 14,832 | 14,832 | 14,832 |
|  |  | - федеральный бюджет | 28,564 | 4,3 | 4,044 | 4,044 | 4,044 | 4,044 | 4,044 | 4,044 |
|  |  | - региональный бюджет | 43,588 | 8,674 | 5,819 | 5,819 | 5,819 | 5,819 | 5,819 | 5,819 |
|  |  | - районный бюджет | 4,231 | 1,117 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 |
|  |  | - бюджет МО |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | 35,683 | 8,983 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1. | с.п.Богатое | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 50,266 | 20,602 | 4,944 | 4,944 | 4,944 | 4,944 | 4,944 | 4,944 |
|  |  | - федеральный бюджет | 11,714 | 3,626 | 1,348 | 1,348 | 1,348 | 1,348 | 1,348 | 1,348 |
|  |  | - региональный бюджет | 19,345 | 7,705 | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 |
|  |  | - районный бюджет | 2,068 | 1,030 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | 17,139 | 8,241 | 1,483 | 1,483 | 1,483 | 1,483 | 1,483 | 1,483 |
| 1.2. | с.п.Арзамсцевка | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 17,304 | 2,472 | 2,472 | 2,472 | 2,472 | 2,472 | 2,472 | 2,472 |
|  |  | - федеральный бюджет | 4,718 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 |
|  |  | - региональный бюджет | 6,789 | 0,969 | 0,969 | 0,969 | 0,969 | 0,969 | 0,969 | 0,969 |
|  |  | - районный бюджет | 0,606 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | 5,191 | 0,742 | 0,742 | 0,742 | 0,742 | 0,742 | 0,742 | 0,742 |
| 1.3. | с.п.Максимовка | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 17,304 | - | 2,472 | 2,472 | 2,472 | 2,472 | 2,472 | 2,472 |
|  |  | - федеральный бюджет | 4,718 | - | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 |
|  |  | - региональный бюджет | 6,789 | - | 0,969 | 0,969 | 0,969 | 0,969 | 0,969 | 0,969 |
|  |  | - районный бюджет | 0,606 | - | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | 5,191 | - | 0,742 | 0,742 | 0,742 | 0,742 | 0,742 | 0,742 |
| 1.4. | с.п.Виловатое | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 17,304 | - | 2,472 | 2,472 | 2,472 | 2,472 | 2,472 | 2,472 |
|  |  | - федеральный бюджет | 4,718 | - | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 |
|  |  | - региональный бюджет | 6,789 | - | 0,969 | 0,969 | 0,969 | 0,969 | 0,969 | 0,969 |
|  |  | - районный бюджет | 0,606 | - | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | 5,191 | - | 0,742 | 0,742 | 0,742 | 0,742 | 0,742 | 0,742 |
| 1.5. | с.п.Печинено | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 17,304 | - | 2,472 | 2,472 | 2,472 | 2,472 | 2,472 | 2,472 |
|  |  | - федеральный бюджет | 4,718 | - | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 |
|  |  | - региональный бюджет | 6,789 | - | 0,969 | 0,969 | 0,969 | 0,969 | 0,969 | 0,969 |
|  |  | - районный бюджет | 0,606 | - | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | 5,191 | - | 0,742 | 0,742 | 0,742 | 0,742 | 0,742 | 0,742 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2. | Строительство (приобретение) жилья в сельских поселениях Муниципаль-ного района для молодых семей и молодых специалистов– всего в том числе в разрезе сельских поселений: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 97,870 | 8,878 | 14,832 | 14,832 | 14,832 | 14,832 | 14,832 | 14,832 |
|  |  | - федеральный бюджет | 26,729 | 2,465 | 4,044 | 4,044 | 4,044 | 4,044 | 4,044 | 4,044 |
|  |  | - региональный бюджет | 39,688 | 4,774 | 5,819 | 5,819 | 5,819 | 5,819 | 5,819 | 5,819 |
|  |  | - районный бюджет | 3,632 | 0,518 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники | 29,304 | 2,604 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 |
| 2.1. | с.п.Богатое | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 34,742 | 5,078 | 4,944 | 4,944 | 4,944 | 4,944 | 4,944 | 4,944 |
|  |  | - федеральный бюджет | 9,597 | 1,509 | 1,348 | 1,348 | 1,348 | 1,348 | 1,348 | 1,348 |
|  |  | - региональный бюджет | 14,846 | 3,206 | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 |
|  |  | - районный бюджет | 1,401 | 0,363 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 |
|  |  | - бюджет МО |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | 10,381 | 1,483 | 1,483 | 1,483 | 1,483 | 1,483 | 1,483 | 1,483 |
| 2.2. | с.п.Арзамсцевка | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 17,304 | 2,472 | 2,472 | 2,472 | 2,472 | 2,472 | 2,472 | 2,472 |
|  |  | - федеральный бюджет | 4,718 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 |
|  |  | - региональный бюджет | 6,789 | 0,969 | 0,969 | 0,969 | 0,969 | 0,969 | 0,969 | 0,969 |
|  |  | - районный бюджет | 0,606 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | 5,191 | 0,742 | 0,742 | 0,742 | 0,742 | 0,742 | 0,742 | 0,742 |
| 2.3. | с.п.Максимовка | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 17,304 | - | 2,472 | 2,472 | 2,472 | 2,472 | 2,472 | 2,472 |
|  |  | - федеральный бюджет | 4,718 | - | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 |
|  |  | - региональный бюджет | 6,789 | - | 0,969 | 0,969 | 0,969 | 0,969 | 0,969 | 0,969 |
|  |  | - районный бюджет | 0,606 | - | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | 5,191 | - | 0,742 | 0,742 | 0,742 | 0,742 | 0,742 | 0,742 |
| 2.4. | с.п.Виловатое | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 16,160 | 1,328 | 2,472 | 2,472 | 2,472 | 2,472 | 2,472 | 2,472 |
|  |  | - федеральный бюджет | 4,326 | 0,282 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 |
|  |  | - региональный бюджет | 6,413 | 0,599 | 0,969 | 0,969 | 0,969 | 0,969 | 0,969 | 0,969 |
|  |  | - районный бюджет | 0,590 | 0,068 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | 4,831 | 0,379 | 0,742 | 0,742 | 0,742 | 0,742 | 0,742 | 0,742 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.5. | с.п.Печинено | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 17,304 | - | 2,472 | 2,472 | 2,472 | 2,472 | 2,472 | 2,472 |
|  |  | - федеральный бюджет | 4,718 | - | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 |
|  |  | - региональный бюджет | 6,789 | - | 0,969 | 0,969 | 0,969 | 0,969 | 0,969 | 0,969 |
|  |  | - районный бюджет | 0,606 | - | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | 5,191 | - | 0,742 | 0,742 | 0,742 | 0,742 | 0,742 | 0,742 |
| 9. | Строительство фельдшерско-акушерских пунктов – всего, в том числе в разрезе сельских поселений: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 11,1 | - | 11,1 | - | - | - | - | - |
|  |  | - федеральный бюджет | 11,1 | - | 11,1 | - | - | - | - | - |
|  |  | - региональный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - районный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.1. | с.п. Арзамасцевка: с. Беловка | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 3,700 | - | 3,700 | - | - | - | - | - |
|  |  | - федеральный бюджет | 3,700 | - | 3,700 | - | - | - | - | - |
|  |  | - региональный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - районный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.2. | с.п. Печинено: п. Цетральный | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 3,700 | - | 3,700 | - | - | - | - | - |
|  |  | - федеральный бюджет | 3,700 | - | 3,700 | - | - | - | - | - |
|  |  | - региональный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - районный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.3. | с.п. Максимовка: с. Съезжее | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 3,700 | - | 3,700 | - | - | - | - | - |
|  |  | - федеральный бюджет | 3,700 | - | 3,700 | - | - | - | - | - |
|  |  | - региональный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - районный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5. | Строительство распределительных сетей газопровода - всего, в том числе в разрезе сельских поселений: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 199,142 | 18,472 | 21,78 | 24,14 | 36,875 | 39,675 | 33,4 | 24,8 |
|  |  | - федеральный бюджет | 54,633 | 5,375 | 5,938 | 6,582 | 10,053 | 10,817 | 9,107 | 6,762 |
|  |  | - региональный бюджет | 80,878 | 9,993 | 8,545 | 9,472 | 14,468 | 15,566 | 13,104 | 9,73 |
|  |  | - районный бюджет | 7,134 | 0,809 | 0,763 | 0,845 | 1,291 | 1,389 | 1,169 | 0,868 |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники | 56,497 | 2,295 | 6,534 | 7,242 | 11,063 | 11,903 | 10,02 | 7,44 |
| 5.1. | С.п. Богатое. | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 51,092 | 10,822 | 14,130 | 14,140 | - | - | - | 12,000 |
|  |  | - федеральный бюджет | 14,268 | 3,289 | 3,852 | 3,855 | - | - | - | 3,272 |
|  |  | - региональный бюджет | 22,792 | 6,992 | 5,544 | 5,548 | - | - | - | 4,708 |
|  |  | - районный бюджет | 1,951 | 0,541 | 0,495 | 0,495 | - | - | - | 0,420 |
|  |  | - бюджет МО | 12,081 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | 14,268 | - | 4,239 | 4,242 | - | - | - | 3,600 |
| 6. | Строительство локальных сетей водоснабжения – всего, в том числе в разрезе сельских поселений: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 227,77 | - | 55,37 | 7,800 | 20,300 | 44,400 | 45,450 | 54,450 |
|  |  | - федеральный бюджет | 62,101 | - | 15,097 | 2,127 | 5,535 | 12,106 | 12,392 | 14,846 |
|  |  | - региональный бюджет | 89,366 | - | 21,724 | 3,06 | 7,964 | 17,420 | 17,832 | 21,363 |
|  |  | - районный бюджет | 7,972 | - | 1,938 | 0,273 | 0,711 | 1,554 | 1,591 | 1,906 |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | 68,331 | - | 16,611 | 2,340 | 6,090 | 13,32 | 13,635 | 16,335 |
| 6.1. | С.п. Богатое | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 55,370 | - | 55,370 |  |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 15,097 | - | 15,097 |  |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет | 21,724 | - | 21,724 |  |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет | 1,938 | - | 1,938 |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | 16,611 | - | 16,611 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по всем мероприятиям Программы | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 780,013 | 77,599 | 169,804 | 75,075 | 95,939 | 124,949 | 118,074 | 118,674 |
|  |  | - федеральный бюджет | 229,170 | 22,626 | 53,857 | 22,241 | 27,462 | 35,643 | 33,568 | 33,777 |
|  |  | - региональный бюджет | 320,73 | 34,992 | 75,8914 | 30,3064 | 37,608 | 49,27 | 46,271 | 46,488 |
|  |  | - районный бюджет | 39,528 | 5,999 | 7,911 | 3,936 | 4,706 | 5,803 | 5,56 | 5,614 |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | 190,585 | 13,982 | 32,145 | 18,592 | 26,163 | 34,233 | 32,675 | 32,795 |