Приложение

к Постановлению главы

сельского поселения Богатое

№  1/ 180 а от 12.12.  2014 года

Муниципальная программа

«Развитие дорожного фонда сельского поселения Богатое

на 2015-2017 годы»

2014 год

Паспорт программы

ПАСПОРТ

Муниципальной программы «Развитие дорожного фонда сельского поселения

Богатое на 2015-2017 годы»

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Развитие дорожного фонда сельского поселения Богатое на 2015-2017 годы» |
| --- | --- |
| Наименование субъекта бюджетного планирования | Администрация сельского поселения Богатое |
| Цели и задачи программы | 1) осуществление контроля над обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения; 2) контроль качества содержания автомобильных дорог и выполнения подрядными организациями требований муниципальных контрактов; 3) разработка и реализация нормативных правовых актов и организационных механизмов содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования; 4) формирование и реализация финансовых и инвестиционных ресурсов для проведения ремонта автомобильных дорог; 5) мониторинг технического состояния автомобильных дорог с постоянной актуализацией реестра автодорог, требующих ремонта |
| Сроки реализации Программы | 2015 - 2017 годы |
| Объёмы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет: в 2015–2017 годах – 10636 тыс. рублей, в том числе: средства местного бюджета – 10636 тыс. рублей в том числе 2015 год - 2828 тыс. рублей 2016 год - 4232 тыс. рублей 2017 год - 3576 тыс. рублей Источник финансирования дорожный фонд сельского поселения Богатое. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования на территории сельского поселения Богатое и, как следствие, повышение безопасности дорожного движения. |

- Основные цели и задачи программы

Целью программы является осуществление контроля над обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения. Для достижения цели необходимо комплексное решение задач:

- мониторинг  технического  состояния  автомобильных   дорог
общего  пользования  на  территории  сельского поселения Богатое  с  постоянной актуализацией реестра автодорог, требующих ремонта;

- разработка  и  реализация  нормативных  правовых  актов  и
организационных механизмов  содержания и ремонта автомобильных  дорог общего пользования на территории сельского поселения Богатое;

- формирование  и  реализация  финансовых  и  инвестиционных ресурсов для проведения ремонта автомобильных дорог общего пользования на территории сельского поселения Богатое;

- контроль качества содержания автомобильных дорог и выполнения подрядными организациями требований муниципальных контрактов.

- Характеристика задач, решение которых

осуществляется путем реализации программы

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Богатое составляет  83,5 км, в том числе 26,6 км в асфальтобетонном исполнении;  56,9 км. – грунтовых дорог.

Состояние значительной части (  45 %) автомобильных дорог общего пользования на территории сельского поселения Богатое неудовлетворительное. Причина в систематическом не до ремонте дорог и увеличением протяженности дорог вместе с территорией проживания населения за  счет  нового строительства. Проблема не до ремонта автомобильных дорог общего пользования на территории сельского поселения Богатое носит системный характер. Планируемый ремонт дорог общего пользования местного значения сельского поселения Богатое на период с 2015 по 2017 год сможет решить многие проблемы.

2015 год.

| № п/п | Наименование дороги . Вид работ. | Объем работ м п. |
| --- | --- | --- |
| 1 | с. Богатое ул. Клубная (ремонт,щебеночное) | 650 |
| 2 | ул. Советская (щебеночное) | 100 |
| 3 | ул. Самарская (щебеночное) | 100 |
| 4 | ул. Ворошилова (щебеночное) | 100 |
| 5 | с. Кураповка ул. Новая (щебеночное) | 200 |
| 6 | Тротуары. с.Богатое ул.Пушкина-ул.Чапаева | 300 |
| 7 | с. Богатое ул. Советская-Папанина | 150 |
| 8 | Ямочный ремонт дорог с твердым покрытием кв.м. | 600 |
| Всего: Дороги Тротуары Ямочный ремонт | 1150 450 600 |

2016 год.

| № п/п | Наименование дороги | Объем работ м п. |
| --- | --- | --- |
| 1 | с. Богатое ул. Рачишкина (щебеночное) | 300 |
| 2 | ул. Некрасова (щебеночное) | 370 |
| 3 | с. Ивановка ул.Советская (щебеночное) | 1100 |
| 4 | ст. Заливная ул.Вокзальная (щебеночное) | 100 |
| 5 | ул.Трында (щебеночное) | 500 |
| 6 | Тротуары с.Богатое ул. Чапаева - Строителей | 1000 |
| 7 | с. Богатое ул. Ленина д.1-5 | 207 |
| 8 | Ямочный ремонт дорог с твердым покрытием кв.м. | 800 |
| Всего: Дороги Тротуары Ямочный ремонт | 2370 1207 800 |

2017 год.

| № п/п | Наименование дороги | Объем работ м п. |
| --- | --- | --- |
| 1 | с. Кураповка ул.Фурманова (щебеночное) | 800 |
| 2 | с. Богатое ул. Мира (щебеночное) | 400 |
| 3 | ул. Лесная (щебеночное) | 400 |
| 4 | Тротуары с. Богатое ул. Комсомольская-Строителей | 600 |
| 5 | Ямочный ремонт дорог с твердым покрытием кв.м. | 700 |
|  | Всего: Дороги Тротуары Ямочный ремонт | 1600 600 700 |

3. Срок реализации программы

Реализация программы рассчитана на 2015-2017 гг.

4. Перечень и описание программных мероприятий

Основным механизмом реализации Программы является проведение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования на территории сельского поселения Богатое,  а так же  их проектирование и строительство новых дорог на территории сельского поселения Богатое.

Заказчик Программы в пределах общей суммы ресурсов Программы может изменять сумму средств на ремонт отдельных дорог после предоставления (корректировки) обоснованной сметы на ремонт. При этом заказчик Программы руководствуется принципом выполнения максимального объема работ по ремонту каждой из дорог.

При изменении ситуации с финансированием Программы, при появлении дополнительных ресурсов заказчик Программы вправе изменять перечень дорог, подлежащих ремонту в тот или иной год реализации Программы, в пределах общего списка либо пополнением списка новыми объектами, в том числе и перенося ремонт дорог на более ранние сроки.

Основными рисками в реализации Программы являются:

- снижение налоговых поступлений в дорожный фонд сельского поселения Богатое;

- увеличение стоимости ремонта 1 квадратного метра дороги;

- нехватка средств местного бюджета.

Все эти риски повлекут снижение показателей реализации Программы и могут быть частично или полностью компенсированы:

1) привлечением иных внебюджетных источников софинансирования;

2) уменьшением числа дорог, включенных в Программу ремонта автомобильных дорог общего пользования на территории сельского поселения Богатое того или иного года реализации Программы, в том числе с переносом этих дорог на последующие годы.

5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Финансирование Программы будет осуществляться за счет дорожного фонда сельского поселения Богатое:

При этом дополнительные расходы могут компенсироваться:

- поступлением бюджетных средств области или района;

- дополнительным финансированием из внебюджетных средств;

- экономией средств от содержания и ремонта дорог.

6. Система управления реализацией программы

Непосредственными исполнителями программы являются подрядные организации, заключившие, по результатам торгов, муниципальные контракты с Заказчиком.

Администрация сельского поселения Богатое муниципального района Богатовский Самарской области осуществляет :

- контроль исполнения Программы, мониторинг выполнения системы программных мероприятий;

- координация деятельности подрядных организаций для обеспечения их согласованных действий;

- текущая работа по подготовке и реализации программных мероприятий;

- подведение итогов реализации Программы, корректировка ее на основании результатов работы за год.