ВЕСТНИК сельского поселения Печинено

12+ №3 **(122)** 7 февраля 2014 года

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ГЛАВА сельского поселения Печинено муниципального района Богатовский Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.01.2014 года № 3

Об утверждении мероприятий по подготовке и пропуску паводковых вод в 2014 году

В целях своевременной и качественной подготовки объектов сельскохозяйственного производства, объектов общественного, культурного и образовательного предназначения, защиты населения от ЧС в период паводка 2014 года и в соответствии с Федеральным Законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.94 г. № 68 ФЗ,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

 1.Создать при Администрации сельского поселения Печинено паводковую комиссию по организации подготовки и пропуска весенних паводковых вод, согласно приложению № 1.

 2. Утвердить план мероприятия по подготовке к пропуску весенних паводковых вод в 2014 году, согласно приложению № 2.

 3.Обязать руководителей предприятий и организаций:

 3.1 Обеспечить выполнение установленных мероприятий по подготовке и пропуску паводковых вод.

 3.2 Создать в организациях и учреждениях паводковые комиссии, разработать и согласовать с Администрацией сельского поселения реальные мероприятия по организации защиты работающего персонала и материальных ценностей при подготовке и проведении паводковых мероприятий.

 3.3 За счёт своих средств организовать подготовку и защиту находящихся в ведении гидротехнических сооружений, нефтепродуктов, линий связи и электропередач, инженерно-коммунальных сетей, зернохранилищ, жилых домов и других объектов.

 3.4 Обеспечить подготовку и завоз необходимого количества кормов для скота, а при необходимости и организацию вывода на незатапливаемые территории.

 3.5 Обеспечить готовность к указанному сроку автотранспортных средств, плавсредств и других материальных ресурсов для проведения паводковых мероприятий, согласно расчёта Администрации сельского поселения приложение № 3.

 3.6 Организовать оповещение, при необходимости вывоз и всестороннее обеспечение работающего персонала в безопасные районы при угрозе и возникновении паводкового затопления.

 3.7 В срок до 10 марта провести ревизию объектов водоснабжения и канализации, обратить внимание на техническое состояние скважин ,канализации, общественных колодцев . Принять необходимые меры по предотвращению их затопления.

 4. Организовать круглосуточное наблюдение за состоянием уровня воды в реке Самара и гидротехнических сооружениях на территории сельского поселения, информацию по паводковой ситуации докладывать ежедневно в ЕДДС (112) по тел. 2-15-44 в 8.30 ( время местное), в случае резкого подъема воды докладывать немедленно (отв .глава сельского поселения Сухарева О.Н.).

 5. Разработать и довести до непосредственных исполнителей расчёт оповещения и вывода ( вывоза ) населения в случае обострения паводковой ситуации и всестороннего обеспечения пострадавшего населения ( согласно приложениям № 4 , № 5 ) .

 6. Информирование населения о паводковой ситуации организовать используя громкоговорящие устройства и путём обхода по дворам ( отв. Глава сельского поселения Сухарева О.Н.).

 7. Провести ревизию спасательных плавсредств, находящихся в частном пользовании, составить расчёт их привлечения к проведения спасательных работ, при необходимости, заключить договора на их использование ( отв. Главасельсколго поселения Сухарева О.Н. ).

 8. С целью предотвращения хищений начальнику отделения милиции организовать охрану объектов и жилого сектора, находящихся в зоне паводкового затопления.

 9. Организацию согласования, взаимодействия с привлекаемыми организациями и учреждениями и контроль за выполнением данного постановления возложить на Главу сельского поселения Сухареву О.Н..

 Глава сельского поселения Печинено муниципального района Богатовский Самарской области О.Н.Сухарева

Приложение № 1

Состав паводковой комиссии сельского поселения Печинено

* 1. Сухарева О.Н. – председатель комиссии – Глава администрации сельского поселения Печинено
	2. Горшкова Е.Н. – зам. председателя – специалист администрации сельского поселения Печинено
	3. Жалнин П.Н. – член комиссии – начальник цеха № 2496 ПСХ ФГУП ГНП РКЦ ЦСКБ-«Прогресс» (по согласованию)
	4. Лапова Р.Г. – член комиссии – зам. начальника цеха № 2496 ПСХ ФГУП ГНП РКЦ ЦСКБ-«Прогресс» (по согласованию)
	5. Рыбникова Л.В.– член комиссии – директор МОУ Печиненской СОШ (по согласованию)
	6. Ильин С.В. – член комиссии – директор МОУ Тростянской ООШ (по согласованию)
	7. Захарова И.Н. – член комиссии – зам. директора по воспитанию метод. работе отд. МОУ Печиненской СОШ (по согласованию)
	8. Воеводин – участковый инспектор (по согласованию)
	9. Хисамутдинова Н.В. – член комиссии – зав. ФАП п. Центральный (по согласованию)
	10. Ненашева Е.П. – член комиссии – зав. ФАП с.Федоровка (по согласованию)
	11. Лямина В.А. – член комиссии – ВОП (по согласованию)

Приложение № 2

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

Администрации сельского поселения Печинено по пропуску паводковых вод в 2014 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Дата выполнения | Ответственный за выполнение | Роспись ответственного за выполнении |
| **В подготовительный период** |
| 1 | Уточнить районы возможного затопления и организовать постоянный контроль ледовой обстановки; | 01.03.2014 | Сухарева О.Н. |  |
| 2 | Проверить состояние мостовых сооружений и обеспечить их готовность к безаварийному пропуску паводковых вод; | 05.03.2014 | Сухарева О.Н. |  |
| 3 | Проверить состояние и при необходимости провести комплекс инженерных мероприятий по усилению водозащитных дамб в наиболее уязвимых местах; | 05.03.2014 | Сухарева О.Н. |  |
| 4 | Организовать обследование гидротехнических сооружений, линий электропередач и связи, основных дорог, дюкеров, шлюзов, закрытых водоемов, водопропускных труб, принять меры по их очистке, ремонту, дополнительному укреплению | 10.03.2014 | Сухарева О.Н. |  |
| 5 | Определить состав сил и средств, привлекаемых на выполнение противопаводковых мероприятий и проведения спасательных, аварийновосстановительных работ и приведения их в готовность к действиям, особое внимание обратить на оснащение сил и средств техникой и спецоборудованием; | 10.03.2014 | Сухарева О.Н. |  |
| 6 | Принять меры по предупреждению размыва кладбищ и скотомогильников, попадающих в зону возможного затопления; | 10.03.2014 | Сухарева О.Н. |  |
| 7 | Провести комплекс санитарногигиенических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение заболеваний населения, попадающего в зону затопления острыми кишечными инфекциями; | 14.03.2014 | Сухарева О.Н. |  |
| 8 | Создать в необходимых объемах и номенклатуре запасы материально-технических средств и финансовых ресурсов на ликвидацию возможных ЧС и первоочередного жизнеобеспечения населения; | 10.03.2014 | Сухарева О.Н. |  |
| 9 | Провести комплекс мер по обеспечению гарантированной связи с населенными пунктами, попадающими в зону затопления; | 14.03.2014 | Сухарева О.Н. |  |
| 10 | Организовать оповещение населения , организаций о надвигающейся опасности с использованием радио, средств звуковой сигнализации, подвижных средств оповещения, подворного обхода ; | 10.03.2014 | Сухарева О.Н. |  |
| 11 | Провести комплекс мер по подготовке населения к экстренной эвакуации в безопасные районы, установить и довести до сведения каждого жителя сигналы об экстренной эвакуации и порядок действий по ним; | 14.03.2014 | Сухарева О.Н. |  |
| 12 | Создать систему взаимного информирования по изменению обстановки в угрожаемый период и в период возникновения ЧС по направлению развития событий от поселка к поселку | 10.03.2014 | Сухарева О.Н. |  |
| **В угрожаемый период** |
| 13 | Организовать круглосуточную работу, обеспечить постоянное наблюдение за интенсивностью снеготаяния, вскрытием рек и т.п; | На период паводка | Сухарева О.Н. |  |
| 14 | Проверить систему оповещения членов паводковой комиссии, организовать тренировки по их сбору. | До 25.03.2014 | Сухарева О.Н. |  |
| 15 | Провести корректировку планов действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним паводком. В ходе корректировки уточнить:районы, подтопления (затопления) ;состав сил и средств территориальных подсистем РСЧС, привлекаемых к действиям по ликвидации ЧС, места их базирования, порядок оповещения и сбора, районы сбора и маршруты выдвижения, организацию связи с ними и порядок управления;районы (пункты) эвакуации населения и сельскохозяйственных животных и маршруты выдвижения к ним, подготовка мест временного проживания населения и размещение с/х животных | До 25.03.2014 | Сухарева О.Н. |  |

Глава Сельского поселения Печинено О.Н. Сухарева

Приложение № 3

**Р А С Ч Ё Т**

**выделения техники , плавсредств и материальных средств для проведения противопаводковых мероприятий на территории сельского поселения Печинено**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование транспортных, спасательных средств и материальных ресурсов | Количествосредств | Наименование организации, данные частного лица, выделяющих технику и средства  | Время ( срок выделения)средств  | Роспись в ознакомлении ( согласова-нии или номер договора) |
| 1 | Автомобиль грузовой( для вывоза материальных средств)  | 2 | ФГУП ГНП РКЦ ЦСКБ-Прогресс ПСХ | В течении 1 часа с момента поступления сигнала | Руководитель хозяйстваЖалнин П.Н. |
| 2 | Автобус для вывоза населения | 1 | ФГУП ГНП РКЦ ЦСКБ-Прогресс ПСХ | В течении 1 часа с момента поступления сигнала | Руководитель хозяйстваЖалнин П.Н. |
| 3 | Лодка резиновая | 1 | ФГУП ГНП РКЦ ЦСКБ-Прогресс ПСХ склад п. Центральный | В течении 3 часов с момента поступления сигнала | Заместитель руководителяПопов В,А. |

Глава сельского поселения Печинено О.Н. Сухарева

Приложение № 4

П Л А Н О П О В Е Щ Е Н И Я

должностных лиц и населения сельского поселения Печинено при угрозе паводкового затопления

**Для оповещения должностных лиц**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Должность | Фамилия , инициа-лы и домашний адрес | Время и оповещения | Кто оповещает и способ оповещения | Роспись в ознакомлениипосыльного |
| Председатель паводковой комиссии | Сухарева О.Н. с. Печинено ул. Советская, д. 106 | Ч+30 мин. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Оповещается по тел. 89277072832 |  |
| Водитель автомобиля Автобус  | Акимов С.Н. с. Печинено, ул. Молодежная, д. 14 А | Ч+1 час | Горшкова Е.Н. посыльным |  |
| Владелец лодки  | Попов В.А. с. Печинено, ул. Молодежная, д. 19-1 | Ч+3 | Горшкова Е.Н. посыльным |  |

**Для оповещения населения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № маршрута | Наименование улиц и номера домов | Время оповещения | Кто оповещает и его роспись в ознакомлении | Способ оповещения |
| 1 | П. Петровский, ул. Петровская, д. 36-37 | Ч+1 час | Заряев С.А. | Автомобиль Лада 211540Н705ХХ  |

Глава сельского поселения Печинено О.Н. Сухарева

Приложение № 5

Р А С Ч Ё Т

выхода ( вывоза ) населения и его расселения ( размещения ) при паводковом затоплении на территории сельского поселения Печинено

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Адреса и количество населения подлежа-щего отселению на незатапливаемые участки | Адреса размещения населения и его количество | Роспись о согласовании временного размещения пере-мещаемого населения | Примечание |
| Пос. Петровский, ул. Петровская, д 36-37 2 чел. | Пос. Центральный, социо-культурный центр, ул. Центральная, д.  | Захарова И.Н. | Обеспечение организует Администрация сельского поселения |

Глава сельского поселения Печинено О.Н. Сухарева

Приложение № 6

 «УТВЕРЖДАЮ»

Глава Администрации сельского поселения

Печинено

О.Н. Сухарева

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_\_года

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к возможной обстановке на территории сельского поселения Печинено в период весеннего паводка**

Уточнено на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование параметров | Статистические категории | Количественное выражение | Примечание |
| Территория попадающая под затопление в период паводка (максимально возможная) |  Кв. км. | 1831 |  |
| Территория сельхозугодий попадающая в зону паводкового затопления  | Кв. км. | - |  |
| Количество населения попадающее в зону паводкового затопления Всего:  | Чел. | 2 |  |
| в том числе: дети | Чел. | - |  |
| Инвалиды и стационарные больные  | Чел. | - |  |
| Количество домов попадающих в зону паводкового затопления | Кол-во домов | 2 |  |
| Количество общественных зданий попадающих в зону паводкового затопления:Школ и детских садовДомов культурыДругих помещений | Шт. | - |  |
| Шт. | - |  |
| Шт. | - |  |
| Количество ферм и других производственных помещений попадающего в зону затопления | Шт. | - |  |
| Количество крупного рогатого скота попадающего в зону затопления и подлежащих выводу | Кол-во голов | 4 |  |
| Планируемое количество населения которое подлежит отселению на безопасные территории; Всего: в том числе: к родственникам и знакомымВ общественные помещенияВ медицинские учреждения  | Чел. | 2 |  |
| Чел. | 2 |  |
| Чел. | - |  |
| Количество привлекаемой техники:  | Ед. | 3 |  |
| Автомобилей | Ед. | 2 |  |
| Тракторов  | Ед. | - |  |
| Лодки  | Ед. | 1 |  |

Исполнитель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕЧИНЕНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОГАТОВСКИЙСАМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.01.2014 года № 4

О создании добровольных формирований населения по охране общественного порядка на территории сельского поселения Печинено муниципального района Богатовский Самарской области

 В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07 декабря 2009г. № 138-ГД «Об участии граждан в охране общественного порядка на территории Самарской области», от 29 июня 2012г. № 20 Решение Собрания представителей сельского поселения Печинено муниципального района Богатовский Самарской области « О порядке создания добровольной народной дружины и утверждении положения о добровольной народной дружине» от 20.03.2012 года №17» , иными нормативными правовыми актами в области охраны общественного порядка, руководствуясь Уставом сельского поселения Печинено муниципального района Богатовский Самарской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Создать добровольную народную дружину (ДНД) на территории сельского поселения Печинено муниципального района Богатовский Самарской области;

2.Настоящее Постановление вступает в силу с момента его опубликования в газете «Вестник сельского поселения Печинено»;

3.Контроль исполнения данного постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Печинено муниципального района Богатовский Самарской области О.Н. Сухарева

**ИНФОРМАЦИЯ органов прокуратуры**

21.01.2014 Богатовским районным судом рассмотрено гражданское дело по иску прокуратуры Богатовского района в защиту прав на образование детей-инвалидов об обязании администрации муниципального района Богатовский Самарской области и муниципального автономного учреждения «Центр материально-технического обеспечения образовательных учреждений муниципального района Богатовский Самарской области» оборудовать пандусами лестницу при входе в здание школы с. Виловатое муниципального района Богатовский Самарской области.

В судебном заседании представитель администрации района возражал против удовлетворения исковых требований прокуратуры, ссылаясь на недостаточность денежных средств в бюджете района.

Однако, указанные доводы не были основаны на законе, в связи с чем, 21.01.2014 судом вынесено решение об удовлетворении исковых требований прокуратуры.

В настоящее время решение суда в законную силу не вступило.

Прокурор советник юстиции С.А. Михайловский

Учредители: Собрание представителей сельского поселения Печинено муниципального района Богатовский Самарской области, Администрация сельского поселения Печинено муниципального района Богатовский Самарской области, Решение №3 от 19.03.08 года. Село Печинено, улица Советская, д. 1, Главный редактор Горшкова Е.Н. Телефон 3-55-30. Тираж 150 экземпляров. Бесплатно.