|  | Приложение к Постановлению Главы муниципального района Богатовский Самарской области от «18» декабря 2015 № 1365 |
| --- | --- |

Муниципальная программа

«Охрана окружающей среды в муниципальном районе

Богатовский Самарской области

на 2016 – 2020 годы»

Паспорт

муниципальной  программы

«Охрана окружающей среды в муниципальном районе Богатовский Самарской области на 2016-2020 годы»

| Наименование программы | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды муниципального района Богатовский Самарской области на 2016 – 2020 годы |
| --- | --- |
| Заказчик программы | Администрация муниципального района Богатовский |
| Исполнители программы | Отдел по охране окружающей среды МКУ администрации муниципального района Богатовский, администрации сельских поселений, предприятия и организации муниципального района Богатовский Самарской области. |
| Основные разработчики программы | Отдел по охране окружающей среды администрации муниципального района Богатовский Самарской области |
| Цели и задачи программы | Цель программы: Обеспечение экологической безопасности жителей муниципального района Богатовский Самарской области на период 2016-2020 годов на основе максимально возможного в существующих социально-экономических условиях уменьшения воздействия вредных экологических факторов техногенного и антропогенного характера на воздушный бассейн, поверхностные и подземные воды, земельные и лесные ресурсы, растительный и животный мир. Основные задачи программы: - сокращение сброса загрязняющих веществ в р. Самара на основе повышения эффективности действующих очистных сооружений; - сокращение объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от промышленных, нефтеперерабатывающих предприятий; - уменьшение объемов образования и накопления отходов путем реализации правового и экономического механизма обращения с отходами, стимулирующего минимизацию образования отходов производства и потребления, их безопасное размещение и утилизация. - создание условий рационального экологического использования озелененных территорий для комфортного проживания населения; - разработка органами местного самоуправления актуальных нормативно-правовых актов по охране окружающей среды; - устранение опасности чрезвычайных ситуаций при паводках, и аномальных климатических условиях; - усиление работы средств массовой информации по доведению до населения экологической информации; - повышение уровня экологического образования, вовлечение населения и учреждений муниципального района Богатовского в работу по охране окружающей среды. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2016-2020 г.г. |
| Перечень основных мероприятий программы | - Организация проведения осеннего и весеннего месячников по уборке территорий муниципального района Богатовский от мусора и твердых коммунальных отходов; - Участие в организации строительства площадки временного хранения ТБО на территории сельского поселения Виловатое и последующей ликвидации существующей свалки в с. Богатое; - Строительство на территории муниципального района Богатовский скотомогильника отвечающего современным требованиям законодательства, санитарным нормам и правилам; - Приобретение саженцев декоративных пород деревьев и кустарников для посадки в скверах памятников, школах, парках. Посадка распространенных пород деревьев и кустарников вдоль улиц с. Богатое; - Долевое участие в модернизации канализационного коллектора при входе его в КНС-1 на улице Клубная в с. Богатое; - Организация и проведение общественных обсуждений экологической направленности по намечаемой хозяйственной или иной деятельности на территории района; - Организация и проведение проверок государственным экологическим надзором и муниципальным земельным контролем деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории муниципального района Богатовский; - Развитие экологического воспитания, образования школьников и учащихся Богатовского профессионального училища, проведение мероприятий экологической направленности: День Земли, День Птиц и т.п.; - Участие в региональном Экологическом Карнавале, Днях Защиты от экологической опасности, конкурсах «Эко-Лидер», проведение муниципального экологического карнавала; |
| Источники и объемы финансирования программы | Бюджет муниципального района Богатовский Самарской области — п.п. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Бюджет Самарской области в сумме выделяемых субвенций в рамках переданных полномочий по осуществлению государственного экологического надзора. |
| Система организации контроля за исполнением программы | Глава муниципального района Богатовский Самарской области |
| Ожидаемые результаты программы | - уменьшение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу; - уменьшение сброса неочищенных сточных вод; - улучшение экологической обстановки за счет реализации промышленными предприятиями мероприятий по благоустройству и озеленению санитарно-защитных зон, озеленения и благоустройства улиц, ликвидации несанкционированных свалок; уменьшения образования промышленных отходов за счет стимулирования перехода предприятий на малоотходные, ресурсосберегающие технологии; - улучшение экологической обстановки за счет вовлечения населения в работу по охране окружающей среды на основе повышения уровня экологического образования, доведения до населения экологической информации и норм экологического поведения в производственной и бытовых сферах. |

1. Общие положения

Настоящая программа разработана с целью решения задач по оздоровлению экологической обстановки на территории муниципального района Богатовский Самарской области, в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом от 10 января 2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»,  Закона Самарской области от 6 апреля 2009 N 46-ГД «Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области».

2. Основные цели и задачи программы

Основной целью программы является:

улучшение экологической обстановки на территории муниципального района Богатовский Самарской области на период 2016-2020 годов на основе максимально возможного в существующих социально-экономических условиях уменьшения воздействия вредных экологических факторов техногенного и антропогенного характера на воздушный бассейн, поверхностные и подземные воды, земельные ресурсы, растительный и животный мир.

Достижение данной цели возможно путем решения следующих задач:

1. Обеспечение сокращения сброса загрязняющих веществ в водные объекты муниципального района Богатовский на основе повышения эффективности действующих и вновь построенных сооружений;

2. Обеспечение сокращения объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от промышленных, нефтеперерабатывающих предприятий;

3. Уменьшение объемов образования и накопления отходов путем правового и экономического механизма обращения с отходами, стимулирующего минимизацию образования отходов производства и потребления, твердых бытовых отходов, безопасное размещение отходов;

4. Создание условий для устойчивого использования озелененных территорий;

5. Разработка органами местного самоуправления нормативно-правовых актов по охране окружающей среды;

6. Устранение возможности чрезвычайных ситуаций при паводках, разработка и принятие необходимых мер для предотвращения затопления жилых домов сельских поселений;

7. Тесное взаимодействие со средствами массовой информации по доведению до населения экологической информации;

8. Разработка и реализация программ по повышению уровня экологического образования.

3. Финансовое обеспечение программы

Финансовое обеспечение Муниципальной программы «Охрана окружающей среды в муниципальном районе Богатовский Самарской области на 2016 – 2020 годы» будет осуществляться из бюджета муниципального района Богатовский, бюджета Самарской области.

В ходе реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды в муниципальном районе Богатовский Самарской области на 2016-2020 годы» мероприятия и объемы их финансирования могут быть подвергнуты ежегодной корректировке, с учетом    возможностей   средств  районного бюджета .

Разработчик Программы уточняет объемы финансирования за счет средств местного бюджета, готовит предложения по внесению изменений в перечень мероприятий, сроков и затрат на их исполнение.

4. Система организации контроля за исполнением программы

Организацию контроля за исполнением Муниципальной программы «Охрана окружающей среды в муниципальном районе Богатовский Самарской области на 2016 – 2020 годы» осуществляет администрация муниципального района Богатовский.

5. Оценка эффективности реализации Муниципальной программы «Охрана окружающей среды в муниципальном районе Богатовский

Самарской области на 2016 – 2020 годы»

Оценка эффективности данной программы осуществляется по показателям реализации её мероприятий на основе «Методики оценки эффективности муниципальных программ в муниципальном районе Богатовский Самарской области», утвержденной постановлением администрации муниципального района Богатовский Самарской области от 24 ноября 2015 года за № 1242.       .

Перечень мероприятий

по реализации Программы в муниципальном районе Богатовский Самарской области

на 2016 – 2020 г. г.

| № п/п | Наименование | Сумма затрат (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Реализация положений Генеральной схемы очистки территорий населенных пунктов муниципального образования «Богатовский муниципальный район» Самарской области | 50 | 65 | 75 | 75 | 75 |
| 2. | Приобретение контейнеров для контейнерных площадок в местах массового отдыха населения, расположенных на территориях водоохранных зон рек, озер, в местах купания,в парках. | 40 | 55 | 50 | 50 | 60 |
| 3. | Проектирование и строительство районной площадки временного хранения ТБО на территории сельского поселения Виловатое и последующая ликвидация свалки с. Богатое | 100 | 110 | 70 | 70 | 70 |
| 4. | Повышение эффективности работы очистных сооружений в с. Богатое. Модернизация и герметизация линии стоков жидких бытовых отходов жилого сектора и промышленных стоков маслоэкстракционного завода в р. Самара. | 100 | 100 | - | - | - |
| 5. | Очистка территорий водоохранных зон, мест массового отдыха (рекреационных зон) и мест купания от мусора и ТБО | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 |
| 6. | Строительство скотомогильника в муниципальном районе Богатовский | - | - | - | 100 | 100 |
| 7. | Приобретение саженцев декоративных пород деревьев и кустарников для посадки в скверах памятников, школах и детских садах, парках. Посадка распространенных пород деревьев и кустарников вдоль улиц с. Богатое. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 8. | Развитие экологического воспитания, образования школьников и учащихся Богатовского профессионального училища, проведение мероприятий экологической направленности: День Земли, День Птиц и т. п. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 9. | Участие в региональном Экологическом Карнавале, Днях защиты от экологической опасности, конкурсах «Эко-Лидер», проведение муниципального экологического карнавала | 20 | 30 | 40 | 40 | 40 |
| 10. | Финансирование мер морального и материального поощрения по благоустройству сельских поселений | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 11. | Организация и проведение проверок соблюдения гражданами, юридическими лицами и субъектами предпринимательства законодательства об охране окружающей среды | Денежные средства субвенций, выделенные региональным бюджетом в рамках переданных полномочий по осуществлению государственного экологического надзора |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: | 380 | 420 | 295 | 400 | 410 |

Целевые  показатели

для оценки эффективности Программы «Охрана окружающей среды в муниципальном

районе Богатовский Самарской области на 2016-2020 г.г.»

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Значение целевого показателя |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Организация и проведение государственного экологического надзора | проверок в год | 9 | 9 | 10 | 20 | 22 |
| 2. | Проведение обследования территорий сельских поселений на наличие источников загрязнения: навалов мусора и ТБО | шт | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| 3. | Организация и проведение общественных обсуждений предполагаемой хозяйственной деятельности | шт | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 4. | Организация месячников, массовых мероприятий по уборке территорий муниципального района от мусора и твердых коммунальных отходов | штук в год | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 5. | Посадка деревьев на территориях сельских поселений (парки, скверы, вдоль дорог, улиц) | шт | 120 | 130 | 150 | 180 | 180 |
| 6. | Организация и проведение муниципального экологического карнавала «Время зеленого цвета» | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7. | Сохранение баланса зеленых насаждений (К1)* | % | 40 | 45 | 50 | 50 | 55 |
| 8. | Количество населения, охваченных мероприятиями по экологическим воспитанию, культуре и просвещению к общему количеству жителей муниципального района Богатовский Самарской области (К2)** | % | 40 | 45 | 50 | 50 | 55 |
| 9. | Публикация материалов на экологическую тему в СМИ, Интернете | Публикаций в год | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |

* К1 – коэффициент  поддержания баланса зеленых насаждений

К1=АБ* 100 %

где А – количество вырубленных деревьев, Б – количество посаженных деревьев.

** К2---  коэффициент развития системы экологического воспитания, культуры и просвещения.

К2=ДЕ∗100%

где Д – количество населения, охваченных мероприятиями по экологическому воспитанию, культуре и просвещению, Е – количество жителей муниципального района Богатовский.