Администрация

сельского поселения Виловатое

муниципального района Богатовский

Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  24.09.2015   года        №    47

Об утверждении  Программы

# развития   коммунальной  инфраструктуры  сельского поселения Виловатое муниципального района Богатовский Самарской области

# на 2015 – 2019годы и на период до 2021 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131 –ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом сельского поселения Виловатое,  постановлением Главы сельского поселения Виловатое от 25.05.2015 года        № 28  «Об утверждении Порядка  принятия решений о разработке  и реализации муниципальных программ сельского поселения Виловатое муниципального района Богатовский самарской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

# 1. Утвердить Программу развития   коммунальной  инфраструктуры  сельского поселения Виловатое муниципального района Богатовский Самарской области

# на 2015 – 2019годы и на период до 2021 года.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник сельского поселения Виловатое».

Глава сельского поселения Виловатое

муниципального района Богатовский

Самарской области                                                                        С.М.Пестровский

Утверждена

постановлением  администрации

сельского поселения Виловатое муниципального района Богатовский

Самарской области

от 15.09.2015 года №

# Муниципальная программа развития   коммунальной  инфраструктуры  сельского поселения Виловатое муниципального района Богатовский Самарской области

# на 2015 – 2019 годы и на период до 2021 года

ПАСПОРТ

# муниципальной программы 
развития   коммунальной  инфраструктуры  сельского поселения Виловатое муниципального района Богатовский Самарской области

# на 2015 – 2019 годы и на период до 2021 года

| Наименование Программы | - муниципальная программа развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения Виловатое муниципального района Богатовский Самарской области на 2015 – 2019 годы и на период до 2021 года |
| --- | --- |
| Основание для разработки | распоряжения Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2010 г. № 2036-р и от 8 ноября 2012 г. № 2071-р, постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 г. № 598 «О федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» |
| Муниципальный заказчик-координатор Программы | - администрация сельского поселения Виловатое муниципального района Богатовский Самарской области |
| Разработчик Программы | - администрация сельского поселения Виловатое муниципального района Богатовский Самарской области |
| Цели Программы | Основные цели Программы: - повышение качества жилищно-коммунального обслуживания потребителей, обеспечение надежности работы инженерно-коммунальных систем жизнеобеспечения, комфортности и безопасности условий проживания граждан; - улучшение санитарного состояния населенных пунктов сельского поселения Виловатое |
| Задачи Программы | - развитие систем водоснабжения, водоочистки и водоотведения жилищно-коммунального комплекса сельского поселения Виловатое; - повышение качества, надежности и доступности предоставления услуг водоснабжения и водоотведения населению; разработка и реализация комплекса мер, направленных на совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления. |
| Важнейшие целевые индикаторы Программы | - доля населения, имеющего доступ к центральному водоснабжению, в общей численности населения; количество модернизированных объектов водоснабжения протяженность модернизированных и построенных сетей водоснабжения - доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения - количество населенных пунктов, охваченных системами сбора и удаления отходов - количество информационных материалов, размещенных в средствах массовой информации в целях обеспечения экологического просвещения в сфере обращения с отходами |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2015-2021 годы I этап – 2015-2017 годы; II этап – 2018-2021 годы. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 123,74 млн. рублей, в том числе: - средства федерального бюджета –87,33 млн.рублей; - средства бюджета Самарской области –22,85млн. рублей; - средства бюджета муниципального района Богатовский –10,87 млн. рублей; - средства бюджетов сельских поселений муниципального района Богатовский–0,690 млн. рублей; - средства внебюджетных источников –2,0 млн. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности | -увеличение количества населенных пунктов, охваченных системами сбора и удаления отходов, до 3 единиц; - модернизация погонных метров сетей водоснабжения - увеличение доли населения, имеющего доступ к центральному водоснабжению, до 95 %; |

1.Характеристика проблемы

1.1. Водоснабжение и водоотведение

Сельское  поселение Виловатое  расположено  в южной  части муниципального района Богатовский Самарской  области.

Общая площадь земель сельского поселения  Виловатое составляет 17847  га.

Существующая численность населения сельского поселения  Виловатое по состоянию на 01.01.2015 г. составляет 1793человек.

В состав территории сельского поселения  Виловатое входят три населенных пункта: село Андреевка, поселок Буревестник, село Виловатое. Административным центром является село Виловатое.

Жилой фонд.

Весь жилищный фонд сельского поселения  Виловатое представлен малоэтажной застройкой и составляет 100 % от общей площади жилищного фонда поселения

Данные о существующем жилом фонде в населенных пунктах сельского поселения  Виловатое приведены в таблице

Жилой фонд  сельского поселения Виловатое

| Жилищный фонд всего | Деревянные дома | Каменные дома (в т. ч. кирпичные, крупнопанельные, блочные) |
| --- | --- | --- |
| м2 | % | м2 | % | м2 | % |
| 59,9 | 100 | 51,7 | 86,3 | 8,2 | 13 |

Общественно-деловая зона

Земельные участки в составе общественно-деловых зон предназначены для застройки административными зданиями, объектами образовательного, культурно-бытового, социального назначения и иными предназначенными для общественного использования объектами.

Общественный центр сельского поселения Виловатое - село  Виловатое.

.Данные организаций, расположенных в черте населенных пунктов поселения,

по состоянию на 01.01.2015 г.

Связь

Отделение почтовой связи  с. Андреевка,ул 1 Мая,1,
Отделение почтовой связи  с. Виловатое.ул Октябрьская,113,

Торговля:

Магазины:
ИП Ярыгина Марина Сергеевна магазин, с.Виловатое.ул Октябрьская.д.109

ИП Ступникова Анжела Николаевна магазин,с.Виловатое.ул октябрьская.д.113А

ИП Лунина Любовь Викторовна, магазин,с.Виловатое.ул Октябрьская,67А

ИП Уланова Валентина Константиновна, магазин, с.Андреевка,ул Чапаева,

ИП Цукарев Максим Юрьевич,магазин,с.Андреевка,ул Чапаева,

ИП Кувшинова Галина Владимировна,магазин, с.Андреевка,ул Олимипийская.13-2

ИП Донская Галина Владимировна, магазин,ул Олимпийская,19-2

Учреждения образования:

ГБОУ Виловатоевская  средняя общеобразовательная школа с. Виловатое.ул Советская,78

ГБОУ Андреевкая основная общеобразовательная школа с. Андреевка, ул. Чапаева,111

Учреждения здравоохранения:

Офис врача общей практики с.Виловатое, ул. Советская;

Фельдшерско-акушерский пункт с. Андреевка, ул. Чапаева,109

Учреждения культуры:

Клуб с. Андреевка, ул. Чапаева

Сельский дом культуры с. Виловатое,ул Октябрьская,107

Библиотека с. Андреевка, ул. Олимпийская

Сельскохозяйственное производство:

СПК Виловатое
Крестьянское фермерское хозяйство Рязанцева В.А.

Крестьянское фермерское хозяйство Сяткина Александра Федоровича

Крестьянское фермерское хозяйство Щербаковой Любовь Ивановны

3.7. Комплекс инженерного обеспечения сельского поселения Виловатое включает в себя:

1. Водоснабжение;

2. Водоотведение;

3. Теплоснабжение;

3. Газоснабжение;

4. электроснабжение.

3.8. Общая характеристика водоснабжения и водоотведения.

3.9. Водоснабжение

В настоящее время источником водоснабжения потребителей сельского поселения Виловатое  являются артезианские скважины,  колодцы и естественные водоемы.

Источником водоснабжения потребителей в селе Виловатое  являются 4 артезианские  скважины, оборудованные насосами ЭЦВ-6. Все скважины включены в общую схему водоснабжения  посредством кольцевания сетями водопровода. Протяженность сети составляет 16 км.

Село Андреевка обеспечено централизованным водоснабжением из 2 артезианских скважин, оборудованной насосом ЭЦВ-6. Общая протяженность водопроводных сетей  15 км.

Населенный пункт Буревестник, централизованного водоснабжения не имеет. Снабжение водой осуществляется из колодцев и индивидуальных скважин.

Обеспеченность жилищного фонда коммунальной инфраструктурой

| НАИМЕНОВАНИЕ | Андреевка | Буревестник | Виловатое |
| --- | --- | --- | --- |
| Обеспеченность Водопроводом в полезной площади тыс. м2 | 17,10 | - | 20,2 |
| Обеспеченность Канализацией м2 | - | - | - |

Водоотведение.

В настоящее время в населенных пунктах сельского поселения Виловатое  сети канализации отсутствуют.

Дома оборудованы надворными уборными и выгребными ямами.

1.2. Сбор и вывоз бытовых отходов

На территории сельского поселения Виловатое, сбор и вывоз твердых бытовых отходов осуществляется жителями поселения самостоятельно в места временного  сбора и хранения ТБО.

#### 2.Целевые индикаторы и  показатели  Программы

| № п/п | Наименование | Един.измер. | 2014 (базовый) | Прогноз по годам реализации Программы | Отношение 2021 г. к 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Водоснабжение в сельских поселениях Муниципального района |
| 1 | Строительство локальных водопроводов в сельских поселениях Муниципального района | км | 0 | - | - | 6,83 | 10,63 | 5,34 |  | - | +20 |
| 2 | Уровень износа существующих объектов водоснабжения | % | 50 | 69 | 69 | 70 | 71 | 78 | 81 | 90 | +25% |
| 3 | Уровень обеспечения населения питьевой водой в сельских поселениях | % | 75 | 75 | 75 | 80 | 85 | 95 |  | 95 | +20% |

3. Реализация мероприятий по обеспечению объектами инженерной инфраструктуры на территории сельского поселения Виловатое Муниципального района Богатовский

| № п/п | Показатели | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проектирование и строительство газопроводов высокого и низкого давления п.Беревестник | км | 7,7 |  |  |  | 2,5 | 2,5 | 2,7 |  |
|  |  | млн. руб. | 61,6 |  |  |  | 20,5 | 20,5 | 20,6 |  |
| 2 | Строительство локальных сетей водоснабжения -всего | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство водозаборов (артезианских скважин) Проектирование и бурение артезианской скважины - 1 шт. с установкой частотного преобразователя. с. Виловатое | ед. | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | млн.руб | 2,85 |  |  |  |  | 2,85 |  |  |
|  | Проектирование, бурение и оформление артезианской скважины с. Андреевка по ул. 8 Марта с установкой частотного преобразователя | ед. | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | млн.руб. | 2,85 |  |  |  |  | 2,85 |  |  |
|  | Проектирование и бурение артезианской скважины п.Буревестник с установкой частотного преобразователя, ее оформление | ед. | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 2,85 |  |  |  | 2,85 |  |  |  |
|  | - строительство водоводов Проектирование, строительство водопровода в с. Андреевка по ул. 8 Марта, Молодежная, Олимпийская, с установкой водоразборных колонок 13шт. и пожарных гидрантов (2 шт.) по ул. 8 Марта. Общая протяженность 2,8 км. Д-100мм. Полиэтилен. | км | 2,8 |  |  |  |  | 2,85 |  |  |
|  |  | млн.руб | 6,4 |  |  |  |  | 6,4 |  |  |
|  | Строительство водопровода в с. Андреевка по ул. Чапаева и 1 Мая, протяженностью 2,5 км. Д-100мм. Полиэтилен. | км. | 2,5 |  |  |  |  | 2,5 |  |  |
|  |  | млн.руб. | 5,4 |  |  |  |  | 5,4 |  |  |
|  | Проектирование, строительство и оформление водопровода в п.Буревестник (1 500м.) | км. | 1,5 |  |  |  | 1,5 |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 2,7 |  |  |  | 2,7 |  |  |  |
|  | - строительство водонапорных установок (водонапорных башен) Проектирование и установка водонапорных башен Рожновского – 80куб.м. с. Виловатое | ед. | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  | млн.руб | 1,8 |  |  |  |  | 1,8 |  |  |
|  |  | млн.руб. | 1,8 |  |  |  |  | 1,8 |  |  |
|  | - строительство распределительного водопровода Строительство водопровода в с.Виловатое | км | 16 |  |  |  | 5,33 | 5,33 | 5,34 |  |
|  |  | млн.руб | 34,8 |  |  |  | 11,6 | 11,6 | 11,6 |  |

4.Реализация мероприятий по обеспечению сбора и вывоза  ТБО на территории сельского поселения Печинено Муниципального района Богатовский

| № п/п | Показатели | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | С.Андреевка Устройство контейнерных площадок Покупка контейнеров | ед. | 22 |  |  | 10 | 12 |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 0,33 |  |  | 0,15 | 0,18 |  |  |  |
|  | П.Буревестник Устройство контейнерных площадок Покупка контейнеров | ед. | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 0,03 |  | 0,03 |  |  |  |  |  |
|  | с. Виловатое Устройство контейнерных площадок Покупка контейнеров | ед. | 22 |  |  | 10 | 12 |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 0,33 |  |  | 0,15 | 0,18 |  |  |  |

### 5.Объемы и источники финансирования Программы

Программа реализуется за счет средств федерального бюджета, бюджетов области, района, а также внебюджетных источников.

Общий объем финансирования Программы на период 2015-2021 гг. составляет 123,74  млн. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 87,33 млн. рублей;

за счет средств бюджета Самарской области  – 22,85 млн. рублей;

за счет средств бюджета муниципального района Богатовский  –   10,87 млн. рублей;

за счет средств бюджетов сельских поселений  0,690 млн. рублей;

за счет средств внебюджетных источников – 2,0 млн. рублей.

Объемы финансирования Программы по источникам финансирования и направлениям расходования денежных средств приведены в таблице.

Предоставление средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий настоящей Программы осуществляется на основании соглашений, заключаемых Министерством сельского хозяйства Российской Федерации с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, а также органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации с органом местного самоуправления.

Орган местного самоуправления ежегодно в сроки, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, представляет, по рекомендуемой субъектом Российской Федерации форме, заявку на реализацию мероприятий настоящей Программы для включения (отбора) их в  Программу, осуществляемую органом исполнительной субъекта Российской Федерации.

6.Объемы и источники финансирования мероприятий Программы в 2015-2021 годах

| № п/п | Наименование мероприятия Программы | Объемы и источники финансирования |
| --- | --- | --- |
|  |  | Источник финансирования | Объемы финансирования (млн. руб.) |
|  |  |  | Всего | В т.ч. по годам реализации Программы |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Проектирование и строительство газопроводов высокого и низкого давления п.Буревестник | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 61,6 |  |  | 20,5 | 20,5 | 20,6 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 61,6 |  |  | 20,5 | 20,5 | 20,6 |  |  |
|  |  | - региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство локальных сетей водоснабжения С.п.Виловатое | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 61,45 |  |  | 17,15 | 32,7 | 11,6 |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  |  | 17,15 | 8,58 |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет |  |  |  |  | 13,25 | 9,6 |  |  |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  | 10,87 |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 2. | Обеспечение сбора и вывоза ТБО С.пВиловатое | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 0,690 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО | 0,690 |  | 0,03 | 0,30 | 0,36 |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Механизм реализации Программы

Муниципальным заказчиком и разработчиком Программы является Администрация сельского поселения Виловатое.

Администрация сельского поселения Виловатое:

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы;

- разрабатывает и принимает на уровне муниципального образования нормативные документы, необходимые для эффективной реализации мероприятий Программы;

- обеспечивает своевременную подготовку проектной документации на строительство (реконструкцию) объектов социальной и инженерной инфраструктуры, осуществляемое в рамках реализации Программы;

- вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Программы на очередной финансовый год;

- заключает соглашения с уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении субсидий на софинансирование мероприятий Программы;

- осуществляет ведение ежеквартальной отчетности о реализации мероприятий  Программы;

- осуществляет подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;

- организует размещение на официальном сайте муниципального заказчика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о ходе и результатах реализации мероприятий Программы.

- Оценка социально-экономической и экологической эффективности реализации Программы

Использование комплексного подхода к повышению уровня комфортности проживания в сельских поселениях Муниципального района будет способствовать созданию благоприятных условий для повышения инвестиционной активности в агропромышленном секторе экономики района, созданию новых рабочих мест, расширению налогооблагаемой базы местного бюджета.

Программа носит социально ориентированный характер. Приоритетными направлениями ее реализации являются комплексное обустройство сельских поселений и содействие улучшению жилищных условий сельского населения района.

В совокупности указанные мероприятия направлены на облегчение условий труда и быта сельского населения и наряду с другими мерами содействия улучшению демографической ситуации способствуют  увеличению продолжительности жизни и рождаемости в муниципальном образовании.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых значений целевых индикаторов и показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов и показателей.