## ГЛАВА

## СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  БОГАТОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  БОГАТОВСКИЙ

САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 февраля. 2015 г.                                                                                                             №1/17.

« Об утверждении мероприятий по

подготовке и пропуску паводковых

вод в 2015 году».

В целях своевременной и качественной подготовки объектов сельскохозяйственного производства, объектов общественного, культурного и образовательного предназначения, защиты населения от ЧС в период паводка 2015 года и в соответствии с Федеральным Законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.94 г. № 68 ФЗ,  Постановления Главы муниципального района Богатовский от 28 ноября 2014 г. №1462.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Создать при Администрации сельского поселения Богатое паводковую комиссию по организации подготовки и пропуска весенних паводковых вод, согласно приложению № 1.

2. Утвердить план мероприятия по подготовке к пропуску весенних паводковых вод в 2015 году, согласно приложению № 2.

3.Обязать руководителей предприятий и организаций:

3.1 Обеспечить выполнение установленных мероприятий по подготовке и пропуску паводковых вод.

3.2 Создать в организациях и учреждениях паводковые комиссии, разработать и согласовать с Администрацией сельского поселения  реальные мероприятия по организации защиты работающего персонала и материальных ценностей при подготовке и проведении паводковых мероприятий.

3.3 За счёт своих средств организовать подготовку и защиту находящихся в ведении гидротехнических сооружений, нефтепродуктов, линий связи и электропередач, инженерно-коммунальных сетей, зернохранилищ, жилых домов и других объектов.

3.4 Обеспечить подготовку и завоз необходимого количества кормов для скота, а при необходимости и организацию вывода на незатапливаемые территории.

3.5  Обеспечить готовность к указанному сроку автотранспортных средств, плавсредств и других материальных ресурсов для проведения паводковых мероприятий, согласно расчёта Администрации сельского поселения приложение № 3.

3.6 Организовать оповещение, при необходимости вывоз и всестороннее обеспечение работающего персонала в безопасные районы при угрозе и возникновении паводкового затопления.

3.7 В срок до 6 марта провести ревизию объектов водоснабжения и канализации, обратить внимание на техническое состояние скважин ,канализации, общественных колодцев . Принять необходимые меры по предотвращению их затопления.

4. Организовать круглосуточное наблюдение за состоянием уровня воды в реке Самара и гидротехнических сооружениях на территории сельского поселения, информацию по паводковой ситуации докладывать ежедневно в ЕДДС (112) по тел. 2-15-44 в 8.30 ( время местное), в случае резкого подъема воды докладывать немедленно ( отв .Усков С.Н.).

5. Разработать и довести до непосредственных исполнителей расчёт оповещения и вывода

( вывоза ) населения сельского поселения Богатое в случае обострения паводковой ситуации и всестороннего обеспечения пострадавшего населения ( согласно приложениям  № 4 , №  5 ) .

6. Информирование населения о паводковой ситуации организовать используя громкоговорящие устройства и путём обхода по дворам ( отв. Купаев В.И.).

7. Провести ревизию спасательных плавсредств, находящихся в частном пользовании, составить расчёт их привлечения к проведения спасательных работ, при необходимости, заключить договора на их использование ( отв. Белкин Ю.В.).

8. С целью предотвращения хищений начальнику отделения полиции организовать охрану объектов и жилого сектора, находящихся в зоне паводкового затопления.

9. Организацию согласования, взаимодействия с привлекаемыми организациями и учреждениями и контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы сельского поселения Богатое Ускова С.Н.

10. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Богатое».

Глава Администрации

сельского поселения Богатое                                                              О.Н.Осипов

(8-846-66) 2-13-70 Усков С.Н.

Приложение № 2

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

Администрации сельского поселения Богатое по пропуску паводковых вод в 2015 г.

| № п/п | Наименование мероприятий | Дата выполнения | Ответственный за выполнение | Роспись ответственного за выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| В подготовительный период |
| 1 | Уточнить районы возможного затопления и организовать постоянный контроль за развитием ледовой обстановки; | 26.02.15г. | Белкин Ю.В. |  |
| 2 | Проверить состояние мостовых сооружений и обеспечить их готовность к безаварийному пропуску паводковых вод; | 27.02.15г. | Белкин Ю.В. |  |
| 3 | Проверить состояние и при необ-ходимости провести комплекс инженерных мероприятий по усилению водозащитных дамб в наиболее уязвимых местах; | 02.03.15г | Белкин Ю.В. |  |
| 4 | Организовать обследование гидротехнических сооружений, линий электропередач и связи, основных дорог, дюкеров, шлю-зов, закрытых водоемов, водо-пропускных труб, принять меры по их очистке, ремонту, допол-нительному укреплению | 02.03.15г | Белкин Ю.В. |  |
| 5 | Определить состав сил и средств, привлекаемых на выполнение противопаводковых мероприятий и проведения спасательных, аварийновос-становительных работ и приведения их в готов-ность к действиям, особое внима-ние обратить на оснащение сил и средств техникой и спецобору-дованием; | 04.03.15г | Усков С.Н. |  |
| 6 | Принять меры по предупрежде-нию размыва кладбищ и ското-могильников, попадающих в зону возможного затопления; | 04.03.15г | Белкин Ю.В. |  |
| 7 | Провести комплекс санитарно-ги-гиенических и противоэпидеми-ческих мероприятий, направлен-ных на предупреждение заболе-ваний населения, попадающего в зону затопления острыми кишеч-ными инфекциями; | 11.03.15г. | Белкин Ю.В. |  |
| 8 | Создать в необходимых объемах и номенклатуре запасы материаль-но-технических средств и финан-совых ресурсов на ликвидацию возможных ЧС и первоочередного жизнеобеспечения населения; | 16.03.15г. | Купаев В.И. |  |
| 9 | Провести комплекс мер по обес-печению гарантированной связи с населенными пунктами, попадаю-щими в зону затопления; | 17.03.15г. | Усков С.Н. |  |
| 10 | Организовать оповещение насе-ления , организаций о надвигаю-щейся опасности с использовани-ем радио, средств звуковой сиг-нализации, подвижных средств оповещения, подворного обхода ; | 16.03.15г. | Гурбанов О.А. |  |
| 11 | Провести комплекс мер по подго-товке населения к экстренной эвакуации в безопасные районы, установить и довести до сведения каждого жителя сигналы об экстренной эвакуации и порядок действий по ним; | 20.03.15г. | Гурбанов О.А. |  |
| 12 | Создать систему взаимного ин-формирования по изменению обс-тановки в угрожаемый период и в период возникновения ЧС по нап-равлению развития событий от поселка к поселку | 20.03.15г. | Гурбанов О.А. |  |
| В угрожаемый период |
| 13 | Организовать круглосуточную работу, обеспечить постоянное наблюдение за интенсивностью снеготаяния, вскрытием рек и т.п; | 01.04.15г. | Белкин Ю.В. |  |
| 14 | Проверить систему оповещения членов паводковой комиссии, организовать тренировки по их сбору. | 20.03.15г. | Гурбанов О.А. |  |
| 15 | Провести корректировку планов действий по ликвидации чрезвы-чайных ситуаций, связанных с весенним паводком. В ходе кор-ректировки уточнить: районы, подтопления (затопле-ния) ; состав сил и средств террито-риальных подсистем РСЧС, привлекаемых к действиям по ликвидации ЧС, места их бази-рования, порядок оповещения и сбора, районы сбора и маршруты выдвижения, организацию связи с ними и порядок управления; районы (пункты) эвакуации населения и сельскохозяйствен-ных животных и маршруты выдвижения к ним, подготовка мест временного проживания населения и размещение с/х животных | 26.03.15г. | Усков С.Н. |  |

Глава Администрации

сельского поселения Богатое                                                                        О.Н.Осипов

Мероприятия « Плана ….» разрабатываются конкретно для организаций и предприятий согласно выполняемым работам с учётом специфики и возможностей.